Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pravna napomena: Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost poduzeća Kuća Lauba d.o.o.

Naručitelj:

Kuća Lauba d.o.o.

Baruna Filipovića 23a

10 000 Zagreb

OBAVIJEST O NABAVI

NABAVA BROJ:

2

PREDMET NABAVE:

Pružanje usluga izrade projektne dokumentacije

(provjera zadatka, snimak i idejna rješenja, idejni

projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt)

Nabava za potrebe projekta: Lauba- kuća za ljude i umjetnost, KK.06.1.1.01.0066

# I. OPĆI PODACI

## 1.1. Naručitelj

Kuća Lauba d.o.o.

Adresa: Baruna Filipovića 23a

OIB: 15479326659

Telefon: +385 (0)91 630 2046

Kontakt osoba: Jelena Pavlinušić

E-mail: jelena.pavlinusic@lauba.hr

Web str: http://www.lauba.hr/

## 1.2. Evidencijski broj nabave

2

## 1.3. Vrsta postupka nabave

Postupak nabave s objavom obavijesti o nabavi s namjerom sklapanja ugovora o pružanju usluga.

# II. PODACI O PREDMETU NABAVE

## 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je pružanje usluga izrade projektne dokumentacije (provjera zadatka, snimak i idejna rješenja, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju Zgrade Jašione bivše konjičke vojarne u Zagrebu što uključuje rekonstrukciju krovišta planiranom nadogradnjom prostora, ali uz specifične izmjene, koje će se oblikom, bojom i dizajnom nadovezati na vanjsku skulpturu ispred građevine autora Ivana Kožarića. Zgrada je pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Z-2393), izgrađena 1910. godine, a 2011. prenamijenjena u izložbeni prostor.

Projektom nove rekonstrukcije planirano je proširenje sadržaja povezanih s primarnom djelatnošću Kuće Lauba d.o.o. (organizacija umjetničkih/izložbenih aktivnosti), kao i svih ostalih povezanih aktivnosti koje se odvijaju u ovom prostoru, opremanje te održavanje već postojećih elemenata zgrade i integriranih tehničkih sustava:

a)	Formiranje i opremanje novih sadržaja unutar postojećeg i novog gabarita zgrade:

-	Radio postaja (tehnički studio, studio za emitiranje, priprema emisija i press centar, uredski prostor, 	co-working)

-	Co-working prostor za umjetnike

-	Prostor za održavanje edukacija i prezentacija s pozornicom, sjedalima, multimedijskom opremom 	i rješenjima akustike prostora

-	Studio atelje/apartman (2) za gostujuće umjetnike

-	Osiguranje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (proširenje parkirališta)

-	Showroom - prostor za prodaju umjetnina

-	Dodatni sanitarni čvor za posjetitelje

-	Depoi za umjetnička djela

b)	Preuređenje i održavanje postojećih sadržaja, opreme i obloga:

-	preuređenje uslužnog prostora u prizemlju

-	zamjena postojećeg poda dvorane, s prenosivom formatiranom zaštitom za pod

-	popravak i dorada izložbenih panela

-	dodatna rasvjeta dvorane

-	poboljšanje učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i ventilacije

## 2.2. Opis poslova uključenih u predmet nabave

- Provjera zadatka

- Razjašnjavanje postavljenog zadatka

- Sastavljanje funkcionalnog i tehnološkog (multimedija, radio stanica) programa

- Snimak i idejna rješenja

- Snimak postojećeg stanja

- Grafička provjera projektnog zadatka u nekoliko varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

- Prikaz osnovnih podatka o prostornim gabaritima, funkcionalnoj i organizacijskoj šemi, obilježjima tlocrtnog rješenja, elementima oblikovanja i kvantifikacijske pokazatelje – za sve struke

- Idejni projekt

- Analiza podloga i uvjeta izgradnje

- Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih i energetskih uvjeta

- Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

- Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

- Usaglašavanje s uvjetima i ciljevima

- Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

- Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

- Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama

- Integriranje rješenja projektanata drugih struka

- Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe zgrade te analize ekonomičnosti gradnje

- Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

- Izrada prostornih prikaza

- Procjena troškova

- Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

- Ishođenje posebnih uvjeta kod nadležnih javnopravnih tijela

- Glavni projekt

- razrada odabranog projektnog rješenja uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske, koordinirano sve struke, sve do konačnog rješenja

- Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje), proračun ekonomičnosti

- Integriranje projektnih rješenja svih struka

- Opis zgrade sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

- Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata

- Razrada projekta svih struka, za dobivanje potrebnih potvrda i dozvola i komunikacija s javno pravnim tijelima

- Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina i kataloga primjenjenih elemenata

- Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova

- Objedinjavanje svih koordiniranih projektnih podloga i finalizacija glavnih projekata svih struka (tekstualni i grafički dio)

- Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

- Sudjelovanje pri pribavljanju svih potrebnih potvrda, suglasnosti, dozvola s dopunjavanjem i prilagođivanjem projekta, opisa i proračuna po potrebi

- Izvedbeni projekt

- Detaljna razrada glavnih projekata svih struka, izvedbeni detalji i ostala tehnička rješenja potrebna za izgradnju (izvedbeni nacrti, građevinski, obrtnički, instalaterski detalji i dr.) – sve struke međusobno usklađeno

- Nadopunjavanje izvedbenog projekta tijekom izvođenja radova

- Interijerski projekt sa specifikacijom radova i opreme, integriranje interijerskih rješenja u izvedbeni projekt

- Provjera i uklapanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju (specifične tehnologije, interijerski elementi)

- Troškovnici - detaljni opis radova, opreme i količina prema vrstama i grupama radova te opći i posebni uvjeti za pojedine vrste radova

- Usuglašavanje i koordinacija opisa radova svih struka te povezivanje troškovnika svih struka u jedinstvenu knjigu troškovnika za tenderiranje i izvođenje

## 2.3. Grupe predmeta nabave

## Predmet nabave nije podijeljen po grupama jer predstavlja funkcionalno tehnološku cjelinu.

## 2.4. Količina predmeta nabave

## Količina je točna i navedena je u Troškovniku (Prilog II).

## 2.5. Troškovnik

Obrazac Troškovnika za predmet nabave nalazi se u Prilogu II ove dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj će ispuniti sve prazne ćelije Troškovnika (Prilog II).

# III.	VRIJEME, MJESTO I NAČIN DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u ovoj DZN i bez obzira na način slanja mora biti zaprimljen kod Naručitelja do isteka roka za dostavu Ponuda, što znači najkasnije do 23. ožujka 2018. do 13:00 sati.

Na omotnici Ponude mora biti naznačeno:

- Naziv i adresa Naručitelja - ___________

- naziv i adresa Ponuditelja,

- evidencijski broj nabave - ____________

- naziv predmeta nabave - _____________

- naznaka »NE OTVARAJ«.

Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove DZN, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja.

Sve ponude koje naručitelj zaprimi nakon isteka roka za dostavu označiti će se kao zakašnjelo pristigle ponude i neće se uzimati u obzir.

U roku za dostavu Ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju Ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna Ponuda dostavlja se na isti način kao i osnovna Ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni Ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu Ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene Ponude. Pisana se izjava dostavlja na isti način kao i Ponuda, s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od Ponude. Kada Ponuditelj neposredno dostavlja Ponudu, izmjenu i/ili dopunu Ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene Ponude Naručitelj će mu o tome izdati potvrdu.

Ponude otvaraju ovlašteni predstavnici naručitelja.

Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda. O otvaranju i ocjenjivanju ponuda će se sastaviti zapisnik.

Zagreb, 01.03.2018. godine