UPUTE ZA PRIJAVITELJA

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

(referentni broj: KK.06.3.1.21)

- ograničeni pregovarački postupak u modalitetu trajnog Poziva

MINISTARTSVO GOSPODARSTVA

I ODRŽIVOG RAZVOJA

SADRŽAJ

1.	OPĆE INFORMACIJE	3

1.1. Strateški i zakonodavni okvir	3

1.2. Zakonodavstvo Europske unije	4

1.3. Nacionalno zakonodavstvo	7

1.4. Odgovornosti za upravljanje	8

1.5. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva	8

1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja	11

1.7. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore	12

2.	PRAVILA POZIVA	13

2.1. Prihvatljivost prijavitelja	13

2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva	13

2.3. Kriteriji za isključenje	13

2.4.  Broj projektnih prijedloga i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Prijavitelju	16

2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta	16

2.6. Prihvatljivost projekta	17

2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?	19

2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta	20

2.9. Prihvatljive kategorije troškova	21

2.10. Neprihvatljivi troškovi	22

2.11. Horizontalna načela	23

2.12. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije	24

2.13. Pristupačnost za osobe s invaliditetom	25

2.14. Održivi razvoj	25

3.	KAKO SE PRIJAVITI	26

3.1.  Izgled i sadržaj projektnog prijedloga	26

3.2. Podnošenje projektnog prijedloga	27

3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga	28

3.4. Dodatne informacije uz projektni prijedlog	28

3.5. Objava rezultata Poziva	29

4.	POSTUPAK DODJELE	29

4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava	29

4.2. Provođenje postupka dodjele	30

4.3. Prigovori	39

4.4. Ugovaranje	41

5.	ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA	42

5.1. Razdoblje provedbe projekta	42

5.2. Nabava	42

5.3. Provjere upravljanja projektom	43

5.4. Podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava	44

5.5. Povrat sredstava	44

5.6. Revizije projekta	45

5.7. Informiranje i vidljivost	45

5.8. Zaštita osobnih podataka	45

6.	OBRASCI I PRILOZI	47

7.	POJMOVNIK	47

8.	POPIS KRATICA	48

# OPĆE INFORMACIJE

Putem ovog Poziva na dostavu projektnog prijedloga  (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Karepovac.

Ove Upute za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Upute) određuju pravila o načinu podnošenja projektnog prijedloga, navode kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira projektnog prijedloga, kriterije prihvatljivosti Prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe projekta kojem se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva.

Napomena: Prije pripreme projektnog prijedloga, Prijavitelj treba proučiti cjelokupnu dokumentaciju Poziva, te redovno pratiti ažuriranje (izmjene i/ili dopune) dokumentacije Poziva. *Prijavitelj se posebice treba upoznati s uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog I Ugovor i Prilog I.1 Opći uvjeti Ugovora) u kojima se razrađuju prava i obveze Prijavitelja kao Korisnika bespovratnih sredstava.

## 1.1. Strateški i zakonodavni okvir

Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH) u razdoblju 2014.-2020. godine reguliran je Sporazumom o partnerstvu između RH i Europske Komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za ulaganja za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Sporazum o partnerstvu). Sporazum o partnerstvu opisuje način na koji će RH pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020, kao i nacionalnih ciljeva, uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020.

Opći cilj Sporazuma o partnerstvu jest pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama članicama EU-a, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“, kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), koji je izravno obuhvaćen provedbom ovog Poziva.

OPKK se sufinancira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), a njegova strategija temelji se na koncentraciji ulaganja u devet Tematskih ciljeva zajedničkog Strateškog okvira i njihovim specifičnim prioritetima ulaganja, s daljnjim fokusom na specifične ciljeve (u daljnjem tekstu: SC), koje je potrebno ostvariti. OPKK je usmjeren ka poboljšanju konkurentnosti u RH, na nacionalnoj i na regionalnoj razini.

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru prioritetne osi PO 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, SC 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Poziv je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05), Ciljem 3. Smanjivanje rizika od otpada – Provođenje sanacije odlagališta otpada. Za ostvarenje Cilja 3. određene su posebne mjere, a koje između ostalih, uključuju i nastavak sustavnih aktivnosti sanacije odlagališta i starih opterećenja u skladu s EU propisima. Također, vezano za Cilj 2. Razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (stvaranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje sustava), jedna od određenih posebnih mjera za ostvarenje cilja je provođenje postupaka zatvaranja i sanacije neusklađenih odlagališta komunalnog i drugog otpada usporedno s otvaranjem županijskih centara.

Nadalje, Poziv je u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) (u daljnjem tekstu: PGO RH za razdoblje 2017.-2022.), Mjerom 1.4.4 Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Splitu u svrhu postizanja Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada. Poziv također doprinosi ostvarenju mjere 4.2 Sanacija odlagališta neopasnog otpada kao mjera za ostvarivanje Cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom.

Poziv je u skladu s Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. u kojoj je ciljana vrijednost Mjere 14.3. Sanacija odlagališta Karepovac.

Na temelju obveza iz Direktive Vijeća 1999/31/EZ o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU utvrđena prijelazna razdoblja za RH, sva postojeća odlagališta u RH do 31. prosinca 2018. moraju ispunjavati zahtjeve Direktive. Stoga, postojeća odlagališta otpada koja su nakon 31. prosinca 2018. godine ispunjavala uvjete za rad (usklađena) nastavit će s radom, a odlagališta koja ne ispunjavaju uvjete za nastavak rada (neusklađena odlagališta) sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19-ispravak), morat će se zatvoriti i sanirati.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) (u daljnjem tekstu: ZOGO), prenio je Direktivu Vijeća 1999/31/EZ i druge direktive u pravni poredak RH, te detaljnije propisao sustav i odgovornosti u gospodarenju otpadom, a posebice komunalnim otpadom kroz obveze jedinica lokalne samouprave u svrhu dostizanja ciljeva iz pristupnog ugovora.

Poziv je u skladu sa sljedećim dokumentima:

- Sporazum o partnerstvu između RH i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

- Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)

- Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17)

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. od 25. svibnja 2017.

- Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske.

Provedba ovog Poziva utvrđena je zakonodavnim okvirom na razini RH i EU.

## 1.2. Zakonodavstvo Europske unije

- Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije, 2016/C 202/01, od 7. lipnja 2016. godine)

- Uredba (EU) br. 1303/2013, koja podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1303/2013) te

- Ispravak Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 200, 26. 7. 2016.)

- Uredbu (EU) 2016/2135 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na financijsko upravljanje za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 338, 13. 12. 2016.)

- Uredbu (EU) 2017/825 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 (SL L 129, 19. 5. 2017.)

- Uredbu (EU) 2017/1199 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama (SL L 176, 7. 7. 2017.)

- Uredbu (EU) 2017/2305 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj »Ulaganje za rast i radna mjesta« i cilj »Europska teritorijalna suradnja« (SL L 335, 15.12.2017.)

- Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.)

- Ispravak Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 294, 21. 11. 2018.)

- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018, u nastavku teksta: Financijska uredba)

- Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) i Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.)

- Uredba o Kohezijskom fondu podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (SL L 193, 30. 7. 2018.)

- Uredba o Europskom socijalnom fondu podrazumijeva Uredbu (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.), Uredbu (EU) 2015/779 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih (SL L 126, 21.5.2015.) i Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.)

- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP).

Uz prethodno utvrđene propise, primjenjuju se i svi delegirani i provedbeni akti koji se na temelju njih donose.

Ako naknadne izmjene/dopune/ispravci propisa i dugih primjenjivih akata koji su bili na snazi u vrijeme objave Poziva utvrđuju obvezne dodatne ili nove uvjete, primjenjuje se ono što je u njima utvrđeno, na način kako je u njima utvrđeno.

## 1.3. Nacionalno zakonodavstvo

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN Međunarodni ugovori 2/12, 5/13 i 9/13)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju od 2014.-2020. (NN 92/14)

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak)

- Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 87/18)

- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak i 70/20)

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

- Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

- Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19 - Ispravak)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)

- Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 134/12)

- Zakon o koncesijama (NN 69/17)

- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)

- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  (NN 78/13)

- Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18)

- Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15)

- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)

- Drugi relevantni zakoni i propisi.

Svi navedeni i ostali relevantni nacionalni propisi vezano za sektor gospodarenja otpadom koji su relevantni za ovaj Poziv dostupni su na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281).

Napomena: Zakoni i podzakonski akti i pripadajući brojevi navedeni su u ovom Pozivu kao važeći u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu prateću dokumentaciju, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na Prijavitelja primijeniti važeći propisi u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.

## 1.4. Odgovornosti za upravljanje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: UT) odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK-a.

Posredničko tijelo razine 1 (u daljnjem tekstu PT1) za ovaj Poziv je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR).

Posredničko tijelo razine 2 (u daljnjem tekstu PT2) za ovaj Poziv je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU).

Sva tijela u sustavu obavljaju svoje djelatnosti i odgovorna su za procedure kako je definirano ranije navedenim zakonodavnim okvirom te odredbama ovog Poziva.

## 1.5. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva

Glavna svrha SC 6i1 u sklopu OPKK je doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza za koje su u Ugovoru o pristupanju utvrđena prijelazna razdoblja za Hrvatsku iz područja gospodarenja otpadom. Jedna od glavnih aktivnosti koje se podržavaju unutar prioriteta ulaganja ovog SC-a su i sanacija/zatvaranje/rehabilitacija postojećih odlagališta komunalnog otpada što će doprinijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja neadekvatnog gospodarenja otpadom. Pa su tako, u sklopu OPKK za SC 6i1, određena čak dva pokazatelja neposrednih rezultata vezana za ovaj prioritet ulaganja, i to C022 - Regeneracija zemljišta: Ukupna površina regeneriranog zemljišta s ciljnom vrijednosti 60 ha površine sanirane zemlje do kraja 2023. godine, te 6ca12 - Zatvorena i sanirana odlagališta otpada s ciljnom vrijednosti 30 zatvorenih i saniranih odlagališta do kraja 2023. godine.

Strategija gospodarenja otpadom RH iz 2005. u opisu postojećeg stanja utvrđuje kako su se gotovo na sva odlagališta u RH odlagale različite vrste otpada, a poseban problem u uspostavi, a i sanaciji odlagališta otpada predstavlja hrvatska hidrogeološka specifičnost – krš na više od polovice teritorija, što zahtijeva posebne mjere zaštite podzemlja i podzemnih voda složenim sustavom brtvenih i drenažnih slojeva.

Odlagalište Karepovac nalazi se u istočnom dijelu urbane zone splitskog poluotoka i udaljen je oko 6 km od povijesne jezgre grada. Urbana gradska područja u uskom luku okružuju lokaciju odlagališta, na udaljenosti od oko 300 metara. Odlagalištem otpada Karepovac upravlja trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Split. Odlagalište Karepovac počelo se koristiti 1964. godine te se do danas pretežito odlagao komunalni te proizvodni i građevinski otpad s područja Grada Splita, ali i obližnjih općina i gradova: Kaštela, Omiš Solin, Podstrana, Seget, Baška Voda, Podgora, Dugopolje, Tučepi, Brela, Muć, Klis, Primorski Dolac, Lećevica te ranije gradova Makarska, Trogir i općina Marina i Okrug. Godišnje se na odlagalište Karepovac odloži oko 135.000 tona otpada, a do danas se prikupilo više od sedam milijuna metara kubičnih otpada. Nekontrolirano i neracionalno odlaganje otpada, nedostatak održivog sustava i ulaganja u ekološki sustav, kao i kašnjenje u otvaranju Centra za gospodarenje otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije, doveli su do ključnog problema, a to je ekološki neprihvatljiv i neodrživ sustav gospodarenja otpadom na području Grada Splita koji ima izravne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje stanovnika Grada Splita.

Odlagalište „Karepovac“ je „neusklađeno odlagalište“ sukladno članku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te sukladno članku 23. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada kojim je definirano da postojeća odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom smatraju se neusklađenim i moraju biti sanirana i zatvorena najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije na čijem se području nalaze. Prema navedenom, odlagalište Karepovac moralo je ili ispuniti zahtjeve Pravilnika do 31. prosinca 2018. godine ili se sanirati i zatvoriti najkasnije godinu dana od puštanja rad centra za gospodarenje otpadom, međutim, međutim odlagalište još ne ispunjava zahtjeve iz Pravilnika dok je očekivani završetak izgradnje i puštanje u rad CGO Lećevica (za područje Splitsko-dalmatinske županije) 2023.

Sanacija odlagališta „Karepovac“ planirana je kroz tri „Paketa“ i nekoliko pod faza kako slijedi:

- Paket „A“ - sanacija odlagališta „Karepovac“ kroz tri faze:

  - Faza 1 - Izgradnja novih ploha (A i B) s iskopom i premještanje postojećeg otpada uz izgradnju prateće infrastrukture: trafostanica, hidrantska mreža s hidroforskom stanicom, crpna stanica sa odvodnjom procjednih voda, vanjska rasvjeta obodne prometnice, plato plinske stanice i obodni kanal s odvodnjom oborinskih voda. Ukupna vrijednost faze 1 je 89.639.802,22 kn bez PDV-a, odnosno 112.049.752,78 s uključenim PDV-om, od čega su u odnosu na prihvatljive aktivnosti prihvatljivi troškovi 94.986.282,18 kn, a neprihvatljivi 17.063.470,60 kn s uključenim PDV-om.

  - Faza 2 - Ulazno izlazna zona; Prometne površine, oborinska odvodnja ulazno-izlazne zone, rasvjeta ulazno–izlazne zone, zgrada za zaposlene s instalacijama (projektantska procjena iznosi 3.978.637,50,00 kn bez PDV-a, odnosno 4.973.296,88 kn s PDV-om), čiji trošak nije prihvatljiv po ovom Pozivu.

  - Faza 3 - Završni prekrivni sustav sa sustavom aktivnog otplinjavanja (projektantska procjena iznosi 63.310.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 85.388.625,00 kn s PDV-om).

  - Faza 4 - Zatvaranje odlagališta "Karepovac" (projektantska procjena iznosi 34.177.500,00 kn bez PDV-a, odnosno 42.721.875,00 kn s PDV-om) čiji trošak nije prihvatljiv po ovom Pozivu.

- Paket „B“ - izgradnja plinskog postrojenja za proizvodnju električne energije (projektantska procjena iznosi 11.425.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 14.281.250,00 s PDV-om):

  - Faza 1 - izgradnja plinske stanice (projektantska procjena iznosi 2.355.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 2.943.750,00 kn s PDV-om).

  - Faza 2 - izgradnja plinskog postrojenja za proizvodnju električne energije (projektantska procjena iz7nosi 9.070.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 11.337.500,00 kn s PDV-om), čiji trošak nije prihvatljiv po ovom Pozivu.

- Paket „C“ - uređaj za pročišćavanje procjednih voda „Karepovac“ (projektantska procjena iznosi 23.400.000,00 bez PDV-a, odnosno 29.250.000,00 kn s PDV-om).

U obuhvat projekta koji je predmet ovog Poziva ulaze dijelovi aktivnosti Paket A (dio faze 1 i 3), Paketa B (Faza 1) i Paketa C koje su definirane glavnim projektom sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac.

Predmet ovog Poziva

Predmet ovog Poziva je sanacija dijela odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“, jednog od najvećih nesaniranih odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj u skladu s mjerom 1.4.4 Plana gospodarenja otpadom i mjerom 14.3. Sanacija odlagališta Karepovac Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

Svrha ovog Poziva

Svrha ovog Poziva je sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, u dijelu u kojem je prestalo s radom, odnosno aktivnim korištenjem, te se nakon sanacije isto u tom dijelu više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Za potrebe praćenja postignuća, Prijavitelj je obvezan na razini projektnog prijedloga u Prijavnom obrascu i ostaloj za to predviđenoj dokumentaciji navesti konkretne vrijednosti pokazatelja neposrednih rezultata koje će ostvariti svojim projektom.

Vrijednosti pokazatelja neposrednih rezultata na razini projekta pratit će PT1 i PT2.

Tablica 1 – Pokazatelji neposrednih rezultata

| Pokazatelj | Jedinica mjere | Opis i izvor provjere |
| --- | --- | --- |
| CO22-N - Regeneracija zemljišta: Ukupna površina regeneriranog zemljišta | hektari | Prijavitelj mora u projektnom prijedlogu iskazati tlocrtnu površinu saniranog dijela odlagališta. Izvor provjere: Odobreno završno izvješće o provedbi projekta, ishođena privremena uporabna dozvola nakon provedene sanacije |

Sukladno točkama 5. i 6. priloga 3. Pravila o financijskim korekcijama (Prilog 1.3. Priloga 1 dokumentacije Poziva) tijela nadležna za poziv (PT1 i/ili PT2) imaju pravo odrediti financijsku korekciju u slučaju neostvarenja planirane razine (vrijednosti) pokazatelja projekta, kako su definirani u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. U slučaju neostvarenja pokazatelja, nadležno tijelo će u utvrđivanju opravdanosti primjene financijske korekcije utvrđivati utjecaj neostvarivanja pokazatelja na postupak dodjele bespovratnih sredstava (postupak odabira) i na ostvarenje ciljeva projekta te će razmatrati opravdanost razloga (okolnosti) koji su doveli do neostvarenja pokazatelja kao što su: utjecaj socio-ekonomskih čimbenika ili vanjskih utjecaja (čimbenika okoline), nastup više sile, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, pojašnjenja i obrazloženja Korisnika te postupanje Korisnika prilikom provedbe projekta (lista nije isključiva). Financijska korekcija utvrđuje se u obliku izvršenja povrata dijela isplaćenih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja u obliku paušalne financijske korekcije. Ove odredbe odnose se na pokazatelje iz točke 1.5. Uputa čija vrijednost se definira u Obrascu 1. Prijavni obrazac, rubrika „Pokazatelji i rezultati“.

## 1.6. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, obveze prijavitelja

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog pregovaračkog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 148.000.000,00 HRK. PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Intenzitet (udio) bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje vlastitim sredstvima ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva Unije, uključujući iz ESI fondova) osigurati:

- sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva,

- sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova/izdataka unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.

U sklopu projektnog prijedloga Prijavitelj je obvezan dostaviti Izjavu prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja (Obrazac 2), kojom potvrđuje prethodno navedeno.

## 1.7. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore

Obaveze koje se odnose na državne potpore/potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnosi se na projekt koji će biti financiran u okviru ovog Poziva.

Da bi bila riječ o državnoj potpori moraju biti ispunjena 4 elementa (da je riječ o državnim sredstvima, selektivnosti, prednosti i utjecaju na tržište, odnosno narušavanju tržišnog natjecanja).

Budući da dio zatvorenog i saniranog odlagališta Karepovac, predmet ovog Poziva, nije predviđen za daljnje zbrinjavanje otpada niti bilo kakve nove gospodarske aktivnosti, provedbom projekta ne narušava se tržišno natjecanje te isto nema utjecaj na trgovinu zemalja članica EU iako će dio odlagališta nastaviti s radom (nova odlagališna ploha koja se ne financira ovim Pozivom). Vlasnik zemljišta na kojemu je smješteno odlagalište Karepovac je Grad Split, a odlagalištem Karepovac upravlja Čistoća d.o.o. Split. Svi poslovi sakupljanja komunalnog otpada za područje Grada Splita povjereni su gradskom trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Split, koje se bavi i poslovima gospodarenja komunalnim otpadom, te upravljanjem odlagališta komunalnog otpada Karepovac. Upravljanje odlagalištem kao takvim nije gospodarska (tržišna) djelatnost već je sukladno ZOGO-u, članak 23., stavak 4, svaka JLS dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom u nadležnosti JLS. Grad Split je upravljanje odlagalištem otpada Karepovac povjerio tvrtki Čistoča d.o.o. Split u vlasništvu Grada Splita. Sanacijom odlagališta se niti Gradu Splitu niti operatoru, tvrtki Čistoća d.o.o. Split stoga ne daje prednost na tržištu jer sukladno ZOGO-u, članak 31., stavak 1 svaka JLS dužna je na svome području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Aktivnosti gradnje, stručnog nadzora građenja i tehničke pomoći izvodit će izvođači radova i isporučitelji usluga koji će biti odabrani na temelju postupaka javne nabave provedenih u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i pripadajućim propisima, čime će biti osigurana transparentnost i tržišni način odabira gospodarskih subjekata bez davanja selektivne prednosti pojedinim gospodarskim subjektima.

Operacija sanacije odlagališta neopasnog otpada predviđena ovim Pozivom nije operacija koja ostvaruje neto prihode u smislu stavka 1., članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te se prihvatljivi izdaci operacije ne umanjuju. Naime, provedbom predloženog projekta sanacije i ishođenjem privremene uporabne dozvole dio odlagališta koji je saniran je u tom dijelu konačno zatvoren za daljnje odlaganje otpada te se provodi njegovo održavanje, nadzor i kontrola sukladno zakonskim propisima vodeći računa o roku u kojem odlagalište može predstavljati opasnost. Dio odlagališta koji je saniran kao građevina i nekretnina neće se koristiti za proizvodnju roba ili usluga koje bi plaćali izravno korisnici roba ili usluga i neće se davati na korištenje, prodavati ili iznajmljivati te time omogućiti prijavitelju ostvarenje pritoka novca (prihod) koji je veći od zbroja operativnih troškova i troškova zamjene opreme kratkog životnog vijeka koji nastaju za vrijeme odgovarajućeg vremenskog razdoblje (referentno razdoblje). Također, operacija sanacije koja je predmet Poziva nikako nije dio računa za javnu uslugu građana u obuhvatu odlagališta Karepovac.

Stavak 2. članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 propisuje da se prihvatljivi izdaci operacije koji će se sufinancirati iz ESI fondova unaprijed smanjuju vodeći računa o mogućnosti operacije da stvara neto prihod u određenom referentnom razdoblju koje obuhvaća provedbu operacije i razdoblje nakon njezina završetka. Imajući u vidu prethodno navedeno radi se dakle o operaciji koja ne stvara neto prihod i time se prihvatljivi izdaci operacije ne smanjuju.

Stavak 3. članka 61. Uredbe EU br. 1303/2013 propisuje mogućnost korištenja dvije metode za izračun mogućeg neto prihoda i to primjenom fiksnog postotka neto prihoda za sektor i izračunom diskontiranog neto prihoda. U slučaju ove operacije diskontirani neto prihod jednak je nuli jer se radi o operaciji koja ne stvara neto prihod iz prije navedenih razloga.

Slijedom toga, iznos bespovratnih sredstava KF-a po projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

1.8. Dvostruko financiranje

Prijavitelj ne smije tražiti/primiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će mu biti nadoknađeni u okviru prijavljenog i za financiranje odabranog projekta. U slučaju da se ustanovi dvostruko financiranje projekta, Prijavitelj će morati vratiti iznos bespovratnih sredstva koji odgovara iznosu primljenih bespovratnih sredstava za aktivnost za koju se utvrdi da je predmet dvostrukog financiranja.

# PRAVILA POZIVA

## 2.1. Prihvatljivost prijavitelja

U skladu s člankom 23. stavak 4. ZOGO-a prihvatljivi Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište Karepovac, tj. Grad Split.

PGO RH za razdoblje 2017.-2022. definira Grad Split kao nositelja Mjere 1.4.4 Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Splitu u svrhu ostvarivanja Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku dostave projektnog prijedloga:

- ima važeći Plan gospodarenja otpadom usklađen s člankom 21. ZOGO-a, kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a;

- nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3. Uputa.

Prihvatljivost Prijavitelja će se provjeravati sukladno relevantnim dokumentima navedenima u točki 3.1. Uputa.

## 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

## 2.3. Kriteriji za isključenje

Kriteriji za isključenje prijavitelja

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

- Prijavitelju koji nije Grad Split; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Prijavitelju koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora što ju je dodijelila država članica ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, u skladu s odredbom  članka 1., točke 4. (a) Uredbe (EU) br. 651/2014; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju ako je protiv Prijavitelja koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobe koja je član njegovog upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora Prijavitelja i koja je državljanin Republike Hrvatske izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3):

  - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam), članka 101.a (putovanje u svrhu terorizma) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) i članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/19) i članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) i članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

  - prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (NN, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) i članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

- Prijavitelju kojem je utvrđeno teško kršenje ugovora zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan nakon provedbe drugog postupka dodjele bespovratnih sredstava, postupka (su)financiranog sredstvima Unije, odnosno ESI fondova; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji je iz proračuna Unije primio bespovratna sredstva koja se odnose na isto djelovanje; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju u slučaju da je Prijavitelj i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje proglašen krivim zbog teškog profesionalnog propusta, a koji PT1 može na bilo koji način dokazati; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji je u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji ne udovoljava obvezama u skladu s odobrenom obročnom otplatom duga; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji je u postupku prisilnog povrata sredstava; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji nije izvršio povrat sredstava prema odluci nadležnog tijela, kako je navedeno u Izjavi prijavitelja (Obrazac 3); dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji nije ispunio obvezu o isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan Prijavitelj i u kojoj će se provoditi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i u skladu s propisima države poslovnog nastana Prijavitelja (ako on nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj). U pogledu ove točke, smatra se prihvatljivim da Prijavitelj/Korisnik nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Prijavitelju koji nema važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa ZOGO-om, kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a; dokazuje se Planom gospodarenja otpadom JLS/Prijavitelja,  uključujući i dokumentom predstavničkog tijela JLS/Prijavitelja o donošenju istog;

- Prijavitelju koji je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3).

## 2.4.	Broj projektnih prijedloga i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava po Prijavitelju

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Postupak dodjele) može podnijeti maksimalno 1(jedan) projektni prijedlog za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Karepovac.

Korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Također, trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti financiran iz proračuna Unije i obrnuto.

Po završetku postupka dodjele, ukoliko mu je prethodni projektni prijedlog isključen, Prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog za isti projekt u krajnjem roku dostave projektnih prijedloga kako je definiran točkom 3.3. ovih Uputa. Prijavitelj neće imati mogućnost podnošenja novog projektnog prijedloga dok je prvotni još uvijek u postupku dodjele.

U ovom Pozivu Prijavitelj može sklopiti jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju projektnog prijedloga koji je prošao postupak odabira i za koji je donesena Odluka o financiranju.

## 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta

- Prijavitelj mora provesti projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovim Uputama. Prijavitelj mora osigurati kapacitete za provedbu projekta što uključuje tehnički kapacitet (koji se dokazuje iskustvom djelatnika u praćenju provedbe građevinskih projekata) i administrativni kapacitet (koji se dokazuje iskustvom djelatnika u praćenju provedbe projekata financiranih sredstvima EU i/ili usporedivih projekata), a što Prijavitelj opisuje u Prijavnom obrascu. Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga Prijavitelj nema vlastite kapacitete za provedbu projekta, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta, mora u sklopu projektnog prijedloga predvidjeti aktivnosti i troškove nabave savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski stručnjaci za upravljanje projektom.

- Prijavitelj treba osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Prijavitelj mora imati stabilne i dostatne izvore financiranja što Prijavitelj dokazuje Izjavom prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja (Obrazac 2).

- Prijavitelj mora osigurati održivost projekta i projektnih rezultata. Prijavitelj je obvezan osigurati trajnost Projekta, odnosno tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od završnog plaćanja (korisniku) po Ugovoru mora osigurati da rezultati Projekta ne podliježu sljedećim situacijama navedenima u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odnosno izmjene iste (članak 272. stavak 32. Uredbe (EU) br. 2018/104):

- promjeni vlasništva nad predmetom infrastrukture čime se trgovačkom društvu ili javnom tijelu daje neopravdana prednost;

- značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete i zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

- Prijavitelj tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od završnog plaćanja (Korisniku) po Ugovoru mora osigurati:

- održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, u skladu s uputama/preporukama proizvođača,

- održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osiguralo ostvarenje ciljanih pokazatelja utvrđenih u točki 1.5. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva i

- da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti.

Nepridržavanje zahtjeva koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i zahtjeva povezanih s trajnošću, smatrat će se kršenjem Ugovora te je moguće od Prijavitelja/Korisnika zatražiti povrat sredstava.

## 2.6. Prihvatljivost projekta

Napomena: Kriteriji prihvatljivosti projekta (navedeni niže) provjeravaju se tijekom odgovarajuće faze postupka dodjele (kako je opisano u točki 4.2. ovih Uputa).

Kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog mora udovoljavati svim utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, kako slijede:

Opći kriteriji prihvatljivosti

- Cilj projekta je u skladu s ciljevima predmetne dodjele: Projekt je u skladu sa OPKK, PO 6, SC 6i1, odnosno odgovara predmetu i svrsi ovog Poziva (točka 1.5. Uputa); dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Projekt se provodi na prihvatljivom zemljopisnom području: Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno Splitsko-dalmatinske županije; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima u sklopu ovog Poziva (točka 2.7. Uputa); dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja je, ili je trebala biti, podložna postupku povrata sredstava (u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013) nakon promjene proizvodne aktivnosti izvan programskog područja; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projekt je u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih i EU zakonodavnih akata, te u skladu sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) te u sklopu provjere kriterija odabira 6.1., 6.2. i 6.3.;

- Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije ni fizički ni financijski završen; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Fondova (Prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Fondova osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta); dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje – predloženi prihvatljivi troškovi (izdatci) nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima, niti će isti troškovi (izdatci), neovisno o okolnostima, biti dvaput financirani iz proračuna Unije. Navedeno znači i da trošak (izdatak) prijavljen u zahtjevu za plaćanje jednog od ESI fondova nije prijavljen za potporu drugog fonda ili instrumenta Unije ili za potporu istog fonda u okviru drugog programa. Također,  trošak (izdatak) koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti/nije financiran iz proračuna Unije i obrnuto; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, pristupačnosti za osobe s invaliditetom, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, tj. projekt mora doprinositi politikama o održivome razvoju (točka 2.14. ovih Uputa) te doprinositi ili barem biti neutralan u odnosu na politike o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji (točka 2.12. ovih Uputa) te pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točka 2.13. ovih Uputa); dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu (Obrazac 1) i zadanim vremenskim okvirima za provedbu projekta definiranim u točki 5.1. ovih Uputa, odnosno traje najranije počevši od 1. siječnja 2015. do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a inicijalno planirano najkasnije 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt u okviru je propisanog najvećeg dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem ovog Poziva (točka 1.6. ovih Uputa); dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1);

- Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja za osiguranjem trajnosti operacije na način da se neposredni učinci i rezultati ulaganja ostvareni provedbom projekta očuvaju i koriste pod uvjetima pod kojima su odobreni; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projekt je u skladu s Odlukom o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 87/2018); dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1).

- Specifični kriteriji prihvatljivosti

- Sanacija predmetnog odlagališta planirana je u sklopu PGO Grada Splita/Prijavitelja; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i PGO-om Grada Splita u kojem je planirana sanacija predmetnog odlagališta;

- Projektni prijedlog odnosi se na odlagalište koje se nalazi u Prilogu 5 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije koji je sastavni dio Izvješća o komunalnom otpadu za 2017. godinu HAOP-a, a koji je dostupan na sljedećem linku: http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/komunalni/OTP_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu_2017.pdf; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1), a isto će se provjeravati uvidom u Izvješće o komunalnom otpadu za 2017. godinu HAOP-a;

- Projektni prijedlog sadrži obvezu Prijavitelja za ishođenje privremene uporabne dozvole za sanirani dio odlagališta unutar planiranog razdoblja provedbe projekta; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projektnim prijedlogom se u nijednoj aktivnosti ili trošku ne predviđa ulaganje u dio odlagališta neopasnog otpada koje se koristi ili se planira koristiti za daljnje odlaganje odlaganja otpada odnosno aktivno korištenje; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projektnim prijedlogom planira se sanacija dijela odlagališta neopasnog otpada koji ne zadovoljava uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), te koje je prestalo s radom, odnosno aktivnim korištenjem, i isto se nakon sanacije više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1) i Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Projektnim prijedlogom nakon sanacije dijela odlagališta neopasnog otpada nije predviđeno daljnje zbrinjavanje otpada niti bilo koje druge gospodarske aktivnosti po završetku provedbe projekta u razdoblju od 5 (pet) godina od datuma završnog plaćanja Korisniku; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 3);

- Odlagalište je navedeno u dokumentu Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/strategije-planovi-i-programi-1274/1274; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1), a isto će se provjeravati uvidom u dokument Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske.

## 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju dijela odlagališta komunalnog otpada Karepovac, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

Provedba projekta:

Aktivnosti izvođenja radova sanacije dijela odlagališta otpada Karepovac sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje privremene uporabne dozvole):

- PAKET „A“ faza 1 u dijelu prihvatljivih aktivnosti obuhvaća radove preoblikovanje postojećeg otpada do projektom definiranih kvota te prekrivanje izravnavajućim slojem mješovitog materijala s iskopom i premještanje postojećeg otpada uz izgradnju prateće infrastrukture: hidrantska mreža s hidroforskom stanicom, crpna stanica s odvodnjom procjednih voda, vanjska rasvjeta obodne prometnice, plato plinske stanice, izgradnja priključka na vodovodnu mrežu i obodni kanal s odvodnjom oborinskih voda;

- PAKET „A“ faza 3 obuhvaća radove završnog prekrivnog sustava sa sustavom aktivnog otplinjavanja. Izvodit će se radovi zatvaranja i konačnog prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava aktivnog otplinjavanja nakon prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom (plinski zdenci, plinske instalacije) te krajobrazna sanacija prekrivenog dijela odlagališta i područja obuhvata zahvata;

- PAKET „B“ faza 1 obuhvaća izgradnju plinske baklje;

- PAKET „C“ obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje procjednih voda;

- aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje privremene uporabne dozvole za sanaciju odlagališta;

- usluge stručnog nadzora građenja;

- usluge projektantskog nadzora;

- usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;

- usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Upravljanje projektom:

Ova aktivnost uključuje uslugu tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).

Informiranje i vidljivost projekta:

Ova aktivnost uključuje aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta (sukladno točki 5.7. ovih Uputa).

Doprinos projekta horizontalnim politikama:

Ova aktivnost uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točke 2.12., 2.13. i 2.14. ovih Uputa).

## 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta

Proračun projekta treba biti realan i učinkovit tj. troškovi/izdatci projekta moraju biti dostatni za postizanje očekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama. Pri određivanju prihvatljivosti izdataka, potrebno je uzeti u obzir točke 2.9. i 2.10. ovog Poziva i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak i 70/20).

Pri obračunu i dodjeli bespovratnih sredstava u obzir će se uzimati samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi moraju biti stvarno učinjeni i temeljiti se na popratnoj dokumentaciji. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih planiranih troškova potrebnih za realizaciju projektnog prijedloga, uključujući i neprihvatljive troškove, pri čemu proračun mora obuhvatiti troškove koje će Korisnik imati nakon odobravanja prijedloga projekta i troškove koje je već imao prije podnošenja projektnog prijedloga (ukoliko je primjenjivo) u sklopu ovog Poziva.

Troškovi moraju ispunjavati sve sljedeće opće uvjete prihvatljivosti:

- biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti navedenima u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak i 70/20) i dodatnim uvjetima za prihvatljivost izdataka primjenjivima na ovaj Poziv,

- nastati kod Prijavitelja/Korisnika za vrijeme (razdoblja) provedbe projekta i biti plaćeni od strane Korisnika tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka,

- biti povezani i nastati u okviru projekta (proračuna projekta) koji je odabran u okviru ovog Poziva, u skladu s kriterijima odabira, a za koji je preuzeta obveza u Ugovoru,

- biti povezani s projektom i nastati u okviru aktivnosti iz točke 2.7. ovih Uputa,

- biti razumni, opravdani i u skladu s načelom odgovornog financijskog upravljanja, odnosno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti za postizanje rezultata te biti u skladu s tržišnim cijenama,

- biti u skladu s pravilima o javnoj nabavi postavljenima u točki 5.2. ovih Uputa,

- biti stvarni, odnosno potkrijepljeni računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti,

- biti usklađeni s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom,

- biti usklađeni s odredbama čl. 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odnosno izmjene iste (članak 272. stavak 27. Uredbe (EU) br. 2018/1046) koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta EU te dvostrukog financiranja iz bilo kojeg drugog izvora osim vlastitih sredstava Prijavitelja,

- biti usklađeni s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odnosno izmjene iste (članak 272. stavak 32. Uredbe (EU) br. 2018/1046) (vidi točku 2.5. ovih Uputa).

## 2.9. Prihvatljive kategorije troškova

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

- Troškovi izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta (sanacije dijela odlagališta otpada Karepovac) sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvođenje građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje privremene uporabne dozvole) i to PAKET „A“ faza 1 i 3, PAKET „B“ faza 1 te PAKET „C“:

- PAKET „A“ faza 1 u dijelu prihvatljivih troškova obuhvaća troškove radova preoblikovanja postojećeg otpada do projektom definiranih kvota te prekrivanje izravnavajućim slojem mješovitog materijala s iskopom i premještanje postojećeg otpada uz izgradnju prateće infrastrukture: hidrantska mreža s hidroforskom stanicom, crpna stanica s odvodnjom procjednih voda, vanjska rasvjeta obodne prometnice, plato plinske stanice, izgradnja priključka na vodovodnu mrežu i obodni kanal s odvodnjom oborinskih voda;

- PAKET „A“ faza 3 obuhvaća troškove radova završnog prekrivnog sustava sa sustavom aktivnog otplinjavanja. Izvodit će se radovi zatvaranja i konačnog prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava aktivnog otplinjavanja nakon prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom (plinski zdenci, plinske instalacije) te krajobrazna sanacija prekrivenog dijela odlagališta i područja obuhvata zahvata;

- PAKET „B“ faza 1 obuhvaća troškove izgradnje plinske baklje;

- PAKET „C“ obuhvaća troškove izgradnje uređaja za pročišćavanje procjednih voda;

- Troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) i za ishođenje privremene uporabne dozvole za sanaciju odlagališta;

- Troškovi usluge stručnog nadzora građenja;

- Troškovi usluge projektantskog nadzora;

- Troškovi usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;

- Troškovi usluge vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje;

- Troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave RH;

- Troškovi pristojbe za izdavanje privremene uporabne dozvole;

- Troškovi usluge upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi;

- Troškovi u svezi ispunjavanja uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.7. ovih Uputa;

- Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom (točke 2.12., 2.13. i 2.14. ovih Uputa);

- Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

## 2.10. Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi Prijavitelja u sklopu ovog Poziva su:

- Nadoknadivi porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak,

- Kamate na dug,

- Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ,

- Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,

- Kupnja rabljene opreme i vozila,

- Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja operacijom odnosno Projektom,

- Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika u skladu s propisima Republike Hrvatske,

- Bonusi za zaposlene,

- Kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom,

- Troškovi sudskih i izvan sudskih sporova,

- Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj,

- Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,

- Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti,

- Troškovi amortizacije,

- Kupoprodaja izgrađenog i neizgrađenog zemljišta,

- Operativni najam,

- Operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom),

- Troškovi plaća osoblja Korisnika,

- Izdaci povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koju nabavlja Korisnik,

- Neizravni troškovi,

- Izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz ESF-a,

- Potpora lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice,

- Izdatak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,

- Izdaci operacije koje ostvaruju neto prihode za vrijeme provedbe,

- Nabava opreme za rad i održavanje odlagališta,

- Troškovi koje se odnose na Pozivom neprihvatljivi dio odnosno na daljnji rad (aktivno korištenje) odlagališta komunalnog otpada Karepovac, a primarno:

  - PAKET „A“ faza 1: Izgradnja odlagališne plohe za odlaganje otpada, izgradnja trafostanice i sustava elektroopskrbe,

  - PAKET „A“ faza 2: Izgradnja zgrade za zaposlenike i asfaltiranog platoa oko zgrade s parkiralištem, izgradnja hidrantske mreže ulazno-izlazne zone, sustava opskrbe vodom i odvodnje ulazno-izlazne zone, rasvjeta ulazno–izlazne zone te krajobrazno uređenje ulazno – izlazne zone;

  - PAKET „A“ faza 4: Radovi zatvaranja i konačnog prekrivanja otpada odloženog na novoj plohi završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava aktivnog otplinjavanja nakon prekrivanja otpada odloženog na novoj plohi te krajobrazna sanacija prekrivenog odlagališta i cjelokupnog područja obuhvata;

  - PAKET „B“ faza 2: Izgradnja plinskog postrojenja za proizvodnju električne energije. Pored plinske baklje u okviru prostora plinske stanice izvode se kontejnerski plinski generatori za proizvodnju električne energije prema podacima o sastavu, kvaliteti i količinama odlagališnog plina iz glavnog projekta. Generatori će biti spojeni na HEP-ovu električnu mrežu preko transformatorske stanice;

- Ostali neprihvatljivi i uvjetno prihvatljivi troškovi iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak i 70/20).

Napomena: Prijavitelj preuzima rizik za troškove nastale u razdoblju između podnošenja projektnog prijedloga i datuma odobrenja bespovratnih sredstava. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih troškova potrebnih za realizaciju projekta, dok je za neprihvatljive troškove dužan dostaviti ukupan iznos prema izvoru sredstava u sažetak proračuna Prijavnog obrasca (Obrazac I.). Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi čine ukupnu vrijednost projekta. Iznos sufinanciranja odnosi se samo na prihvatljive troškove projekta. Neprihvatljive troškove snosi Prijavitelj/Korisnik.

## 2.11. Horizontalna načela

Prijavitelj je obavezan pridržavati se zakonskih odredbi (navedenih u poglavlju 1.3. ovih Uputa) koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika. Poštujući zakonske odredbe projekt je neutralan u pogledu horizontalnih politika, a pripadajući izdaci i aktivnosti neće se smatrati doprinosom horizontalnim politikama već ispunjenjem zakonske obaveze. Ukoliko projekt sadrži dodatne aktivnosti uz propisani minimum poštivanja zakonskih odredbi, tada projekt promiče horizontalne politike EU.

Usklađenost projekta s horizontalnim politikama (bilo minimalnim zahtjevima bilo dodatnim aktivnostima) opisuje se u Obrascu 1. Prijavni Obrazac.

Slijedom Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija” o provedbi horizontalnih načela (u daljnjem tekstu: Upute o provedbi horizontalnih načela) korisnik je dužni uzeti u obzir horizontalna načela, odnosno  predviđaju mjere u sljedeće tri kategorije – promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom i održivi razvoj.

Projekt koji je u skladu s nacionalnim propisima smatraju se neutralnima, o čemu je potrebno pružiti informaciju u odgovarajućem dijelu Obrasca 1. Prijavni obrazac.

Korisnik tijekom provedbe projekta treba redovito izvještavati o primijenjenim mjerama i aktivnostima kojima se promiču horizontalne politike, a koje treba opisati u pripadajućim poglavljima opisnog dijela zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-a). Ako su mjere povezane sa specifičnim izdacima, potrebno ih je planirati, izvještavati i predočiti pripadajuću dokumentaciju. Podatke o praćenju i procjenu učinka mjera i aktivnosti potrebno je opisati u Završnom izvješću.

Provođenje horizontalnih načela u projektu može biti predmet provjere i kontrole tijekom terenskih kontrola i revizija, pri čemu će se ispitati primjena horizontalnih mjera, provedene edukacije i bilo kakve druge mjere koje su utvrđene u projektnom prijedlogu, a koje promiču horizontalne politike, bez obzira na to jesu li financirane kroz projekt ili ne. Projekt može također biti predmet i tzv. ad hoc provjera u pogledu poštivanja horizontalnog načela. Ako se tijekom provedbe nakon obavljene kontrole ili revizije izdaju preporuke, Korisnik je dužan izvijestiti o primjeni izdanih preporuka.

## 2.12. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Poštujući zakonske odredbe projekt je neutralan u pogledu ravnopravnosti spolova i sprječavanja diskriminacije, odnosno projektnim prijedlogom se minimalno osigurava usklađenost sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva tj. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08, 69/17) kao i sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12).

U Uputama za prijavitelje i korisnike OPKK o provedbi horizontalnih načela predložene su neke od horizontalnih aktivnosti na razini OPKK, SC 6i1, a koje su primjenjive i na ovaj Poziv:

Planiranje projekta: prilikom pripreme (osmišljavanja) i provođenja projekta, potiče se analiza na koji se način negativni učinci mogu ukloniti ili umanjiti kako bi se spriječila nezakonita diskriminacija i ublažili rezultati koji dovode do neravnopravnosti.

Provedba projekta: pozitivne mjere za uklanjanje rodnih i ostalih diskriminatornih stereotipa iz informativnih i komunikacijskih aktivnosti, promotivni materijali na jezicima i pismu nacionalnih manjina.

Prijavitelj može na razini projektnog prijedloga osmisliti i druge aktivnosti pri promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrane diskriminacije u skladu s Uputama o provedbi horizontalnih načela.

## 2.13. Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Projektni prijedlog mora biti u skladu sa zahtjevima i standardima nacionalnog zakonodavstva vezanog uz pristupačnost za osobe s invaliditetom, odnosno projektnim prijedlogom se minimalno osigurava usklađenost sa zakonskim zahtjevima u pogledu istih.

Neki od primjera mjera za neobavezno promicanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom su:

- korištenje načela univerzalnog dizajna,

- Brailleovo pismo za slijepe osobe,

- znakovni jezik za osobe oštećena sluha, gluhe ili nagluhe osobe,

- tekstovi jednostavni za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim teškoćama.

Prijavitelj može na razini projektnog prijedloga osmisliti i druge aktivnosti pri promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom, u skladu s Uputama o provedbi horizontalnih načela.

## 2.14. Održivi razvoj

Imajući u vidu tip projekata koji su predmet poziva, Prijavitelj će u svojem projektnom prijedlogu morati dokazati da će njegov projekt izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenje rizika od otpada i poboljšanje učinkovitog upravljanja resursima.

Projektni prijedlog mora biti u skladu sa zahtjevima Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). S obzirom na to da projekti sanacija zahtijevaju provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Prijavitelj je dužan dostaviti rješenje o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili rješenje o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, sukladno navedenom u točki 3.1. ovih Uputa.

Projektni prijedlog mora biti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). U slučaju projektnog prijedloga koji zahtijeva provođenje postupka prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Prijavitelj je dužan dostaviti rješenje o provedenom postupku. Postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može biti objedinjen s postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš/ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (gdje je primjenjivo). U sklopu projektnog prijedloga potrebno je dostaviti traženu dokumentaciju kako je navedeno u točki 3.1. ovih Uputa.

Projekt također mora doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19) i Pravilniku o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 134/12), što će Prijavitelj trebati prikazati u Obrascu 1 – Prijavnom obrascu.

Da bi zadovoljio minimalne zahtjeve tijekom ocjenjivanja kvalitete (kako je opisano u točki 4.2. ovih Uputa), projektni prijedlog mora prikazati doprinos projekta ispunjavanju ciljeva iz prijelaznog razdoblja utvrđenih za sektor gospodarenja otpadom Ugovorom o pristupanju RH EU, doprinos projekta provedbi Strategije gospodarenja otpadom te usklađenost projekta s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. i ZOGO-om.

# KAKO SE PRIJAVITI

## 3.1.  Izgled i sadržaj projektnog prijedloga

Projektni prijedlog predaje se na temelju ovih Uputa, koristeći obrasce koji su sastavni dio ovog Poziva. Projektni prijedlozi, odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija izdana od strane nadležnih tijela drugih država mora biti prevedena na hrvatski te ovjerena od strane sudskog tumača.

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava eFondovi te sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:

| Dokument | Obvezno (da ili ne) | Referenca |
| --- | --- | --- |
| - Prijavni obrazac | da | Obrazac 1 |
| - Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja | da | Obrazac 2 |
| - Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele | da | Obrazac 3 |
| - Plan gospodarenja otpadom Grada Splita/Prijavitelja, uključujući i dokument predstavničkog tijela Grada Splita/Prijavitelja o donošenju istog | da |  |
| - Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš | da |  |
| - Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš | da |  |
| - Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primijeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU vezanih uz provedeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš odnosno provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš | da |  |
| - Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili Mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu | da |  |
| - Pravomoćni akt na temelju kojeg Prijavitelj može započeti građenje odnosno građevinske radove sanacije odlagališta za Paket „A“, faza 1, uključujući glavni projekt s projektantskim troškovnikom | da |  |
| - Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, npr. zemljišno-knjižni izvadak u kojem je upisano vlasništvo ili pravo građenja u korist Prijavitelja za katastarske čestice u obuhvatu zahvata sanacije odlagališta ili ugovor o kupoprodaji | da |  |

Dokumentacija koja zahtjeva potpis Prijavitelja, mora biti sken izvornika, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljen elektroničkim putem te dostupan u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela.

## 3.2. Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Napomena: Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem sustava eFondovi ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. Svaki priloženi dokument Prijavnom obrascu kroz navedeni sustav mora biti u zasebnoj datoteci. VAŽNO! Prijavitelj je dužan planirati dovoljno vremena za registraciju u sustav eFondovi te ispunjavanje i provjeru Prijavnog obrasca u istome, prije željenog vremena podnošenja projektnog prijedloga. Iako je sustav eFondovi dostupan 0-24 sata svim danima, izuzev u vrijeme redovitih ažuriranja sustava, korisnička podrška sustava eFondovi dostupna je u uredovno radno vrijeme radnim danima. Prijavitelj je, u skladu s prethodno navedenim, dužni planirati dovoljan vremenski period za rješavanje eventualnih nejasnoća, mogućih problema ili nerazumijevanja u radu sustava prilikom ispunjavanja i podnošenja Prijavnog obrasca, te UT/MRRFEU ne odgovara po bilo kojoj osnovi u odnosu na svako postupanje ili propuštanje postupanja Prijavitelja koje bi zbog opisanih okolnosti dovelo do potencijalne nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca ili nemogućnosti pravovremenog podnošenja Prijavnog obrasca, ili nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca u punom opsegu, odnosno za bilo koju štetu ili izgubljenu korist koja bi potencijalno Prijavitelju nastala po toj osnovi.

Glavni projekt dostavlja se isključivo u .pdf formatu kao prilog projektnom prijedlogu, dok se projektantski troškovnik dostavlja u .xslx formatu.

## 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga

Poziv se provodi kao ograničeni pregovarački postupak u modalitetu trajnog Poziva. Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava eFondovi označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je do 15. rujna 2020.

PT1 zadržava pravo izmjena Poziva tijekom razdoblja trajanja Poziva, vodeći računa da predmetne izmjene/dopune ne utječu na postupak ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga.

U slučaju da projektni prijedlog bude isključen iz postupka dodjele, Prijavitelj će moći ponovno podnijeti projektni prijedlog u krajnjem roku dostave projektnih prijedloga kako je definiran ovom točkom.

U slučaju potrebe za obustavljanjem ili zatvaranjem Poziva prije nego što je predviđeno ovim Uputama, na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr od strane PT-a 1 (MINGOR) bit će objavljena obavijest u kojoj će se navesti da je:

- Poziv obustavljen na određeno vrijeme (jasno navodeći razdoblje obustave)

- Poziv zatvoren prije isteka predviđenog roka za dostavu projektnih prijedloga (jasno  navodeći točan datum zatvaranja).

MRRFEU (UT) dužno je omogućiti obavještavanje potencijalnih prijavitelja o naknadnim izmjenama natječajne dokumentacije i/ili uvjeta natječaja (dokumentacije Poziva). Navedeno se osigurava funkcionalnošću RSS-obavijesti, za koju se prijavitelji, pri preuzimanju dokumentacije postupka dodjele sa središnje internetske stranice ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr, opredjeljuju upisivanjem adrese elektronske pošte na koju žele primati obavijesti povezane s postupkom dodjele.

U slučaju da potencijalni Prijavitelj ne želi primati obavijesti putem RSS-a, UT, PT1 ili PT2 ne snosi odgovornost za eventualne propuste Prijavitelja ili njegovo nepoštivanje naknadno izmijenjenih uvjeta natječaja ili natječajne dokumentacije.

## 3.4. Dodatne informacije uz projektni prijedlog

Unaprijed određeni Prijavitelj (u skladu s točkom 2.1. ovih Uputa)  može kontinuirano za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga ili do trenutka podnošenja projektnog prijedloga u slučaju predaje projektnog prijedloga prije isteka roka za predaju projektnog prijedloga. Pitanja se postavljaju putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: seup@mzoe.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

- Raspored događanja

U sklopu ovog Poziva nije predviđeno održavanje informativnih i edukacijskih radionica.

- Važni indikativni vremenski rokovi

| Rok za podnošenje upita za pojašnjenjem | Kontinuirano, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga ili do trenutka podnošenja projektnog prijedloga u slučaju predaje projektnog prijedloga prije isteka roka za predaju projektnog prijedloga. |
| --- | --- |
| Rok za davanje pojašnjenja | U roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog upita, a najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. |
| Podnošenje projektnih prijedloga | Najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr) do najkasnije do 15. rujna 2020. |
| Postupak dodjele bespovratnih sredstava | Maksimalno 60 kalendarskih dana računajući od prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja projektnog prijedloga. |

## 3.5. Objava rezultata Poziva

Obavijest o potpisanom Ugovoru zajedno s iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava bit će objavljen na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr u roku od 10 (deset) radnih dana od potpisa Ugovora. Objava će uključivati minimalno sljedeće podatke:

Objava će uključivati minimalno sljedeće podatke:

- naziv Korisnika

- naziv projekta i njegov referentni broj

- iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih projektu i stopu sufinanciranja (intenzitet potpora);

- kratak opis projekta.

# POSTUPAK DODJELE

## 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Postupak dodjele predstavlja sveobuhvatni postupak odabira projektnog prijedloga koji se sastoji od sljedećih faza postupka dodjele:

- Faza 1 - Registracija projektnih prijedloga putem sustava eFondovi

- Faza 2 - Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete

- Faza 3 - Provjera prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga)

- Faza 4 - Donošenje Odluke o financiranju

## 4.2. Provođenje postupka dodjele

MINGOR/PT1 i FZOEU/PT2 su posrednička tijela zadužena za postupak dodjele (odabira projektnog prijedloga). Faza 1 provodi se putem sustava eFondovi. MINGOR/PT1 je odgovoran za faze 2 i 4, dok je FZOEU/PT2 zadužen za fazu 3.

Pojedina faza postupka dodjele provodi se na način da ta ista faza postupka dodjele za projektni prijedlog može započeti dok je prethodna faza još u tijeku, međutim, ne može završiti prije njezina završetka. Također, ukoliko projektni prijedlog nije uspješno prošao jednu fazu postupka dodjele, ne može se uputiti u daljnje faze postupka dodjele.

Postupak dodjele traje 60 (šezdeset) kalendarskih dana za projektni prijedlog, računajući od prvog sljedećeg radnog dana od zaprimanja projektnog prijedloga, do dana donošenja Odluke o financiranju o predmetnom projektnom prijedlogu. U opravdanim slučajevima, UT može produljiti trajanje postupka dodjele za projektni prijedlog.

U rok od 60 (šezdeset) kalendarskih dana uračunava se i rok mirovanja u trajanju od 15 (petnaest) radnih dana, koji obuhvaća razdoblje unutar kojeg se Prijavitelju dostavlja pisana obavijest o statusu njegova projektnog prijedloga nakon faze provjere prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) te rok unutar kojeg Prijavitelj može podnijeti prigovor Komisiji (postupanje po prigovorima opisano je u točki 4.3 ovih Uputa).

U slučaju odbijanja projektnog prijedloga u pojedinoj fazi postupka dodjele, razlozi odbijanja bit će navedeni.

S obzirom na to da se ovaj postupak dodjele provodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnoga Poziva s pregovaranjem, u postupku dodjele mogu se provoditi pregovori s Prijaviteljem i, ako je to potrebno, od njega se po potrebi zahtijevaju izmjene i/ili dopune projektnog prijedloga i popratne dokumentacije odnosno dopušteno je projektni prijedlog mijenjati i nadopunjavati podacima i dokumentima., kako bi se postigla njihova usklađenost s kriterijima primjenjivim na predmetni postupak dodjele. Shodno tome, Prijavitelj dorađuje i ponovno podnosi projektni prijedlog, sve dok nadležno tijelo ne ocijeni da je postignuta zadovoljavajuća razina kvalitete njegova sadržaja.

Faza 1 -	Registracija projektnih prijedloga putem sustava eFondovi

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom.

Nužni uvjet registracije projektnog prijedloga u sustav eFondovi je ispravno zaprimljena prijava (u propisanom vremenu) koja se kroz sustav eFondovi automatski registrira, a prijavi se dodjeljuje jedinstveni kod projekta.

Prijavitelj se o registraciji njegovog projektnog prijedloga obavještava putem sustava eFondovi.

Faza 2. - Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti Prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete

MINGOR/PT1 odgovoran je za administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti Prijavitelja, provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenu kvalitete. Za potrebe ocjene kvalitete, MINGOR/PT1 osniva Odbor za odabir projekata

Tijekom administrativne provjere projektnog prijedloga, u slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija navedenih u Prilogu 2.1 Priloga 2 – Obrazac za administrativnu provjeru i Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projektni prijedlog isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele. Administrativni kriteriji te posljedično i administrativna provjera, po svojoj naravi ne ulaze u sadržaj i kvalitetu samog projektnog prijedloga, već se u procesu provjere postupa prema zadanim, jasnim i transparentnim pravilima, jednakima za sve prijavitelje, rukovodeći se isključivo postavljenim administrativnim zahtjevima.

Cilj provjere prihvatljivosti Prijavitelja jest provjeriti usklađenost projektnog prijedloga s kriterijima prihvatljivosti za Prijavitelja, definiranima u dokumentaciji ovog Poziva, a provjerava se primjenjujući Prilog 2.1 Priloga 2  – Obrazac za administrativnu provjeru i Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja.

Cilj provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti je provjeriti usklađenost projektnog prijedloga s kriterijima prihvatljivosti za projekt i projektne aktivnosti koji su navedeni u poglavlju 2. ovih Uputa, primjenjujući Prilog 2.2 Priloga 2 – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti. Ukoliko se tijekom provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti utvrdi da u projektnom prijedlogu jedna ili više aktivnosti nisu prihvatljive, MINGOR (PT1) će u Kontrolnoj listi za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti za predmetni projektni prijedlog navodi aktivnosti za koje je utvrđeno da su neprihvatljive.

Slijedom toga, tijelo nadležno za ocjenjivanje kvalitete mora ocjenjivati projektni prijedlog uzimajući u obzir aktivnosti koje su prihvatljive odnosno ne uzimajući u obzir aktivnosti za koje je utvrđeno da su neprihvatljive. Također, tijelo nadležno za provjeru prihvatljivosti izdataka u fazi provjere prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) automatski iz proračuna briše troškove koji se odnose na aktivnosti za koje je utvrđeno da su neprihvatljive.

Projektni prijedlog mora udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti kako bi se moglo pristupiti ocjeni kvalitete projektnog prijedloga.

Cilj ocjene kvalitete je ocjenjivanje projektnog prijedloga prema pitanjima metodologije odabira. Kriteriji za odabir operacija i pripadajuću metodologiju u okviru Investicijskog prioriteta 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, SC 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, usvojeni su 18. siječnja 2017. godine 11. pisanim postupkom odlučivanja Odbora za praćenje OPKK-a.

Ocjena kvalitete projektnog prijedloga izvršit će se sukladno kriterijima odabira utvrđenima u nastavku i u Prilogu 2.3 Priloga 2  – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.

Tablica 2 Kriteriji odabira i DA/NE pitanja

|  | Kriterij odabira i pitanja za kvalitativnu procjenu | Odgovori DA/NE uz izjavu / opis pripadajućih situacija | Ostvarena ocjena / maksimalno ostvariva ocjena | Referenca na izvor za provjeru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrijednost za novac koju projekt nudi (u kontekstu ostvarenja ciljeva PDP-a, odnosi se na kvantificirani omjer troška potrebnog za postizanje ciljanih vrijednosti pokazatelja neposrednih rezultata/rezultata utvrđenih na razini sheme/predmetnog postupka dodjele) |  |  |  |
|  | 1.1. Društveno–ekonomske koristi projekta Projektni prijedlog sanacije zatvorenog dijela odlagališta financijski je opravdan te jasno opisuje društveno-ekonomske koristi projekta za područje na kojem se projekt provodi. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1), Elaborat zaštite okoliša |
|  | Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| 2. | Financijska održivost projekta (odnosi se na strategiju financiranja po završetku provedbe predmetnog projekta) |  |  |  |
|  | 2.1. Osiguranje sredstava Prijavitelja za provedbu projekta Prijavitelj je dokazao da će najkasnije do početka provedbe projekta osigurati iz vlastitih i/ili drugih izvora sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova (izdataka) projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih troškova (izdataka) te neprihvatljivih projektnih troškova/izdataka u okviru ovog Poziva, neovisno o trenutku nastanka. | DA/NE |  | Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja (Obrazac 2) |
|  | 2.2. Osiguranje sredstava Prijavitelja nakon provedbe projekta Prijavitelj se obvezao osigurati potrebna financijska sredstva za provedbu mjera praćenja stanja okoliša nakon provedene sanacije (ukoliko je isto potrebno sukladno propisanim mjerama zaštite okoliša) radi postizanja dugoročne održivosti projekta nakon završetka provedbe. | DA/NE |  | Izjava Prijavitelja (Obrazac 3) |
|  | Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| 3. | Provedbeni kapaciteti prijavitelja (uključuju aspekte financijskih, stručnih, iskustvenih i administrativnih kapaciteta) |  |  |  |
|  | 3.1. Tehnički i administrativni kapaciteti Prijavitelja za provedbu projekta Prijavitelj posjeduje potrebne kapacitete za uspješno upravljanje projektom u kontekstu EU fondova što uključuje: - tehnički kapacitet (koji se dokazuje iskustvom djelatnika u praćenju provedbe građevinskih projekata, a što Prijavitelj opisuje u Prijavnom obrascu); - administrativni kapacitet (koji se dokazuje iskustvom djelatnika u praćenju provedbe projekata financiranih javnim sredstvima ili sredstvima EU, a što Prijavitelj opisuje u Prijavnom obrascu); i/ili je u projektnom prijedlogu predvidio ugovaranje savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti za upravljanje projektom. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | 3.2. Upravljanje infrastrukturom nakon završetka projekta Prijavitelj se obvezao da će nakon provedbe projekta, a radi postizanja dugoročne održivosti projekta kroz provedbu mjera monitoringa (ukoliko je isto potrebno sukladno propisanim mjerama zaštite okoliša) osigurati potrebne kapacitete. | DA/NE |  | Izjava Prijavitelja (Obrazac 3) |
|  | Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| 4. | Dizajn i zrelost projekta (odnosi se na (1) utvrđivanje potrebe odnosno problemskog stanja koje projekt rješava te opis željenog stanja, (2) internu intervencijsku logiku projekta i provjerljivost pokazatelja kojima se treba potvrditi ostvarenje ciljanih vrijednosti – pokazatelji moraju biti racionalni, odgovarajuće vrste i iz pouzdanih izvora, i (3) spremnost za početak provedbe svih odgovarajućih komponenti projekta; obuhvaća pravne, tehničke i organizacijske aspekte |  |  |  |
|  | 4.1. Doprinos ostvarivanju pokazatelja iz OPKK Projekt doprinosi postizanju ciljane vrijednosti (pokazatelja) OPKK, Investicijskog prioriteta 6i, Specifičnog cilja 6i1: Regeneracija zemljišta: Ukupna površina regeneriranog zemljišta. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | 4.2. Doprinos projekta uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na županijskoj/regionalnoj razini Kroz integriranost aktivnosti vezanih uz otvaranje Centra za gospodarenje otpadom Splitsko - dalmatinske županije i zatvaranje/sanacije ostalih postojećih neusklađenih odlagališta. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | 4.3. Poštivanje načela „onečišćivač plaća“ Projekt poštuje načelo „onečišćivač plaća“ odnosno u skladu je s načelom da oni koji onečišćuju okoliš moraju snositi troškove zbrinjavanje otpada, poduzimanja preventivnih mjera i uklanjanja šteta koje prouzroče svojim djelovanjem. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1), Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela u sufinanciranju (Obrazac 2) |
|  | 4.4. Administrativni i tehnički napredak/zrelost projekta Prijavitelj je ishodio potrebnu dokumentaciju za sanaciju predmetnog odlagališta: - Pravomoćni akt na temelju kojeg Prijavitelj može započeti građenje odnosno građevinske radove sanacije odlagališta, uključujući glavni projekt s projektantskim troškovnikom; - Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; - Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primijeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU vezanih uz provedeni postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš odnosno provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; - Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili Mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu; - Zemljišno–knjižni izvadak u kojem je upisano vlasništvo ili pravo građenja u korist Prijavitelja za katastarske čestice u obuhvatu zahvata sanacije odlagališta. | DA/NE |  | Relevantna dokumentacija dostavljena sukladno zahtjevima iz točke 3.1. Uputa za prijavitelje |
|  | Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| 5. | Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (uključuje aspekt promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca te zabranu diskriminacije po bilo kojoj osnovi) |  |  |  |
|  | 5.1. Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti Poštujući zakonske odredbe projekt je neutralan u pogledu ravnopravnosti spolova i sprječavanja diskriminacije, odnosno projektnim prijedlogom se minimalno osigurava usklađenost sa zakonskim zahtjevima u pogledu istih. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
| 6. | Promicanje održivog razvoja (odnosi se na promicanje cilja EU za očuvanjem, zaštitom i unaprjeđenjem zaštite okoliša te uključuje aspekte promicanja korištenja obnovljivih izvora energije, i/ili unaprjeđenja energetske učinkovitosti i/ili smanjenja korištenja prirodnih resursa) |  |  |  |
|  | 6.1. Usklađivanje s zakonodavstvom EU Projekt doprinosi ispunjavanju ciljeva iz prijelaznog razdoblja utvrđenih u Ugovoru o pristupanju RH EU (NN MU 2/12, 5/2013, 9/2013) u sektoru gospodarenja otpadom vezano za prestanak odlaganja otpada na postojeća neusklađena odlagališta. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | 6.2. Provedba Strategije gospodarenja otpadom i PGO RH Projekt doprinosi provedbi Cilja 3. Smanjivanje rizika od otpada – Provođenje sanacije odlagališta otpada Strategije gospodarenja otpadom (NN 103/05), provedbi Mjere 4.2. Sanacije odlagališta neopasnog otpada PGO RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), radi ostvarenja Cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom te Mjere 14.3. Sanacija odlagališta Karepovac Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | 6.3. Usklađenost s ZOGO-om Projekt je usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i relevantnim pod-zakonskim propisima. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | 6.4. Doprinos unapređenju sustava gospodarenja otpadom i smanjenju rizika od otpada Projekt doprinosi unapređenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenje rizika od otpada i poboljšanje učinkovitog upravljanja resursima. | DA/NE |  | Prijavni obrazac (Obrazac 1) |
|  | Obrazloženje ocjene: |  |  |  |
|  | Bodovni prag (minimalna ocjena) na razini projekta | Svi odgovori DA |  |  |

Projektni prijedlog mora ostvariti ocjenu DA za svaki kriterij odabira i za svako pitanje za kvalitativnu procjenu da bi uspješno prošao fazu administrativne provjere, provjere prihvatljivosti Prijavitelja, provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete.

Ukoliko projektni prijedlog nije uspješno prošao fazu administrativne provjere, provjere prihvatljivosti Prijavitelja, provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete ne može se uputiti u daljnju fazu postupka dodjele.

Nakon provedene Faze 2 postupka dodjele, PT1 obavještava Prijavitelja o rezultatima navedene faze.

Faza 3. - Provjera prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga)

Cilj predmetne provjere je provjeriti usklađenost projektnih prijedloga s kriterijima prihvatljivosti izdataka (poglavlje 2. ovih Uputa) primjenjujući Prilog 2.4 Priloga 2 – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka. Provjeru prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) provodi PT2.

Tijekom provjere prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) provjerava se i osigurava da su ispunjeni uvjeti za financiranje pojedinog projektnog prijedloga, određujući najviši iznos prihvatljivih izdataka, (u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, odnosno izmjene iste (Uredba (EU) br. 2018/1046 čl. 272.), pravilima za pojedine Fondove, Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak i 70/20) i Pozivom te provjeravajući usklađenost projektnih prijedloga s kriterijima prihvatljivosti izdataka određenih u Pozivu (vidjeti točke 2.8. 2.9. i 2.10. ovih Uputa) primjenjujući Prilog 2.4. Kontrolna lista provjeru prihvatljivosti izdataka, koji će biti uključen u prijedlog za donošenje Odluke o financiranju. Projektni prijedlozi moraju udovoljiti svim kriterijima prihvatljivosti izdataka u svrhu njihova uključivanja u prijedlog Odluke o financiranju.

Ako je potrebno, PT2 kao nadležno tijelo ispravlja predloženi proračun projekta, uklanjajući neprihvatljive izdatke i mijenjajući neprihvatljive stavke u dogovoru s Prijaviteljem, pri čemu može:

1. prethodno od Prijavitelja zatražiti dostavljanje dodatnih podataka kako bi se opravdala prihvatljivost izdataka. Ako Prijavitelj ne dostavi zadovoljavajuće podatke, ili ih ne dostavi u za to ostavljenom roku, isti se smatraju neprihvatljivima i uklanjaju iz proračuna; i/ili

2. zajedno s Prijaviteljem (pisanim putem ili na sastancima) provjeriti stavke proračuna (predložene iznose uz pojedinu stavku kao i prihvatljivost stavki proračuna). U navedenim slučajevima nadležno tijelo od Prijavitelja zahtijeva obrazloženja kojima se opravdavaju potreba i novčana vrijednost pojedine stavke, ostavljajući mu za navedeno primjereni rok. Ako Prijavitelj u navedenom roku, u skladu s uputom nadležnog tijela ne opravda pojedinu stavku, ista se briše iz proračuna. Prijavitelj je obvezan u postupku pregleda  proračuna biti nadležnom tijelu na raspolaganju u svrhu davanja potrebnih obrazloženja.

Ispravci proračuna poduzimaju se u opsegu u kojemu se ne utječe na rezultate prethodnih faza dodjele odnosno ne mijenja se koncept, opseg intervencije ili ciljevi predloženog projektnog prijedloga. Ispravci mogu biti od utjecaja jedino na iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje odnosno na intenzitet potpore te ne mogu dovesti do povećanja iznosa sredstava koji se dodjeljuju Prijavitelju u odnosu na ono što je zahtijevano projektnim prijedlogom.

Nakon što je provedena provjera prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga), FZOEU/PT2 podnosi PT1 Izvješće o provjeri prihvatljivosti izdataka za pregledani projektni prijedlog, koje sadrži zaključke i mišljenje o projektnom prijedlogu u odnosu na zadane kriterije prihvatljivosti izdataka, podatak o predloženim ukupnim prihvatljivim izdatcima te iznosu bespovratnih sredstava koji će se dodijeliti

Nakon provedene faze 3 postupka dodjele, PT2 obavještava Prijavitelja o rezultatima navedene faze.

Faza 4. - Donošenje Odluke o financiranju

Odluka o financiranju se donosi za projektni prijedlog koji je udovoljio svim kriterijima u prethodnim fazama postupka dodjele.

Prije donošenja Odluke o financiranju, MINGOR/PT1 provjerava je li došlo do promjena ili okolnosti koje bi možebitno odgodile uvrštavanje projektnog prijedloga u Odluku o financiranju ili utjecale na ispravnost dodjele.

Odluka o financiranju mora sadržavati sljedeće podatke:

- pravni temelj za donošenje Odluke;

- naziv, adresu i OIB prijavitelja;

- naziv i referentni broj projektnog prijedloga;

- najviši iznos sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka projekta  iznos prihvatljivih izdataka projekta;

- stopa sufinanciranja (intenzitet potpore) na sedam decimala, uz napomenu kako je stopa sufinanciranja informativnog karaktera te kako se iznos za plaćanje po pojedinom zahtjevu za nadoknadom sredstava/završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava utvrđuje primjenom točnog omjera između najvišeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenih Ugovorom i ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka navedenog u izvorima financiranja proračuna Ugovora, i to, ako je primjenjivo, po pojedinoj financijskoj kategoriji proračuna Ugovora, a u odnosu na iznos provjerenih prihvatljivih izdataka, odobrenih u svakom zahtjevu za nadoknadom sredstava ili završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava;

- tehničke podatke o klasifikacijama Državne riznice i kodovima alokacija;

- ako je primjenjivo, druge elemente koji se odnose na financiranje (primjerice u odnosu na državne potpore).

Prijavitelj je obvezan o svakoj promjeni odnosno okolnostima, koje bi mogle odgoditi uvrštavanje projektnog prijedloga u Odluku o financiranju ili utjecati na ispravnost dodjele, bez odgode obavijestiti MINGOR/PT1.

Čelnik PT-a 1 (MINGOR) donosi Odluku o financiranju, po isteku roka mirovanja (točka 4.3. ovih Uputa) ili po dostavi izjave o odricanju od prava na prigovor (iznimno, navedeni rok se u opravdanim slučajevima može produžiti uz prethodnu suglasnost UT-a) te pisanim putem obavještava Prijavitelja da je njegov projektni prijedlog odabran za financiranje, obaviješću koja sadržava Odluku o financiranju i informacije o daljnjem postupanju.

PT1 po donošenju Odluke o financiranju bilježi u sustav eFondovi rezultate dodjele projektnog prijedloga.

PT1 kao nadležno tijelo za donošenje Odluke o financiranju zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa financijska sredstva u predmetnom PDP.

Odredbe vezane uz dodatna pojašnjenja tijekom postupka dodjele

Obavještavanje prijavitelja

Prijavitelj će, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana donošenja odluke o statusu navedenog projektnog prijedloga biti obaviješten pisanim putem obaviješću na kraju svake faze postupka dodjele bespovratnih sredstava i to:

- ako je riječ o uspješnom Prijavitelju, obavijest će sadržavati informaciju da je projektni prijedlog odabran za iduću fazu dodjele

- ako je riječ o neuspješnom Prijavitelju, obavijest će sadržavati informaciju da projektni prijedlog nije odabran za iduću fazu postupka dodjele s obrazloženjem.

Pojašnjenja tijekom postupka dodjele

U bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele, PT1 i PT2 mogu od Prijavitelja zahtijevati dodatna pojašnjenja/dokumente/podatke kada dostavljeno nije jasno ili sadrži pogreške sprječavajući na taj način objektivno provođenje postupka dodjele. Također, u pregovaračkom postupku omogućeno je po potrebi i unošenje ispravaka u prijavni obrazac i popratnu dokumentaciju, u cilju postizanja potpune usklađenosti s kriterijima iz dokumentacije Poziva odnosno dopušteno je projektni prijedlog mijenjati i nadopunjavati podacima i dokumentima. U svezi s pojašnjenjima, Prijavitelj je obvezan postupiti u skladu sa zahtjevom nadležnog tijela, u za to određenom roku; u protivnom se njegov projektni prijedlog može isključiti iz postupka dodjele. Prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga.

U postupku dodjele u fazi provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete, te provjere prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) osim zahtijevanja dodatnih pojašnjenja/dokumenata/podataka, ili ispravaka prijavnog obrasca i popratne dokumentacije PT1može izvršiti provjere na licu mjesta ili pozvati Prijavitelja da na sastanku tijekom faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete te provjere prihvatljivosti izdataka pruži potrebna dodatna pojašnjenja o podacima navedenima u projektnom prijedlogu. Na sastanku moraju biti prisutna najmanje dva predstavnika PT1, a razgovor se snima, što se konstatira. Također, sastavlja se zapisnik sa sastanka.

Zahtjevi za pojašnjenjem Prijavitelju će biti dostavljeni te je na njih obavezan odgovoriti putem sustava eFondovi.

Ako se tijekom postupka pojašnjavanja utvrdi da je Prijavitelj dostavio lažne informacije u projektnom prijedlogu ili da su Prijavitelj ili osobe povezane s projektnim prijedlogom dobili povjerljive informacije, pokušali utjecati ili utjecali na ishod postupka dodjele, PT1 ili PT2 isključuje projektni prijedlog iz postupka dodjele bespovratnih sredstava i po potrebi se obraća nadležnim institucijama (primjerice DORH-u, Poreznoj upravi) i pokreće redovne procedure za prijavu nepravilnosti.

Dostupnost informacija

Prijavitelj može uputiti zahtjev za dostavom informacija nadležnom tijelu o statusu njegovog projektnog prijedloga u pojedinoj fazi postupka dodjele, na način definiran u obavijesti nadležnog tijela koja se upućuje Prijavitelju na kraju svake faze postupka dodjele. Nadležno tijelo odgovara na zahtjev u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva. Zahtjev Prijavitelja za dostavom informacija ne odgađa početak sljedeće faze postupka dodjele. Zahtjev Prijavitelja za dostavom informacijama ne smatra se prigovorom na rezultate postupka dodjele ili bilo koje pojedine faze postupka dodjele.

Zahtjev Prijavitelja za pristup informacijama ne odnosi se niti smije dovoditi u pitanje zahtijevane ispravke prijavnog obrasca i popratne dokumentacije, u cilju postizanja njihove usklađenosti sa zahtjevima primjenjivima na predmetni postupak dodjele.

Povlačenje projektnog prijedloga

Do trenutka potpisivanja Ugovora, u bilo kojoj fazi postupka dodjele, Prijavitelj kroz sustav eFondovi može povući svoj projektni prijedlog.

Napomena: Prijavitelj je obvezan o svakoj promjeni odnosno okolnostima, koje bi mogle odgoditi uvrštavanje projektnog prijedloga u Odluku o financiranju ili utjecati na ispravnost dodjele, bez odgode obavijestiti nadležna tijela.

## 4.3. Prigovori

Prijavitelj ako smatra da su postupanjem PT1/PT2 tijekom postupka dodjele povrijeđena njegova prava ili pravni interesi, može radi zaštite, izjaviti prigovor zbog:

- povrede postupka opisanog u ovim Uputama i dokumentaciji predmetnog Poziva,

- povrede načela dodjele bespovratnih sredstava: načela jednakog postupanja, načela zabrane diskriminacije, načela transparentnosti, načela zaštite osobnih podataka, načela razmjernosti, načela sprječavanja sukoba interesa, načela tajnosti postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Prijavitelj može izjaviti prigovor čelniku UT-a u roku od 8 (osam) radnih dana od dana primitka Obavijesti o statusu projektnog prijedloga u pojedinoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava neposredno u pisanom obliku ili poštanskom pošiljkom.

O prigovoru odlučuje čelnik UT-a u roku 30 (trideset) radnih dana od dana zaprimanja urednog prigovora, rješenjem na temelju prijedloga Komisije za razmatranje prigovora (u nastavku teksta: Komisija). Rješenje čelnika UT-a dostavlja se podnositelju prigovora. Rješenje je izvršno te se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku 30 (trideset) dana o dana dostave rješenja.

Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naziv tijela kojem se upućuje, naznaku predmeta na koji se odnosi, naziv/ime i prezime te adresu Prijavitelja, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje ako je Prijavitelj ima (uključujući punomoć), naziv i referentni broj Poziva, razloge prigovora, potpis Prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje, naznaku statusa potpisnika prigovora koji ga ovlašćuje na zastupanje Prijavitelja (direktor, prokurist, član Uprave itd.,) pečat trgovačkog društva prijavitelja i dokumentaciju kojom dokazuje navode iznijete u prigovoru. Teret dokazivanja navedenih činjenica je na Prijavitelju.

Prigovor se podnosi na adresu UT-a, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,  s naznakom “Prigovor u postupku dodjele bespovratnih sredstava“, Miramarska 22, 10000 Zagreb.

Prigovor dostavljen izvan roka, podnesen od neovlaštene osobe (osobe koja nije Prijavitelj ili nije ovlaštena od strane prijavitelja), ne smatra se valjanim i ne uzima se u razmatranje, o čemu se pisanim putem obavještava prijavitelja.

Kada prigovor sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje da bi se po njemu moglo postupiti, odnosno ako je nerazumljiv ili nepotpun, Komisija će pozvati podnositelja da prigovor ispravi, odnosno dopuni u skladu s danom uputom i u tu svrhu mu vratiti prigovor. Ako prigovor bude ispravljen, odnosno dopunjen i predan Komisiji u roku određenom za dopunu ili ispravak, smatrat će se da je podnesen onog dana kada je prvi put bio podnesen. Smatrat će se da je prigovor povučen ako ne bude vraćen u određenom roku i ispravljen u skladu s dobivenom uputom, a ako bude vraćen bez ispravka odnosno dopune, neće se uzeti u razmatranje.

Prijavitelj koji ne podnosi prigovor već traži određena pojašnjenja i obavijesti u vezi s postupkom, podnosi zahtjev tijelu nadležnom za pojedinu fazu postupka dodjele koje je dužno u roku 15 (petnaest) kalendarskih dana od podnošenja zahtjeva izdati obavijest u pisanom obliku. Ako nadležno tijelo odbije izdati obavijest u pisanom obliku ili u propisanom roku ne izda obavijest, podnositelj ima pravo u roku 15 (petnaest) dana od isteka roka, izjaviti prigovor čelniku UT-a o kojem se odlučuje prema naprijed navedenim pravilima.

Ako je Prijavitelj uputio pismeno s naznakom da je riječ o prigovoru, a iz njegova sadržaja je razvidno da samo traži pojašnjenja i obavijesti, tada se ne provodi postupak razmatranja prigovora, već UT tijelu nadležnom za određenu fazu postupka dodjele prosljeđuje navedeni podnesak o čemu obavještava podnositelja.

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka prijavitelj može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. O povredi prava Agencija odlučuje rješenjem koje je upravni akt. Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Rok mirovanja

Odluka o financiranju ne može se donijeti prije isteka roka mirovanja.

Rok mirovanja obuhvaća razdoblje unutar kojega se prijavitelju dostavlja pisana obavijest o statusu njegova projektnog prijedloga nakon faze provjere prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga) te rok unutar kojeg Prijavitelj može izjaviti prigovor čelniku UT, i ne može biti duži od 15 radnih dana, računajući od idućeg dana nakon obavljene dostave obavijesti prijavitelju o statusu njegova projektnog prijedloga.

Prijavitelju, kojem će biti dodijeljena bespovratna sredstva može se ponudit potpisivanje Izjave o odricanju od prava na prigovor, uz napomenu da odricanje Prijavitelja od prava na prigovor ne utječe na već donesenu odluku PT1 kojom se projektni prijedlog uključuje u prijedlog za donošenje Odluke o financiranju tj. uz jasno jamstvo da su mu dodijeljena sredstava, odnosno da će u odnosu na njega biti donesena Odluka o financiranju. Odricanje od prava na prigovor je isključivo odluka Prijavitelja, te za cilj ima omogućiti donošenje Odluke o financiranju njegovog projekta u što kraćem roku te posljedično sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako je prigovor podnesen, rok mirovanja obuhvaća i razdoblje unutar kojega je Komisija dužna predložiti odluku čelniku UT, a ne može biti duži od 30 (trideset) radnih dana. Rok mirovanja u svakom slučaju ne može biti duži od 45 (četrdesetpet) radnih dana, računajući od dana kada je Prijavitelju obavljena dostava pisane obavijesti o statusu njegova projektnog prijedloga nakon faze provjere prihvatljivosti izdataka (troškova projektnog prijedloga).

U slučaju da Izjavu o odricanju ne potpisuje sam Prijavitelj, već osoba ovlaštena zastupati ga (ne po zakonu, već po punomoći – opunomoćenik) tada za ovlast potpisivanja mora postojati i nadležnom tijelu biti dostavljena pisana punomoć.

## 4.4. Ugovaranje

Po donošenju Odluke o financiranju od strane PT1, PT2 priprema Ugovor s uspješnim Prijaviteljem, budućim Korisnikom, u skladu s Prilogom 1 ovog Poziva. PT2 će obavijestiti Prijavitelja o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za potpisivanje Ugovora, te mu za to ostaviti primjeren rok.

PT2 osigurava da Prijavitelj prije potpisivanja bude upoznat s odredbama Ugovora.

Nakon što je nacrt Ugovora usklađen, potpisuju ga PT1, PT2 i uspješni Prijavitelj. Rok za pripremu i potpisivanje Ugovora, koji iznosi 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju, može se produžiti, uz prethodnu suglasnost UT-a, u opravdanim slučajevima koji su uzrokovani događajima izvan utjecaja nadležnog tijela i Prijavitelja/Korisnika.

Projektni prijedlog za koji se, u roku od 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana donošenja Odluke o financiranju ili naknadno produljenom roku, ne sklopi Ugovor, neće biti prihvatljiv za financiranje iz bespovratnih sredstava.

Ugovor stupa na snagu tek kada ga potpiše zadnja ugovorna strana.

Prijavitelj će potpisati i vratiti Ugovor PT2 najkasnije u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od njegova primitka. U slučaju da Prijavitelj/Korisnik ne dostavi potpisani Ugovor u prethodno utvrđenom vremenskom roku, osim ako to nije opravdano (u slučaju više sile), PT1 će smatrati da je Prijavitelj/Korisnik odustao od svog projektnog prijedloga i poništiti će Odluku o financiranju te će Prijavitelja/Korisnika u roku od 5 (pet) radnih dana od datuma poništavanja obavijestiti o takvoj odluci.

Prije potpisivanja Ugovora, Prijavitelj/Korisnik mora dostaviti Izjavu, koju je potpisao on ili za to ovlaštena osoba, kojom potvrđuje da u odnosu na podatke dostavljene u projektnom prijedlogu, nisu nastupile promjene koje bi utjecale na postupak dodjele bespovratnih sredstava te donošenje Odluke o financiranju u odnosu na njegov projekt, uključujući potvrdu da su provedbeni kapaciteti prijavitelja nepromijenjeni.

Prije potpisivanja Ugovora, pojašnjenja, prilagodbe ili manje korekcije mogu se unijeti u opis projekta u onoj mjeri u kojoj neće dovesti u pitanje Odluku o financiranju. Pojašnjenja, prilagodbe i manje korekcije se provode u suradnji s Prijaviteljem. Neće se uzeti u obzir promjene koje su se dogodile od datuma zaprimanja projektnog prijedloga u vezi prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete.

Izmjene u projektnom prijedlogu ne smiju ni u kojem slučaju dovesti do povećanja iznosa bespovratnih sredstava ni postotka sufinanciranja (koji se određuje na 7 (sedam) decimala) utvrđenih Odlukom o financiranju.

# ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA

## 5.1. Razdoblje provedbe projekta

Pod razdobljem provedbe projekta podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka obavljanja aktivnosti provedbe projekta. Ujedno je riječ o razdoblju u kojem trošak mora nastati od strane Korisnika, da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru (Prilog 1 ovog Poziva).

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti, a najranije počevši od 1. siječnja 2015. do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a inicijalno planirano najkasnije 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. Razdoblje provedbe projekta bit će točno definirano u uvjetima Ugovora (Prilog 1 ovog Poziva).

- Prijavitelj mora biti spreman započeti s provedbom aktivnosti projekta, uključujući pokretanje postupaka (javne) nabave relevantne za pravovremenu provedbu aktivnosti. Plan aktivnosti u Prijavnom obrascu i ostaloj projektnoj dokumentaciji mora biti usklađen s predviđenim datumom sklapanja Ugovora.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje unutar kojeg trošak mora biti plaćen od strane Korisnika da bi bio prihvatljiv za financiranje u skladu s Ugovorom (Prilog I ovog Poziva).

Odobrenje financiranja aktivnosti projekta koje su započele ili su već dovršene te s njima povezanih troškova moguće je pod uvjetom da se radi o prihvatljivim kategorijama aktivnosti te s njima povezanih troškova, a koji su ostvareni tijekom razdoblja provedbe projekta (najranije od 1. siječnja 2015. godine). Predmetno odobrenje uvjetovano je i s poštivanjem (sukladnošću) sa svim ostalim relevantnim kriterijima prihvatljivosti navedenim u ovom Pozivu.

## 5.2. Nabava

Tijekom provedbe projekta Prijavitelj/Korisnik moraj se pridržavati načela postupaka nabave utvrđenih u dokumentaciji Poziva te Ugovoru (Prilog 1 ovog Poziva).

Korisnik, obveznik Zakona o javnoj nabavi, primjenjuju Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) (dalje u tekstu: ZJN) na postupke nabave u okviru projekta. Troškovi koji uključuju nabavu bit će prihvatljivi samo pod uvjetom da je nabava provedena u skladu sa ZJN-om.

Također, javni i sektorski naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi dužan je držati se obveza o prethodnoj (ex-ante) provjeri dokumentacije o nabavi iz članka II. Odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN, br. 87/18).

Svi postupci nabave provedeni u okviru prijavljenog projekta, a prije datuma stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva na snagu, također moraju biti provedeni sukladno svim načelima i pravilima ZJN-a kako bi se mogli smatrati prihvatljivim.

Za provedbu postupaka javne nabave vrijedit će i primjenjivat će se i svi drugi važeći propisi, koji su na snazi u vrijeme provedbe aktivnosti. Ukoliko dođe do promjene ranije navedenih propisa, isto će se uzeti u obzir u odnosu na njihovo stupanje na snagu i na provedbu aktivnosti.

Nepridržavanje ovih postupaka odrazit će se na prihvatljivost izdataka, a PT2 prilikom provjere zahtjeva za nadoknadom sredstava koje tijekom provedbe projekta podnosi korisnik, može proglasiti vezane troškove neprihvatljivima. Također nepridržavanje ovih postupaka, a koje se utvrđuje ex-ante (prethodnom) i ex-post (naknadnom) kontrolom postupaka javne nabave, može dovesti do financijskih korekcija (Prilog 1.3 Priloga 1 ovog Poziva) i time utjecati na prihvatljivost izdataka.

## 5.3. Provjere upravljanja projektom

Nakon potpisivanja Ugovora, PT1 prati postiže li projekt utvrđene ciljeve i rezultate, dok je PT2 odgovoran provjeravati provodi li se projekt u skladu s Ugovorom.

Prijavitelj će biti upoznat s postupcima provjere upravljanja projektom prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Standardni obrasci koje je potrebno podnijeti PT2 i/ili PT1 nalazit će se u privitku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnik je dužan pridržavati se zahtjeva povezanih s provjerom upravljanja projektom te surađivati s PT2 prilikom provjere. Nepridržavanje navedenih zahtjeva može se smatrati kršenjem odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nakon čega mogu uslijediti pravne i financijske posljedice.

Provjere upravljanja projektom uključuju:

- pregled plana nabave;

- provjere ispravnosti Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ispravnost iznosa i stope financiranja), uključujući:

  - provjere prihvatljivosti troškova (usklađenost s nacionalnim pravilima prihvatljivosti i pravilima prihvatljivosti Unije);

  - provjere da je trošak stvarno nastao kod Korisnika i da je plaćen (ako je primjenjivo) i ispravnosti Zahtjeva za nadoknadom sredstava;

  - provjere usklađenosti postupaka nabave u okviru projekta s primjenjivim pravilima javne nabave;

- provjere dokaza o izvršenim plaćanjima i odgovarajućeg revizijskog traga;

- provjere statusa provedbe projekta;

- provjere usklađenosti s pravilima o održivom razvoju, i zahtjevima koji se odnose na jednake mogućnosti i nediskriminaciju;

- provjere poštivanja pravila EK-a i nacionalnih pravila o informiranju i vidljivosti (promidžbi);

- provjere na licu mjesta;

- financijsko zaključenje projekta i

- provjere projekta nakon dovršetka njegove provedbe (provjere trajnosti projekta, neto prihoda i pokazatelja).

PT1 i PT2 mogu, u svrhu praćenja napretka provedbe projekata, od korisnika zahtijevati dostavu redovnih ili ad hoc izvješća o provedbi projekata, ostvarivanju pokazatelja, primjeni horizontalnih načela ili drugim informacijama potrebnima za izvještavanje ili provedbu i vrednovanje OPKK-a.

PT1, PT2 i/ili UT, kao i bilo koji vanjski revizor ovlašten od strane navedenih tijela, kada ocijene potrebnim, mogu obaviti nenajavljenu provjeru na licu mjesta, neovisno jedan o drugom. O namjeri nisu dužni obavijestiti korisnika.

U razdoblju od 5 (pet) godina nakon završnog plaćanja Korisniku, PT2 ima pravo provjeravati trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd.

## 5.4. Podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava

Ovim Pozivom nije predviđena isplata projektnog predujma. Korisnik podnosi Zahtjev za nadoknadom sredstava (dalje u tekstu: ZNS), koji uključuje Izvješće o napretku provedbe projekta u roku od 15 (petnaest) dana od isteka svaka 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora.

Korisnik može podnijeti ZNS i češće od navedenog ako se za tim ukaže potreba te ukoliko je iznos koji se potražuje u sklopu ZNS-a minimalno 5% ukupne vrijednosti projekta, ali ne češće od svakih 30 (trideset) dana. Minimalni iznos kojeg korisnik može potraživati u Zahtjevu za nadoknadom sredstava je 100.000,00 kuna. Navedeno ograničenje se ne primjenjuje pri podnošenju Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Isplatu prihvatljivih izdataka iz bespovratnih sredstava Korisniku moguće je vršiti metodom nadoknade, metodom plaćanja ili primjenjujući obje metode. S obzirom na to da svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni do zadnjeg dana provedbe projekta, točnije plaćanje ne može biti izvršeno nakon 31.12.2023. godine, metodu plaćanja nije moguće koristiti ako se Završni Zahtjev za nadoknadom sredstava dostavlja nakon 31.12.2023. godine.

Ako se sredstva potražuju retroaktivno (ograničeno za aktivnosti koje su započele prije stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ako razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti izdataka počinje prije stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava), ona moraju biti uključena u prvi ZNS koji podnosi Korisnik. Korisnik može dostaviti prvi ZNS danom stupanja Ugovora na snagu, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od isteka prva tri mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnik podnosi Završni ZNS FZOEU/PT2 u roku od 30 (trideset) dana od isteka razdoblja provedbe projekta.

Rok za izvršenje plaćanja Korisniku po Ugovoru je 30 (trideset) dana od dana isteka roka za pregled predmeta obveze (zahtjeva za nadoknadu sredstava/završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava). Isplate Korisniku vrše se u kunama.

Detaljnije odredbe koje se odnose na mogućnosti i uvjete za podnošenje ZNS-a određeni su u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1 ovog Poziva).

## 5.5. Povrat sredstava

Ako postoji opravdana sumnja ili je utvrđeno da je Korisnik ugrozio izvršavanje Ugovora značajnim pogreškama ili nepravilnostima ili prijevarom, PT1 može obustaviti plaćanja, odnosno ako je navedeno utvrđeno, obustaviti plaćanja i/ili zahtijevati povrat plaćenih iznosa razmjerno težini utvrđenih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara. Razlozi i osnova za pokretanja postupka obustavljanja plaćanja i povrata sredstava bit će definirani Ugovorom.

Svaki projekt podliježe postupku povrata sredstava u slučaju nepoštivanja zahtjeva koji se odnose na sposobnost korisnika, učinkovito korištenje sredstava i trajnost projekta (točka 2.5. ovih Uputa).

Osnove za pokretanje postupka povrata mogu biti:

- Odluka o otkrivenoj nepravilnosti vezanoj uz dodijeljena bespovratna sredstva

- Odluka o raskidu Ugovora

- Naknadno utvrđenje da je Korisniku isplaćen iznos bespovratnih sredstava koji mu ne pripada

- Odluka o povratu potpore koja je utvrđena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

## 5.6. Revizije projekta

Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s Opisom Projekta koji će biti sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1 ovog Poziva).

Detaljnije odredbe koje se odnose na reviziju, imovinu i osiguranje bit će određene u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Prilog 1 ovog Poziva).

## 5.7. Informiranje i vidljivost

Korisnik će se pridržavati zahtjeva vezanih za informiranje i vidljivost navedenih u Ugovoru i njegovim prilozima te zahtjeva navedenih u dokumentu Informiranje, komunikacija i vidljivost - Upute za Prijavitelje za razdoblje 2014. – 2020. Korisnik je posebno dužan poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da EU sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu OPKK sufinanciranog od strane EFRR. PT2 će osigurati potporu korisniku vezano uz ispunjavanje zahtjeva vezanih uz informiranje i vidljivost.

Upute za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava su dostupni na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf.

Osim mjera informiranja i vidljivosti koje Korisnik samostalno poduzima u okviru projekta, korisnik je obvezan odazvati se na pozive PT1, PT2 i MRRFEU-a za sudjelovanje na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti. Također, na zahtjev PT1 i PT2, Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama informiranja i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u navedenim Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava.

## 5.8. Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Osobni podatci koji se dostavljaju u okviru projektnog prijedloga, a radi se o podatcima prijavitelja, njihovih zastupnika po zakonu/punomoći te zaposlenika dostavljaju se tijelima sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u svrhu učinkovite provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te provedbe postupka vrednovanja i provedbe revizije, te se u tu svrhu obrađuju, koriste i razmjenjuju.

Ti se podaci mogu razmjenjivati:

- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt sufinancira (uključuje PT1 i PT2 te KT i UT- za sve specifične ciljeve navedenog programa )

- između  tijela i sustava upravljanja i kontrole korištenja OPKK koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt financira (uključuje PT1 I PT2 te KT i UT – za sve specifične ciljeve navedenog programa) te tijela sustava upravljanja i kontrole i sektorski nadležnog tijela.

- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt sufinancira (uključuje PT 1 i PT 2 te KT i UT- za sve specifične ciljeve navedenog programa) i tijela koja su ovlaštena provoditi reviziju, u skladu s pravnim i institucionalnim okvirom za ESI fondove (Neovisno revizijsko tijelo, Tijelo za reviziju, i Tijelo za ovjeravanje, Europska komisija, Europski revizorski sud, OLAF, drugi revizor kojeg su ta tijela, za navedeno ovlastila).

- između tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ koja su nadležna za specifični cilj iz kojeg se projekt sufinancira (uključuje PT 1 i PT 2 te KT i UT- za sve specifične ciljeve navedenog programa) te osoba koje su ta tijela angažirala/ovlastila za izvršenje usluga vezano uz potrebu ili obvezu obavljanja aktivnosti u okviru njihovih funkcija.

Podaci i točki 1. i 2. se čuvaju dok za navedeno postoji svrha, najdulje 10 (deset) godina nakon zatvaranja Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka sadržana je u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (e).

Dodatne napomene:

Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000, Zagreb

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: ouzp@mrrfeu.hr.

Zahtjev za utvrđenje povrede prava se podnosi nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

# OBRASCI I PRILOZI

Obrasci koji su sastavni dio Poziva:

Obrazac 1	Prijavni obrazac - elektronska verzija dostupna u sustavu eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr);

Obrazac 2	Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja

Obrazac 3	Izjava Prijavitelja

Prilozi koji sastavni dio Poziva:

Prilog 1	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

  - Opći uvjeti Ugovora koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

  - Izvješće nakon provedbe Projekta

  - Pravila o financijskim korekcijama

  - Korisničke upute za korištenje sustava eFondovi - prijavitelji

Prilog 2 	Kriteriji i obrasci postupka dodjele bespovratnih sredstava:

    - Obrazac za administrativnu provjeru i Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja

    - Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti

    - Obrazac za ocjenjivanje kvalitete

    - Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka.

# POJMOVNIK

| ESI fondovi | Europski strukturni i investicijski fondovi - ESF, EFRR, KF, EFPR i EPFRR, sukladno recitalu 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013. |
| --- | --- |
| Fondovi | Fondovi - ESF, EFRR i KF, sukladno recitalu 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013. |
| eFondovi | Integrirani sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova. |
| Korisnik | Korisnik je uspješan Prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta. |
| Kriteriji dodjele bespovratnih sredstava | Kriteriji dodjele bespovratnih sredstava su kriteriji koji se primjenjuju na sve projekte OP-a te uključuju Kriterije odabira i Kriterije prihvatljivosti. |
| Kriteriji odabira | Kriteriji odabira (KO) su kriteriji koji se primjenjuju za ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga; Odbor za praćenje odobrava KO prije no što se isti primjene u postupcima dodjele. |
| Kriteriji prihvatljivosti | Kriteriji prihvatljivosti (KP) su kriteriji koji moraju biti ispunjeni kako bi se projektni prijedlog mogao uzeti u obzir za financiranje. Na temelju KP ne vrši se ocjenjivanje, već se provjerava ispunjava li projektni prijedlog pojedini KP ili ne. Samo ako su svi kriteriji prihvatljivosti ispunjeni, projektni prijedlog se prenosi u sljedeće faze dodjele; u protivnom, se isključuje iz dodjele. |
| Nadležno tijelo | Nadležno tijelo je tijelo nadležno za pojedini projekt u skladu s Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak). |
| Načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti | Načelo ekonomičnosti zahtijeva da resursi koje koristi institucija u svrhu obavljanja svog poslovanja budu dostupni na vrijeme, u odgovarajućoj količini i rezultatima i po najboljoj cijeni. Načelo učinkovitosti bavi se najboljim odnosom između uloženih resursa i dobivenih rezultata. Načelo djelotvornosti bavi se postizanjem određenih postavljenih ciljeva i ostvarivanjem željenih rezultata. |
| Održivi razvoj | Održivi razvoj znači da bi trebalo udovoljiti potrebama sadašnje generacije, a da se pritom ne ugrozi sposobnost budućih generacija da udovolje svojim vlastitim potrebama. To je cilj Europske unije utvrđen u Ugovoru, koji regulira sve politike i aktivnosti Unije. Odnosi se na očuvanje kapaciteta planeta Zemlje da podupre život u svoj svojoj raznolikosti. Ima za cilj neprekidno poboljšanje kvalitete života i dobrobiti planeta Zemlje za sadašnje i buduće generacije. |
| Ograničeni postupak | Ograničeni postupak je vrsta postupka dodjele bespovratnih sredstava namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima. |
| Operacija | Operacija je projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koje za financiranje odabire Upravljačko tijelo OP-a, a koji doprinose ostvarivanju ciljeva pripadajuće prioritetne osi. |
| Pregovarački postupak | Ograničeni postupak u vidu pregovaranja s jednim ili više prijavitelja te po potrebi unošenje ispravaka u prijavni obrazac i popratnu dokumentaciju, u cilju postizanja potpune usklađenosti s kriterijima iz dokumentacije PDP-a. |
| Projekt | Projekt za financiranje odabire Upravljačko tijelo OP-a, ili se odabire pod njegovom nadležnošću, a u skladu s kriterijima koje je utvrdio Odbor za praćenje OPKK (OzP), a provodi ga Korisnik. Provedbom projekata omogućuje se ostvarenje ciljeva pripadajuće prioritetne osi. |
| Razdoblje prihvatljivosti izdataka | Razdoblje unutar kojeg trošak mora biti plaćen da bi bio prihvatljiv za financiranje. |
| Razdoblje provedbe projekta | Razdoblje koje započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti, ujedno je riječ o razdoblju u kojem trošak mora nastati, da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru. Označava se u Ugovoru. |
| Trajni poziv | Trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga je modalitet provedbe otvorenog i ograničenog postupka, u kojemu postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje istih ističe danom odobravanja projektnih prijedloga koji udovolje kriterijima iz postupka vrednovanja, i kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. |
| Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor između Korisnika i Posredničkih tijela, kojim se utvrđuje najviši iznos bespovratnih sredstava dodijeljen za provedbu projekta iz sredstava EU i, ako je primjenjivo, sredstava iz državnog proračuna te drugi financijski i provedbeni uvjeti Projekta. |

# POPIS KRATICA

EFRR 			Europski fond za regionalni razvoj

EK 			Europska komisija

ESF			Europski socijalni fond

ESIF 			Europski strukturni i investicijski fondovi

EU 			Europska unija, Unija

FZOEU		Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

HAOP		Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

JLS 			Jedinica lokalne samouprave

JPP			Jedinica za provedbu projekta

KF 			Kohezijski fond

KO			Kriteriji odabira

KP			Kriteriji prihvatljivosti

MRRFEU 		Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

MINGOR	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

NN 			Narodne novine

NN MU		Međunarodni ugovori

OP 			Operativni program

OPKK 		Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

OzP                          Odbor za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

PDP			Poziv na dostavu projektnih prijedloga

PDV			Porez na dodanu vrijednost

PGO RH 		Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

PO			Prioritetna os

PT1 			Posredničko tijelo razine 1

PT2 			Posredničko tijelo razine 2

RH			Republika Hrvatska

SC			Specifični cilj

SL 			Službeni list (Europska unija)

UT 			Upravljačko tijelo

ZJN 			Zakon o javnoj nabavi

ZNS			Zahtjev za nadoknadom sredstava

ZOGO 		Zakon o održivom gospodarenju otpadom

U ovom kontekstu izraz Korisnik se odnosi na uspješnog Prijavitelja, s kojim će se potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji će biti izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/EU%20fondovi/Programi%20prekogranicna%202014-2020//GLAVNI%20DOKUMENT_Sporazum_o_partnerstvu_HR.pdf

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Teško kršenje ugovora je kršenje ugovora u pogledu kojeg je nadležno tijelo izvršilo jednostrani raskid ugovora  sukladno točkama d, e, f, h članka 26. Općih uvjeta te je zatražen povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava, a radi se o sredstvima čiji povrat je po navedenoj osnovi zatražen u odnosu na bilo koji postupak dodjele bespovratnih sredstava iz bilo kojeg fonda EU.

Navedeno će postati sastavni dio Ugovora (Prilog 1 ovog Poziva).

Aktivnosti koje se odnose na daljnji rad (aktivno korištenje) odnosno Pozivom neprihvatljivi dio odlagališta komunalnog otpada Karepovac nisi prihvatljive.

U ovom kontekstu izraz Korisnik se odnosi na uspješnog prijavitelja, s kojim će se potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji će biti izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

Nastanak troška podrazumijeva izdani račun za izvršenu uslugu/radove i/ili isporučenu robu u razdoblju provedbe projekta.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-prijavitelje-horizontalna.pdf

Neutralno znači da je projekt zadovoljio zakonski minimum, te da neće ostvariti usklađenost s kriterijima odabira u vezi s  doprinosom horizontalnim načelima.

Prijavni obrazac bit će objavljen na mrežnoj stranici: http://efondovi.mrrfeu.hr. Na navedenoj stranici nalazi se i Korisnički priručnik za popunjavanje Prijavnog obrasca. Aplikacija je prilagođena za Google Chrome 23.0 ili novije verzije. Prijavni obrazac potrebno je dostaviti (podnijeti) u elektroničkom formatu putem sustava eFondovi od strane ovlaštene osobe Prijavitelja, autentificirane kroz uslugu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.

Ukoliko je postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu proveden u objedinjenom postupku s postupkom ocjene o potrebi procjene ili postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš, potrebno je dostaviti samo Rješenje pod točkom 6.

Glavni projekt dostavlja se isključivo u .pdf formatu kao prilog projektnom prijedlogu, dok se projektantski troškovnik dostavlja u .xslx formatu.

U slučaju pitanja kojima se pri ocjenjivanju dodjeljuju odgovori „Da“/“Ne“, potrebno je da odgovor na sva takva pitanja bude „Da“, kako bi se projektni prijedlog mogao prenijeti u daljnje faze dodjele.

Minimalni zahtjevi (u slučaju pitanja s DA/NE odgovorima) koje projektni prijedlog treba ispuniti da bi mogao prijeći u daljnju fazu dodjele (svi odgovori moraju biti DA).

Pravovremenost prigovora se ocjenjuje prema istim pravilima kao i pravovremenost podnošenja projektnih prijedloga na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava.

Rok od 60 dana u kojem je potrebno provesti postupak dodjele se računa od sljedećeg radnog dana od zaprimanja projektnog prijedloga, ne rješenja kojim je odlučeno po prigovoru prijavitelja te se u odnosu na kasnije zaprimljene projektne prijedloge ne obustavlja postupak. Ako zbog opravdanih razloga, u odnosu na projektni prijedlog koji se ponovo razmatra, nije moguće dovršiti postupak dodjele u zadanom roku, potrebno je o navedenom obavijestiti Upravljačko tijelo te predložiti i obrazložiti potrebu za produljenjem rokova. Rok od 60 dana ne uključuje onaj broj kalendarskih dana koji je potekao od podnošenja prigovora do donošenja odluke o prigovoru. To je razdoblje od dana zaprimanja prigovora u Upravljačkom tijelu do datuma rješenja kojim je odlučeno o prigovoru, koje razdoblje mora biti unutar najduljeg utvrđenog razdoblja roka mirovanja od 45 radnih dana. Rok nastavlja teći sljedećega dana od dana kada je nadležno tijelo primilo rješenje na temelju kojeg mora ponovo razmotriti projektni prijedlog (ako je rješenje poslano i službenim putem i putem elektronske pošte tada je za računanje početka ponovnog tijeka roka bitan dan kada je rješenje prvi put zaprimljeno, neovisno kojim putem), pri čemu se razdoblje proteklo do zaprimanja prigovora u Upravljačkom tijelu uračunava u ukupno trajanje roka od 60 dana.

Tijela sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ utvrđena su u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) i Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, uvezi s ciljem" Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 - ispravak).

Tijelo iz članka 7. točki 5. i 9. te članka 8. točke 17. Uredbe.

Vijeće Europske unije 10917/06 Obnovljena strategija održivog razvoja Europske unije