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Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te „Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 7.0), Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID u okviru projekta „Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID“ (referentni broj ugovora: KK.08.1.3.04.0058) financiranog temeljem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, referentna oznaka poziva: KK.08.1.3.04, vezanog uz unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije, dana 12. travnja 2022. godine objavljuje:




 







POZIV NA DOSTAVU PONUDA
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za predmet nabave
[bookmark: _Hlk520117508]„Radovi na izgradnji Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu (ponovljeno)“

Evidencijski broj nabave: RAD-1

Naručitelj: Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID












Čakovec, travanj 2022. godine
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1. OPĆI PODACI

[bookmark: _Toc74832755]1.1. Podaci o naručitelju

Naručitelj:		Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID
Adresa: 		Ulica Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec
OIB:			50023860456

Odgovorna osoba naručitelja: Silvija Pucko, ravnateljica Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID

Telefon: 		091/251-6044
Url:			https://murid.hr/
E-mail:		            murid@murid.hr

[bookmark: _Toc74832756][bookmark: _Toc390839638]1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt
		
Leonarda Krsnik, e-mail: leonarda@leota.hr

[bookmark: _Toc316315122][bookmark: _Toc324164228]Tijekom roka za dostavu ponuda zainteresirani gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije u vezi s Pozivom na dostavu ponuda. Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, gdje je objavljen i Poziv na dostavu ponuda (ako gospodarski subjekt zahtijeva dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda). Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja Poziv na dostavu ponuda, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istom mjestu na kojem je objavljen osnovni Poziv na dostavu ponuda. Rok za dostavu ponude je potrebno primjereno produljiti (za minimalno 5 dana računajući od dana objave izmjene) ako je rok za dostavu ponude kraći od 5 (pet) dana od dana objave izmjene. 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: leonarda@leota.hr.

[bookmark: _Toc74832757]1.3. Evidencijski broj nabave

RAD-1

[bookmark: _Toc74832758]1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave Poziva na dostavu ponuda

[bookmark: _Hlk514661102]Naručitelj je u ulozi neobveznika Zakona o javnoj nabavi (dalje: NOJN) obvezan postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa sukladno „Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 7.0). Navedeno znači da bi se iz postupka, što uključuje i sklapanje ugovora/izdavanje narudžbenice trebale izuzeti osobe koje su u sukobu interesa u odnosu na povezana društva i povezane osobe, osim u slučaju ako je povezano društvo odnosno povezana osoba (obuhvaćeno terminom: povezani subjekti) jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja, a što je NOJN dužan i dokazati.
Sukob interesa između NOJN-a i povezanih subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici NOJN-a , koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, i to:
1. ako predstavnik NOJN-a istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili
2. ako je predstavnik NOJN-a vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 %.
3. ako je riječ o srodnicima po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnicima po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika NOJN-a  kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela NOJN-a.
Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika NOJN-a poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu povezanog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika NOJN-a s kojim je povezana te ako je opravdana primjena posebnog postupka nabave iz točke 11. i 12. „Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 7.0).

Sukladno navedenome, a temeljem „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 7.0), Naručitelj, postupajući u svojstvu neobveznika Zakona o javnoj nabavi nema gospodarske subjekte s kojima ne smije sklapati ugovore o nabavi. Ovaj navod odnosi se na čelnike Naručitelja.

Predmetna informacija nalazi se na službenoj web stranici naručitelja: https://murid.hr/o-nama/

Popis gospodarskih subjekata s kojima su članovi stručnog povjerenstva i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku nabave u sukobu interesa:

1. [bookmark: _Toc390839641]Leota d.o.o., Travnik 23, 40000 Čakovec
2. Leota projekti d.o.o., Travnik 23, 40000 Čakovec

[bookmark: _Toc74832759]1.5. Vrsta postupka nabave

[bookmark: _Toc390839642]Postupak nabave s obveznom objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr sukladno „Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 7.0) temeljem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, referentna oznaka poziva: KK.08.1.3.04, vezanog uz unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije koji je dostupan na internetskoj adresi www.strukturnifondovi.hr.

[bookmark: _Toc390839643][bookmark: _Toc74832760]1.6. Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi radova.

[bookmark: _Toc74832761]1.7. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 13.960.283,00 HRK (bez PDV-a).

Ovaj predmet nabave sufinancira se u okviru projekta „Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID“ , broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.3.04.0058.




[bookmark: _Toc390839645][bookmark: _Toc74832762]2. OPIS PREDMETA NABAVE

[bookmark: _Toc74832763]2.1. Naziv i opis predmeta nabave 

Predmet nabave su građevinsko-obrtnički radovi, radovi strojarskih instalacija te elektrotehnički radovi na izgradnji Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku radova, projektno-tehničkoj dokumentaciji, građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/21-01/000150, URBROJ: 2109/1-09-2/01-21-0014 od dana 28. lipnja 2021. godine, opisima te ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu na dostavu ponuda. 

Projektno-tehnička dokumentacija sastoji se od:

GLAVNI PROJEKT:
· MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT, glavni projektant i projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-A
· MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT – KONSTRUKTERSKI, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Nikola Panić, mag.ing.aedif., G 5444, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-G
· MAPA 3 - GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Božica Magdalenić, ing.građ., G 1400, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-H
· MAPA 4 - GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif., G 5581, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-V
· MAPA 5 - STROJARSKI PROJEKT, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., S 1699, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: 240/219
· MAPA 6 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Josip Kolenko, dipl.ing.el., E 728, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: 1905_029_E
· MAPA 7 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POŽARA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Josip Kolenko, dipl.ing.el., E 728, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: 1905_029_V
· MAPA 8 - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE, TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE, glavni projektant i projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-F
· MAPA 9 - STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Denis Paleka, dipl. ing. stroj., S 1326, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: DP 046/21
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
GEOTEHNIČKI ELABORAT

IZVEDBENI PROJEKT:
· MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT, glavni projektant i projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-A
· MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT – KONSTRUKTERSKI, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Nikola Panić, mag.ing.aedif., G 5444, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-G
· MAPA 3 - GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Božica Magdalenić, ing.građ., G 1400, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-H
· MAPA 4 - GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Nikola Magdalenić, mag.ing.aedif., G 5581, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-V
· MAPA 5 - STROJARSKI PROJEKT, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., S 1699, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: 240/219
· MAPA 6 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Josip Kolenko, dipl.ing.el., E 728, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: 1905_029_E
· MAPA 7 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POŽARA, glavni projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, projektant: Josip Kolenko, dipl.ing.el., E 728, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: 1905_029_V
· MAPA 8 - PROJEKT OPREME, glavni projektant i projektant: Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh., A 4350, ZOP: NI-57/2021, oznaka mape: NI-57/2021-O
Naručitelj projektno-tehničku dokumentaciju objavljuje zajedno s Pozivom na dostavu ponuda na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr. 
Troškovnik je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda i stavljen je na raspolaganje na isti način kao i ovaj Poziv, tj. na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.
[bookmark: _Toc521933790][bookmark: _Toc74832764]2.2. Tehničke specifikacije predmeta nabave 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njegova vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti su iskazani u Troškovniku i projektno-tehničkoj dokumentaciji.

[bookmark: _Toc56759410][bookmark: _Toc74832765]2.3. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Za sve stavke troškovnika u kojima se možebitno traži ili navodi marka ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ponuditelj može ponuditi ''ili jednakovrijedno'' traženom ili navedenom. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u troškovnicima kao minimalne tehničke karakteristike koje mora zadovoljiti jednakovrijedan proizvod. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedno traženom ili navedenom u Troškovniku mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o tome što nudi (npr. proizvod, tip i sl. kako bi se Naručitelju omogućila ocjena jednakovrijednosti). Za slučaj da u troškovniku nema predviđenih mjesta i/ili dovoljno mjesta za upis jednakovrijednog potrebno je dostaviti podatke na zasebnom dokumentu s poveznicom na stavku Troškovnika kako bi se moglo utvrditi na koju se stavku jednakovrijedan proizvod odnosi. U slučaju nuđenja jednakovrijedne robe/rada/usluge, kao dokaz jednakovrijednosti, od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja se može tražiti da dostavi tehničku dokumentaciju iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.). Dokazi jednakovrijednosti daju se u svrhu ocjene da li ponuđeni proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda navedene u troškovnicima. 

Naručitelj može od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu tehničke dokumentacije o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti. Sukladno navedenome, dokazi jednakovrijednosti mogu se provjeravati  tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Ponuđeni jednakovrijedan proizvod mora zadovoljiti sve tražene karakteristike proizvoda navedene u troškovniku.

Ukoliko ponuditelj ostavi prazna mjesta na kojem se opisuju jednakovrijedni proizvodi smatrat će se da je nudio proizvod naveden u stavkama troškovnika. 

2.4. Odredbe o normama

Za slučaj da su u ovom Pozivu na dostavu ponuda i Troškovniku navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi Naručitelj ističe da ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz ovog Poziva na dostavu ponuda ili jednakovrijednim normama. Stoga je za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.

[bookmark: _Toc74832766]2.5. Količina predmeta nabave 

Vrsta i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Troškovniku.  

Količina predmeta nabave je okvirna. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. 

Naručitelj zadržava pravo ne naručiti cijelu količinu odnosno naručiti više od okvirne količine, s tim da je isti ograničen raspoloživim financijskim sredstvima te da se time bitno ne mijenja Ugovor o nabavi.

Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.

[bookmark: _Toc74832767]2.6. Grupe predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 

[bookmark: _Toc74832768]2.7. Troškovnik

Obrazac Troškovnika nalazi se kao Prilog II. ovog Poziva na dostavu ponuda.

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst troškovnika.

Sve stavke troškovnika trebaju biti ispunjene. Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. 

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. 

Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika u skladu sa zahtjevima ovog Poziva na dostavu ponuda, promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, Naručitelj će takav troškovnik, to jest ponudu, smatrati ponudom koja je suprotna odredbama ovog Poziva na dostavu ponuda te će ponuda biti odbijena. 

Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika na sljedeći način: 

a) cijene stavke (jedinične cijene) navedene u troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a, 
b) ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika, u skladu s obrascem troškovnika. Ponuditelj treba upisati cijenu za svaku stavku troškovnika koja u stupcu „Količina“ ima navedenu numeričku vrijednost, 
c) iznimno, ako se stavka iskazuje kao komplet koji se sastoji od više podstavki, ponuditelj upisuje samo cijenu kompleta koja mora obuhvaćati sve količine navedene u troškovniku za pojedini komplet. Ukoliko su u stavki troškovnika podstavke navedene u smislu opisa cijele stavke kao kompleta te nisu navedene količine i jedinice mjere za podstavke, u tom se slučaju nudi i upisuje jedinična cijena samo za cjelokupnu stavku, odnosno komplet.
d) cijene stavaka (jedinične cijene) se navode s decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
e) ponuditelj je obvezan u obrazac troškovnika upisati iznos = 0,00 ako određeni rad/uslugu/robu neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge usluge iz troškovnika, 
f) prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke, 
g) u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti,
h) sveukupne cijene (bez PDV-a) koje ponuditelj iskazuje na dnu troškovnika, ponuditelj upisuje u za to predviđeno mjesto u rekapitulaciji.

Ponuditelji ne trebaju, dakle nisu obvezni, popunjeni i u ponudi priloženi Troškovnik ovjeravati i/ili potpisivati na bilo koji način i od bilo koga. 

[bookmark: _Toc388951555][bookmark: _Toc390839647][bookmark: _Toc74832769]2.8. Mjesto i rok izvođenja

Mjesto izvođenja radova, PRIBISLAVEC, k.č.br. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec, Hrvatska.

Rok za izvršenje radova je 01. svibnja 2023. godine. 

U navedeni rok uključeno je vrijeme potrebno za pripremanje dokumentacije za tehnički pregled. Odabrani Ponuditelj, odnosno izvođač dužan je Naručitelja odmah izvijestiti pisanim putem da su radovi koji su predmet nabave završeni. Odabrani ponuditelj, tj. izvođač dužan je bez odgode pristupiti primopredaji o čemu se sastavlja zapisnik, a primopredaja se obavlja sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 46/18, 98/19). 

Završetak radova smatra se dan kada je Naručitelj zaprimio pisanu obavijest odabranog Ponuditelja, odnosno Izvođača radova supotpisanu od strane Glavnog nadzornog inženjera da su izvedeni svi radovi iz ugovora te pribavljena sva dokumentacija za uspješno provođenje tehničkog pregleda izvedenih radova. 

Završetak izvršenja ugovora podrazumijeva uspješno obavljenu primopredaju građevine. 

[bookmark: _Hlk25750081][bookmark: _Hlk26187304]Uspješno obavljenom primopredajom smatra se obavljen tehnički pregled te otklonjeni svi eventualni nedostaci uočeni tijekom tehničkog pregleda te ostali uočeni nedostaci građevine, otklonjen preostali materijal, oprema, sredstva za rad i privremeni objekti, kao i uređena lokacija za privremeno odlaganje otpada.

Početak radova moguć je odmah po sklapanju ugovora o nabavi radova, a počinje teći od dana uvođenja odabranog ponuditelja u posao. U uvođenju u posao Naručitelj i odabrani ponuditelj će potpisati Zapisnik o uvođenju u posao tako da se danom potpisivanja Zapisnika smatra da je odabrani ponuditelj uveden u posao. Naručitelj planira odabranog ponuditelja uvesti u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o nabavi. Datum uvođenja u posao utvrdit će se upisom u građevinski dnevnik. 

Ugovor o nabavi radova potpisati će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

[bookmark: _Hlk74831107]Izvođač i Naručitelj imaju pravo na produženje roka za izvršenje ugovora u slijedećim slučajevima:

· uslijed nastupa više sile;
· uslijed mjera predviđenih aktima javnopravnih tijela;
· [bookmark: _Hlk74546497]uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova nastavno na prva dva slučaja;
· uslijed šutnje administracije u postupku ishođenja uporabne dozvole;
· [bookmark: _Hlk74546528]međusobnim dogovorom o objektivnim okolnostima koje su dovele do potrebe produženja roka, a vezane su uz prva dva slučaja ili druge nepredviđene okolnosti. 

Pod višom silom podrazumijevaju se nepredvidivi prirodni događaj, primjerice poplave, požari i sl., ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek radova, primjerice karantena, iznenadno ograničenje robom bitnom za odvijanje radova i sl., a što se nije moglo predvidjeti i otkloniti. Izvođač i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka za izvršenje radova, osim u slučaju kad su mjere predviđene aktima javnopravnih tijela donesene isključivo zbog krivnje Izvođača. 

Ponuditelj je dužan predložiti terminski i financijski plan odvijanja radova prikazan u formi grafikona i specificiran prema vrstama radova, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, vodeći računa o krajnjem roku završetka izvođenja radova. Pri izradi terminskog plana nije  potrebno  iskazivati  rokove  izvođenja  radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa o krajnjem roku izvođenja. 

Terminski i financijski plan radova će biti odobren u roku od 8 dana od dana njegove dostave, a isti će biti važeći u slučaju da je ovjereni od strane predstavnika stručnog nadzora građenja te predstavnika Naručitelja.

Ponuditelj je suglasan da će terminski plan radova uskladiti s potrebama i planovima Naručitelja.


[bookmark: _Toc74832770]3. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

[bookmark: _Toc512241955][bookmark: _Toc390839649]3.1. Gospodarski subjekt će biti isključen iz postupka ukoliko:

[bookmark: _Hlk74897324]3.1.1. je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave,  zlouporaba položaja i ovlasti,  nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara;

[bookmark: _Hlk74897357]3.1.2. nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna;

[bookmark: _Hlk74897373]3.1.3. ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne.

3.2. Nepostojanje razloga za isključenje iz točke 3.1. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelj će dokazati Izjavom o nepostojanju razloga isključenja koju dostavlja s ponudom, potpisanom od strane ovlaštene osobe za zastupanje. Prijedlog navedene izjave čini Prilog III. ovog Poziva na dostavu ponuda. 

Osim spomenute Izjave, kako bi dokazao da se ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u točki 3.1., ponuditelj u sklopu svoje ponude može dostaviti i relevantne ažurirane popratne dokumente koji se izdaju ili im se može pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara i to kako slijedi: 

3.2.1. Kao dokaz da se ponuditelj ne nalazi u situaciji navedenoj u točki 3.1.1. ovog Poziva, Naručitelj će prihvatiti sljedeće ažurirane popratne dokumente: 

1) Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 
2) jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.1. ovog Poziva.

Smatra se da su navedeni dokumenti ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka nabave.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz podtočke 1. i 2. ove točke ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. ovog Poziva, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Smatra se da su navedeni dokumenti ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka nabave.

3.2.2. Kao dokaz da se ponuditelj ne nalazi u situaciji navedenoj u točki 3.1.2. ovog Poziva, Naručitelj će prihvatiti sljedeće ažurirane popratne dokumente: 

1) Potvrdu porezne uprave ili 
2) drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2. ovog Poziva.

Smatra se da su navedeni dokumenti ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka nabave.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz podtočke 1. i 2. ove točke Poziva ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz podtočke 3.1.2. ovog Poziva, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Smatra se da su navedeni dokumenti ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka nabave.

3.2.3. Kao dokaz da se ponuditelj ne nalazi u situaciji navedenoj u točki 3.1.3. ovog Poziva, Naručitelj će prihvatiti potpisanu i ovjerenu Izjavu o nepostojanju razloga isključenja koju dostavlja s ponudom.

Postojanje ili nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3.1.3. utvrđuje Naručitelj na temelju odgovarajućih informacija i dokaza kojima raspolaže pa stoga gospodarski subjekti ne trebaju naknadno dostavljati posebne dokaze da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.3.


Napomena: ponuditelj u trenutku podnošenja svoje ponude nije obavezan dostaviti relevantne ažurirane popratne dokumente koji se izdaju ili im se može pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara definirane točkama 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. ovog Poziva. U trenutku podnošenja svoje ponude, ponuditelj je obavezan dostaviti Izjavu o nepostojanju razloga isključenja koju dostavlja s ponudom, potpisanom od strane ovlaštene osobe za zastupanje.

3.3. U slučaju da ponuditelj u sklopu svoje ponude dostavi Izjavu o nepostojanju razloga isključenja koju dostavlja s ponudom, potpisanom od strane ovlaštene osobe za zastupanje, Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurne popratne dokumente kojima dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.

[bookmark: _Hlk74544685]3.4. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata i/ili podugovaratelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno i/ili za svakog podugovaratelja pojedinačno.

3.5. U slučaju kada se ponuditelj za dokazivanje sposobnosti oslanja na druge gospodarske subjekte, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve gospodarske subjekte pojedinačno na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja. 

3.6. Ukoliko neki od razloga isključenja postoji kod podugovaratelja i/ili gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, Naručitelj u postupku pregleda i ocjene mora zahtijevati od ponuditelja da zamijeni podugovaratelja i/ili gospodarski subjekt kod kojeg postoji neki od razloga za isključenje. 



[bookmark: _Toc74832771]4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Svi dokazi kojima ponuditelj dokazuje tražene uvjete sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj  preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru). 

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata traženih u ovom Pozivu za dostavu ponuda. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata koji nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

[bookmark: _Toc74832772]4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

[bookmark: _Toc390839651]Svaki ponuditelj (uključujući i svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, svaki podugovaratelj pojedinačno i/ili gospodarski subjekt pojedinačno na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja) mora u ovom postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dokaz sposobnosti iz ove točke dostavlja se važeći izvadak iz sudskog registra ili potvrda trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Traženi dokazi dostavljaju se u sklopu ponude te ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave Poziva na dostavu ponuda na stranicama www.strukturnifondovi.hr.

[bookmark: _Toc74832773]4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine zajedno minimalno jednak vrijednosti procijenjene vrijednosti nabave.

Traženim dokazom financijske sposobnosti, gospodarski subjekt dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje na način da bez sumnje neće dovesti u pitanje izvršenje svojih ugovornih obveza, a time i u opasnost svoje ili poslovanje Naručitelja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu u slobodnom formatu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

U dostavljenoj izjavi, vrijednost ukupnog prometa gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine može biti izražena i u valuti različitoj od valute HRK. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u HRK koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni za mjesec u kojem je započet postupak nabave, tj. tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske koji je u primjeni za mjesec u kojem je započet postupak nabave.

[bookmark: _Toc74832774]4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini izvršio najmanje 1, a najviše 5 istih ili sličnih radova kao što je predmet nabave, čija je ukupna vrijednost bez PDV-a minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je, s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave, sposoban kvalitetno izvoditi radove iz predmeta nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja popis radova u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2022.) i tijekom pet godina (2021.-2017.) koje prethode toj godini. Popis sadrži minimalno opis radova, vrijednost radova, datum završetka radova, navod o ishodu radova te naziv druge ugovorne strane.

U Popisu radova, vrijednosti izvedenih radova mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute HRK. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u HRK koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni za mjesec u kojem je započet postupak nabave, tj. tečaj za valute koje ne kotiraju na službenom deviznom tržištu Republike Hrvatske koji je u primjeni za mjesec u kojem je započet postupak nabave.

Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata:

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata ponuditelja moraju pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točaka 3. i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. ovog Poziva.  

Članovi zajednice skupno (zajednički) dokazuju da ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 4.2. i 4.3. ovog Poziva.

[bookmark: _Toc74832775]5. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. 

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je voditelj zajednice, te koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem. 

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o tome koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost, postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata. 

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije. 

Odgovornost gospodarskih subjekata iz zajednice je solidarna. 

[bookmark: _Toc74832776]6. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:
 
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor, podaci iz točaka 1. i 2. ovoga stavka moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi. 

Naručitelj će neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo ili u slučaju da ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. 

Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi Naručitelja zahtijevati: 

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor; 
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije; 
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja.

1. koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) 

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:
 
1. ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za iskljuĉenje 
2. ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen. 

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.

[bookmark: _Toc390839657][bookmark: _Toc74832777]7. PODACI O PONUDI

[bookmark: _Toc390839658][bookmark: _Toc74832778]7.1. Oblik i način izrade ponude

a) [bookmark: _Toc386003118][bookmark: _Toc392670972]Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva za dostavu ponuda.
b) Propisani tekst Poziva ne smije se mijenjati i nadopunjavati.
c) Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima navedenima u ovom Pozivu za dostavu ponuda.
d) Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Kad je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.
e) Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnutim žigom).
f) Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku i predaje se u izvorniku. 
g) Izvornik ponude treba biti napisan na računalu i ispisan, otipkan ili napisan neizbrisivom tintom.
h) Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja.
i) Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. 
j) Ponuda se, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom na hrvatskom jeziku. 
Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacije i sl. na stranom jeziku. Ponuditeljima je u ponudi dozvoljeno koristiti pojedine izraze koji se smatraju internacionalizmima. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku.
k) U ponudi mora biti u cijelosti ispunjen i priložen izvorni Troškovnik koji je dio ovog Poziva (Prilog II. Troškovnik). 
[bookmark: _Toc271893157][bookmark: _Toc273439296][bookmark: _Toc318285282][bookmark: _Toc318813187][bookmark: _Toc318967004][bookmark: _Toc327868475][bookmark: _Toc416175519]Sve troškove izrade ponude snose ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude.
Naručitelj zadržava pravo da, prije potpisivanja Ugovora, od najpovoljnijeg ponuditelja zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su u ponudi bili dostavljeni u preslici.

[bookmark: _Toc74832779]7.2. Sadržaj ponude

1. Prilozi prema redoslijedu rednog broja obrasca 
· Prilog I. Ponudbeni list 
· Prilog II. Troškovnik 
· Prilog III. Izjava o nepostojanju razloga za isključenja 
· Prilog IV. Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

2. Dokazi sposobnosti 
· Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno točki 4.1. ovog Poziva (važeći izvadak iz sudskog registra ili potvrda trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta)
· Dokaz ekonomske i financijske sposobnosti sukladno točki 4.2. ovog Poziva (izjava u slobodnom formatu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine)
· Dokaz tehničke i stručne sposobnosti sukladno točki 4.3. ovog Poziva (popis radova)

3. Jamstvo za ozbiljnost ponude

[bookmark: _Toc74832780]7.3. Način dostave ponuda i/ili izmjena/dopuna ponuda

Ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci:

· naziv i adresa naručitelja: Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, Otokara Keršovanija 1, 40000 Čakovec
· evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju: RAD-1
· naziv predmeta nabave: „Radovi na izgradnji Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu (ponovljeno)“
· naznaka: „NE OTVARAJ“
· naziv i adresa ponuditelja, kako bi istu bilo moguće neotvorenu vratiti pošiljatelju za slučaj da je ponuda podnesena nakon isteka roka za podnošenje ponude 
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

[bookmark: _Toc390839661]Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjela i neotvorena se bez odgode vraća pošiljatelju.

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

[bookmark: _Toc74832781]7.4. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale. 

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti. U cijenu moraju biti uključeni i svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima te moraju biti novi i nerabljeni), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvoditelja potrebni za dovršenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku.  

Količina predmeta nabave određena je kao okvirna (predviđena). Slijedom navedenog može doći do promjene cijene (obračun po stvarno izvedenim količinama), ali jedinične cijene po stavkama ne mogu se mijenjati, osim u slučaju kada se ostvare uvjeti iz članka 627. i 629 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21- dalje ZOO).

Gospodarskim subjektima se preporuča da prije davanja ponude prouče kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, upravne akte i troškovnike, temeljem kojih će se izvoditi predmetni radovi, te se upoznaju s uvjetima izvođenja radova na lokaciji, budući da im se zbog nepoznavanja istih neće priznati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva i Ugovora o radovima.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu i Troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.

[bookmark: _Toc390839664][bookmark: _Toc74832782]7.5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je minimalno 90 (devedeset) dana od isteka  roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni  list (Prilog I. Ponudbeni list).

[bookmark: _Toc74832783]7.6. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

Obzirom da Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređuje cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:

· Ukupna cijena ponude sa PDV-om
· Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj:

	KRITERIJ
	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
PO KRITERIJU

	Ukupna cijena ponude sa PDV-om (Fmax)
	70

	Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka (Jmax)
	30

	Ukupno (Emax)
	100



Uz ukupnu cijenu ponude, Naručitelj je odlučio da će kao dodatni kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude utvrditi jamstveni rok te dodatne bodove dodjeljivati za jamstveni rok za otklanjanje nedostataka koji je duži od minimalnog jamstvenog roka od 24 mjeseca. 

Svaki od navedenih kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno niže navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti zbrojem svih bodova po oba kriterija je 100.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

Ukupna ocjena ponude izračunava se po slijedećoj formuli: E = F + J 

Ukupnu vrijednost ponude Naručitelj je definirao kao odnos kvalitativnog dijela - trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka te financijskog dijela ponude.

Odnos kvalitativnog i financijskog dijela ponude
	KRITERIJ
	TEŽINSKI OMJERI

	Financijski dio ponude (f) 
	70

	Kvalitativni dio - trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka (j)
	30




7.6.1. Financijski dio ponude – ukupna cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti u okviru ovog kriterija iznosi 70 bodova, a može ga ostvariti ona ponuda sa najmanjom ponuđenom cijenom sa PDV-om.

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po slijedećoj formuli:

F=f x Cmin/Cj 

Pri čemu je:
· Cj –cijena j-te ponude sa PDV-om
· f= 70  težina financijskog dijela ponude
· Cmin cijena ponude sa PDV-om s najnižom ponuđenom cijenom 
· F - broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj (uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

7.6.2. Kvalitativni dio ponude - Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 30 bodova. Minimalno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka je 24 mjeseca od dana uredno izvršene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Bodovi za dulji jamstveni rok dodjeljivati će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

	Trajanje jamstvenog roka
	Broj bodova

	24 mjeseca
	0 

	25 - 30 mjeseca
	5 

	31 - 41 mjeseci
	15 

	42 – 52 mjeseca
	25 

	53 i više mjeseci
	30 



Trajanje jamstvenog roka ponuditelj daje u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog IV. ovog Poziva na dostavu ponuda) te Izjava predstavlja sastavni dio ponude. 

Jamstveni rok ima značenje jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale i njegovo je trajanje određeno u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale. Ponuđeni jamstveni rok upisat će se u Ugovor o izvođenju radova.

Ukoliko izjava nije dostavljena u roku za dostavu ponuda ili ne sadrži navod o trajanju jamstvenog roka smatrat će se da ponuditelj nudi minimalni jamstveni rok.

Ponuđeni jamstveni rok ne utječe na odgovornost izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova sukladno ZOO.



Nakon što Naručitelj za svaku ponudu utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se bodovi dodijeljeni po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinu ponudu. 

Najpovoljnija je ona ponuda koja je ostvarila ukupni najveći broj bodova sukladno definiranim kriterijima za odabir ponude.

[bookmark: _Toc74832784]7.7. Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

[bookmark: _Toc74832785][bookmark: _Toc390839666]8. OSTALE ODREDBE

[bookmark: _Toc512241980][bookmark: _Toc74832786]8.1. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

8.1.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti i jamstvo za ozbiljnost ponude i to na minimalni iznos od 100.000,00 HRK. 

Jamstvo se može dostaviti u obliku:
· [bookmark: _Toc497133841][bookmark: _Toc497379670][bookmark: _Toc497395920][bookmark: _Toc497396102][bookmark: _Toc497396218][bookmark: _Toc497397622][bookmark: _Toc497397696][bookmark: _Toc499731265]Bankarske garancije na poziv ili
· [bookmark: _Toc497133842][bookmark: _Toc497379671][bookmark: _Toc497395921][bookmark: _Toc497396103][bookmark: _Toc497396219][bookmark: _Toc497397623][bookmark: _Toc497397697][bookmark: _Toc499731266]Novčanog pologa na račun Naručitelja.

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije na poziv, u garanciji mora biti navedeno sljedeće: 

Da je korisnik garancije Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, Ulica Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec,
Da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od 100.000,00 kuna u slučaju: 

· odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
· dostavljanja lažnih podataka,
· neprihvaćanja ispravka računske greške, 
· nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih od strane Naručitelja,
· odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi.

Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se ostvari jedan (bilo koji) od prethodno navedenih uvjeta.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude:

· mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana ili
· jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navedeni članovi zajednice ponuditelja ili
· svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora trajati minimalno sukladno roku valjanosti ponude. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana. 

Ako ponuditelj uplati novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude, dužan je u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Naručitelj će prihvatiti jamstvo u obliku novčanog pologa bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata. Naručitelj će prihvatiti i jamstvo u obliku novčanog pologa koje daju članovi zajednice gospodarskih subjekata za svoj dio garancije, a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva.

[bookmark: _Hlk83883936]Novčani polog može se uplatiti u korist Naručitelja Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, Ulica Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec, OIB: 50023860456, IBAN: HR5223900011500174066, Model: 00, Poziv na broj: OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za ozbiljnost ponude.

[bookmark: _Toc497133844][bookmark: _Toc497379673][bookmark: _Toc497395923][bookmark: _Toc497396105][bookmark: _Toc497396221][bookmark: _Toc497397625][bookmark: _Toc497397699][bookmark: _Toc499731268]8.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Za uredno ispunjenje ugovora odabrani ponuditelj dostavlja solemniziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 10 dana od potpisa ugovora. 

Navedeno jamstvo koristit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja, jednostranom raskidu ugovora od strane odabranog ponuditelja, nastajanja štete za Naručitelja zbog kašnjenja ili drugog razloga.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata, dok ostali članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju biti navedeni kao jamci platci, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, treba iznositi 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a. Također, svaki član zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa.

Ako jamstvo za uredno izvršenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon izvršenja svih ugovornih obaveza. 

Ponuditelj može kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora umjesto solemnizirane bjanko zadužnice dati i novčani polog u traženom iznosu.

Novčani polog može se uplatiti u korist Naručitelja - Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, Ulica Josipa Kozarca 1, 40000 Čakovec, OIB: 50023860456, IBAN: HR5223900011500174066, Model: 00, Poziv na broj: OIB uplatitelja, opis plaćanja: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.


8.1.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Minimalni jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi 24 mjeseca, računajući od dana uredno izvršene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju u obliku solemnizirane bjanko zadužnice sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17), na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a utvrđenih po okončanom obračunu.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata, dok ostali članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju biti navedeni kao jamci platci, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, treba iznositi 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a. Također, svaki član zajednice gospodarskih subjekata može dostaviti jamstvo za svoj dio jamstva kumulativno do ukupno traženog iznosa.

Odabrani ponuditelj obvezan je u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji je predmet nabave. Rok važenja jamstva  jednak je jamstvenom roku kojeg ponudi ponuditelj u sklopu svoje ponude, odnosno kojeg navede u Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

[bookmark: _Hlk74831907]Jamstvo za otklanjanje nedostataka odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju u roku od 10 (deset) dana od dana izvršene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno odabranom ponuditelju po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

Ponuditelji uz ponudu prilažu Izjavu o dostavi jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog III).

[bookmark: _Toc74832787]8.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova. Izvedene i ovjerene radove odabrani ponuditelj će obračunavati temeljem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije. Nesporni dio privremene i okončanu situaciju ovjerava nadzorni inženjer u roku od osam dana od dana primitka. 

Plaćanje ovjerene privremene i okončane situacije izvršit će se u roku od 30 dana od ovjere situacije od strane nadzornog inženjera, na žiro račun odabranog ponuditelja.

[bookmark: _Hlk74831350]Okončana situacija sastavlja se na temelju ovjerenog okončanog obračuna izvedenih radova. Prijedlog okončanog obračuna sastavlja Izvođač i predaje ga na ovjeru nadzornom inženjeru te na suglasnost Naručitelju, a sve u roku pet dana od završetka primopredaje radova. Okončani obračun mora sadržavati, osim obračuna svih izvedenih radova i obračun svih, od strane Naručitelja, izvršenih plaćanja. 

Okončana situacija ispostavlja se na minimalni iznos od 10% ugovorenih radova, a  nakon provedenog  tehničkog pregleda i okončanog obračuna, ovjerava i plaća se na isti način i u istim rokovima kao i privremene situacije.

[bookmark: _Toc390839667][bookmark: _Toc74832788]8.3. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

[bookmark: _Hlk488232929]Rok za dostavu ponude je zaključno do 29. travnja 2022. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave. 

Ponuda se dostavlja na sljedeću adresu Naručitelja: Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID, Otokara Keršovanija 1, 40000 Čakovec, s naznačenim podacima iz točke 7.3. ovog Poziva.

Napomena: adresa dostave ponuda drugačija je od adrese sjedišta Naručitelja. 

Ponuda se može dostaviti poštom ili neposredno na urudžbeni zapisnik. Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude Naručitelj će mu o tome izdati potvrdu. 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

[bookmark: _Toc74832789][bookmark: _Toc512241985][bookmark: _Toc390839668]8.4. Termini obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Poziv na dostavu ponuda, ako je potrebno

Gospodarskim subjektima se preporuča posjetiti i ispitati područje radova koji su predmet ove nabave, izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju, te prikupiti sve potrebne podatke za izradu ponude o svom vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost. Zainteresirani ponuditelji svoj dolazak na obilazak lokacije trebaju najaviti najmanje jedan dan ranije kontakt osobi Naručitelja. Pregled mjesta izvedbe radova ponuditelji mogu obaviti svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za obilaskom mjesta izvođenja radova i uvida u tehničku dokumentaciju, suglasni su da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave. U skladu s navedenim, jedinične cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira da li je obišao mjesto izvođenja radova i obavio uvid u tehničku dokumentaciju ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

Odabrani ponuditelj nema pravo tražiti podmirenje dodatnih troškova koji su se mogli predvidjeti prilikom obilaska lokacije i uvidom u projektnu dokumentaciju.

[bookmark: _Toc74832790]8.5. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

8.5.1. Odabrani ponuditelj je, najkasnije u trenutku potpisivanja ugovora i za cijelo vrijeme izvođenja radova, u obvezi osigurati:

· da je gospodarski subjekt koji će graditi ili izvoditi radove na građevini registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova

a) Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova. 

U tu svrhu je odabrani ponuditelj obvezan do trenutka sklapanja ugovora dostaviti navedene dokaze (odgovarajuće izvatke) inače će se smatrati da je odustao od svoje ponude te će Naručitelj ponovno rangirati pristigle ponude, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili poništiti postupak nabave ako postoje razlozi za isto. 

b) Strane osobe ovaj uvjet ispunjavaju sukladno Glavi VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost građenja na privremenoj i povremenoj osnovi, pod pretpostavkom uzajamnosti, sukladno članku 69., stavku 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja: 

· potvrdu od strane nadležnog ministarstva, tj. Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za obavljanje djelatnosti građenja na privremenoj i povremenoj osnovi. 

Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna osoba ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi koja trajno obavlja djelatnost građenja, pod pretpostavkom uzajamnosti, sukladno članku 70., stavku 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja: 

· upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske 

Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi EGP-a odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije koja obavlja djelatnost građenja na privremenoj i povremenoj osnovi, bez pretpostavke uzajamnosti, sukladno članku 69., stavku 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja: 

· potvrdu od strane nadležnog ministarstva, tj. Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za obavljanje djelatnosti građenja na privremenoj i povremenoj osnovi. 

Ukoliko je odabrani ponuditelj strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi EGP-a odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije koja trajno obavlja djelatnost građenja, bez pretpostavke uzajamnosti, sukladno članku 70., stavku 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje dostavlja: 

· upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar Republike Hrvatske 

Ukoliko se na odabranog ponuditelja odnosi pretpostavka uzajamnosti, tada on mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke i pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. 

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o nabavi ne dostavi originale ili preslike potrebnih dokumenata o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. U slučaju dostave preslika, Naručitelj zadržava pravo tražiti od odabranog ponuditelja dostavu originala. 

U tom slučaju, naručitelj će ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak nabave.

Ukoliko izvođač uvjete propisane posebnim zakonima iz ove točke ne ispunjava tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, Naručitelj će raskinuti ugovor o nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

8.5.2. Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

Temeljem članka 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25. b navedenog Zakona. Pod pojmom zaposlene osobe misli se na osobu u radnom odnosu koji može biti zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme, a kao dokaz Ponuditelj dostavlja potvrdu o radnopravnom statusu tog stručnjaka.

Sukladno navedenome, ponuditelj mora dokazati da će tijekom izvođenja radova imati zaposlenog najmanje:

· 1 inženjera gradilišta građevinske ili arhitektonske ili urbanističke ili strojarske struke ili elektrotehničke struke koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 75/15, 118/18 i 110/2019). 

Sukladno članku 25.b. stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u slučaju da ponuditelj nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može se osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini i ima zaposlenu takvu osobu. Shodno navedenome, ponuditelj, u slučaju da nema zaposlenu osobu s kvalifikacijama potrebnima za izvršavanje svih planiranih radova u sklopu ovog predmeta nabave, za obavljanje određenog rada može se osloniti na drugog subjekta te iste podugovoriti s drugom pravnom osobom, uz potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji. 

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, odabrani ponuditelj do sklapanja ugovora za inženjera gradilišta (neovisno o struci) dostavlja dokaz iz kojeg je razvidno da je navedeni stručnjak osoba s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehničke struke koja je:

· završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili 
· upisana u imenik inženjera gradilišta Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru

Strane osobe mogu obavljati navedene poslove sukladno odredbama Glave VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje).

Fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove inženjera gradilišta 
Ukoliko odabrani ponuditelj ima zaposlene inženjera gradilišta fizičke osobe koje u stranoj državi imaju pravo obavljati poslove inženjera gradilišta sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, imaju pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i inženjer gradilišta, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, odnosno sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, dostavlja rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili potvrde nadležnih komora o: 

· upisu u odgovarajuću evidenciju osoba kojima je priznata inozemna stručna kvalifikacija za tražene osobe 

U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane fizičke osobe mogu obavljati poslove inženjera gradilišta na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke osobe mogu obavljati navedene djelatnost u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Članak 59. stavak 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije. 

Ukoliko odabrani ponuditelj u periodu od donošenja Odluke o odabiru do potpisa ugovora o nabavi ne dostavi dokumente (potvrde, rješenja, suglasnosti ili drugi važeći dokument izdan od strane nadležnog tijela), kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih uvjeta smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će Naručitelj naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. 

U tom slučaju, Naručitelj će ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak nabave. 

Ukoliko izvođač uvjete propisane posebnim zakonima iz ove točke ne ispunjava tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, Naručitelj će raskinuti ugovor o nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

Tijekom izvršenja ugovora odabrani ponuditelj može predložiti zamjenu stručnjaka imenovanog za vođenje poslova građenja samo uz odobrenje Naručitelja. Zamjenu stručnjaka imenovanog za vođenje poslova građenja Naručitelj će odobriti samo u slučaju da predloženi novi stručnjak zadovoljava uvjete propisane ovom točkom.

[bookmark: _Toc74832791]8.6. Donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Naručitelj će donijeti Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju te istu dostaviti na uvid ponuditeljima (poštom ili mailom). Također, Naručitelj će objaviti predmetnu Odluku na istom mjestu gdje je objavljen i Poziv na dostavu ponuda. 

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka nabave iznosi najduže 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Nakon odabira najpovoljnije ponude, Naručitelj sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem. Ugovor o nabavi se sklapa na temelju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda, odabrane ponude, „Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ (verzija 7.0) te sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju obvezne odnose. 

Naručitelj poništava postupak nabave ako nakon isteka roka za dostavu ponuda: nije pristigla niti jedna ponuda; nije dobio niti jednu valjanu ponudu; nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda. 





PRILOG I. Ponudbeni list sa prilozima
Dostupan za preuzimanje na stranici strukturnifondovi.hr

PRILOG II. Troškovnik
Dostupan za preuzimanje na stranici strukturnifondovi.hr

PRILOG III. Izjavom o nepostojanju razloga isključenja 
Dostupna za preuzimanje na stranici strukturnifondovi.hr

PRILOG IV. Izjava o jamstvu
Dostupna za preuzimanje na stranici strukturnifondovi.hr

PRILOG V. Prijedlog ugovora o nabavi
Dostupan za preuzimanje na stranici strukturnifondovi.hr

Napomena: Izjave koje čine priloge III. i IV. predstavljaju prijedlog izjava te ponuditelj može dostaviti svoj obrazac predmetne izjave uz uvjet da isti sadržajno odgovara prilozima III. i IV. ovog Poziva na dostavu ponuda.

[image: ]Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID.
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