Postupak nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o  javnoj nabavi

sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

Pravila za NOJN broj 05, Prosinac 2020, Verzija: 7.0

POZIV NA DOSTAVU  PONUDA

Predmet nabave:

Izgradnja fotonaponske elektrane i revitalizacija električnih instalacija u proizvodnom pogonu poduzeća Decospan d.o.o.

Evidencijski broj nabave: 1/22

Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u poduzeću Decospan

d.o.o.

Oprisavci, travanj 2022. god.

Sadržaj

1.	OPĆI PODACI O POSTUPKU NABAVE	3

1.1.	Podaci o Naručitelju	3

1.2.	Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima	3

1.3.	Vrsta postupka nabave	3

1.4.	Dostupnost natječajne dokumentacije	3

1.5.	Objašnjenja i izmjene natječajne dokumentacije	3

1.6.	Evidencijski broj nabave	4

1.7.	Pravo sudjelovanja	4

1.8.	Sprječavanje sukoba interesa	4

1.9.	Zajednica ponuditelja	6

1.10.	Podizvoditelji	6

2.	PREDMET NABAVE	7

2.1.	Procijenjena vrijednost nabave	7

2.2.	Grupe predmeta nabave	7

2.3.	Opis predmeta nabave	7

2.4.	Način određivanja cijene ponude	8

2.5.	Pregled lokacije na kojoj će se isporučivati oprema i izvoditi radovi	8

2.6.	Rok izvršenja ugovornih obveza i način plaćanja	9

3.	RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA	9

4.	UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA	11

4.1.	Pravna i poslovna sposobnost	11

5.	PODACI O PONUDI	11

5.1.	Sadržaj ponude	11

5.2.	Način izrade ponude	11

5.3.	Način dostave ponude	12

5.4.	Alternativne ponude	12

5.5.	Cijena ponude i valuta	12

5.6.	Kriterij za odabir ponude	13

5.7.	Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda	13

5.8.	Jamstvo za uredno izvršenje ugovora	13

5.9.	Jamstvo na avans	13

5.10.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka	14

5.11.	Rok valjanosti ponude	14

5.12.	Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda	14

5.13.	Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda	15

5.14.	Donošenje odluke o odabiru	15

5.15.	Rok za potpisivanje ugovora o nabavi	16

5.16.	Poništenje postupka nabave	16

5.17.	Pravo na prigovor	16

5.18.	Uvid u ponude	16

5.19.	Završetak postupka nabave	16

5.20.	Izmjene ugovora o nabavi	16

6.	PRILOZI	17

OPĆI PODACI O POSTUPKU NABAVE

Podaci o Naručitelju

Naziv Naručitelja: DECOSPAN d.o.o. za proizvodnju i usluge (u daljnjem tekstu: NOJN, Naručitelj),

Adresa: Savska ulica 158, 35213 Oprisavci, Republika Hrvatska,

OIB Naručitelja: 20556367482,

Broj telefona Naručitelja: +385 912271809

E-mail adresa Naručitelja: vladimir.knez@decospan.com

Internetska adresa: https://www.decospan.hr/hr/o-nama/

Kontakt osoba za komunikaciju s gospodarskim subjektima, osoba zadužena za provedbu postupka nabave: Vladimir Knež, adresa elektroničke pošte kontakt osobe: vladimir.knez@decospan.com

Naručitelj provodi projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Decospan d.o.o.“ - KK.04.1.1.03.0092 koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN 78/21), unutar investicije C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“.

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se isključivo

U pisanom obliku putem elektroničke pošte Naručitelja i internetske stranice www.strukturnifondovi.hr.

Ime i prezime osobe za komunikaciju s gospodarskim subjektima, osoba zadužena za provedbu postupka nabave: Vladimir Knež

Adresa elektroničke pošte kontakt osobe: vladimir.knez@decospan.com

Vrsta postupka nabave

Postupak nabave s obveznom objavom poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), Pravila za NOJN broj 05, Prosinac 2020, Verzija: 7.0

Dostupnost natječajne dokumentacije

Poziv na dostavu ponude s prilozima, pitanja Ponuditelja i odgovori Naručitelja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama poziva na dostavu ponude biti će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici Strukturnih fondova, adresa internetske stranice www.strukturnifondovi.hr (s danom objave Poziva na dostavu ponude).

Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda tražiti dostavu glavnih projekata iz točke 2.3. „Opis predmeta nabave“. Pisani zahtjev zainteresiranih Ponuditelja za dostavu glavnih projekata dostavlja se s naznakom „za nabavu“ isključivo putem elektroničke pošte osobe zadužene za komunikaciju s Ponuditeljima (točka 1.2.). Naručitelj dostavlja glavne projekte onim Ponuditeljima koji su uputili pisanih zahtjev elektroničkom poštom.

Objašnjenja i izmjene natječajne dokumentacije

Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda postavljati pitanja odnosno zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz natječajnu dokumentaciju. Zahtjev s postavljenim pitanjima Ponuditelji mogu postaviti najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljati će se u pisanom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih Ponuditelja sa pojašnjenjem dostavlja se s naznakom „za nabavu“ isključivo putem elektroničke pošte osobe zadužene za komunikaciju s Ponuditeljima (točka 1.2.).

U slučaju da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmjeni dokumentaciju za nadmetanje, izmjene će učiniti dostupnima svim Ponuditeljima na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i temeljni „Poziv na dostavu ponuda“ te Ponuditeljima od dana izmjene objave osigurati primjereni rok za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponude će se produljiti ako je rok za dostavu ponude kraći od 8 (osam) dana od dana objave izmjene. Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija, obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje te odgovori na pitanja ponuditelja nisu stavljeni na raspolaganje u predviđenim rokovima, Naručitelj će rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani Ponuditelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj nabave je: 1/2022

Pravo sudjelovanja

U ovom postupku nabave kao Ponuditelji mogu sudjelovati svi gospodarski subjekti, neovisno o državi u

kojoj su registrirani ili imaju podružnicu.

Sprječavanje sukoba interesa

Naručitelj je obvezan postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa. Navedeno znači da se iz postupka, što uključuje i sklapanje ugovora/izdavanje narudžbenice izuzimaju osobe koje su u sukobu interesa u odnosu na povezana društva i povezane osobe. Sukob interesa između Naručitelja i povezanih subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja  koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, i to:

- ako predstavnik NOJN-a istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili

- ako je predstavnik NOJN-a vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 %.

- ako je riječ o srodnicima po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnicima po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika NOJN-a kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela NOJN-a.

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika NOJN-a poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu povezanog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika NOJN-a s kojim je povezana te ako je opravdana primjena posebnog postupka nabave iz točke 4.3. točki a) i b) Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- FIR, obrt za usluge, vl. Alberto Selandari, 10000 Zagreb, OIB: 98365509

- ProLogic Consult d.o.o. za usluge, Petari 8, 10000 Zagreb, OIB: 88333190421

- PLURAL, obrt za poslovno savjetovanje i druge usluge, vl. Ivanka Klobučar, 10000 Zagreb, OIB: 1801434159

- Ordinacija dentalne medicine Maja Klobučar, dr. med. dent., Zvonarska 57, 32100 Vinkovci, OIB: 33221434574

- Nogometni klub "Oriolik" Oriovac, Mate Gabrića bb, oriovac

- Espresso d.o.o. za proizvodnju i usluge, Bana Josipa Jelačića 28, 35257 Lužani (Oriovac), OIB: 82636816729

- Sana Plant d.o.o. za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja, Bana Josipa Jelačića 28, 35257 lužani (oriovac), OIB: 51260416974

- OPG Rosehip, vl. Martina Primorac, Vladimira Nazora 130, 35257 Lužani (Oriovac) MIBG: 252748

- Mojo, obrt za proizvodnju, prodaju kozmetičkih preparata i edukaciju, vl. Matea Roksandić, Rijeka, Martina Kontuša 39, oib: 18411664348

- JAMY-CMB Exim doo, Ugrinovački put 65-o, 11080 Beograd-Zemun,   Republika Srbija, MB: 21060259

- Decospan Mato furnir d.o.o., Savska ulica 166, 35213 Oprisavci, OIB: 08831453892

- A-Pelet d.o.o., Savska ulica 162 , 35213 Oprisavci, OIB: 54333789665

- OPG Vinarić, Stružani 39, Stružani, OIB: 61186649058

- CRO-BEL d.o.o., za transport i trgovinu, Savska 164, 35213 Oprisavci, OIB:26949859515

- Košuća Petrol d.o.o. Savska ulica 164, 35213 Oprisavci, OIB:76526904723

- Decospan NV, Industriezone Grensland, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgie, VAT: 0889710328

- The Veneer NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgie, VAT:0679599519

- Decospan Holding, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgie, VAT:0418850156

- D-ESTATE, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgie, VAT:0828631408

- Decospan France sas, PAE de la Creule 535, BP 147, 59523 Hazebrouck CEDEX, France, VAT:446051963

- Decospan France Sud, Le Cabaret, 17210 Chevanceaux, France, VAT:812634335

- Decospan France Holding, Parc d'Activités Economiques de la Creule, 59190 Hazebrouck, France, VAT:414381558

- Cabannes sas, Lieu dit le Cabaret, 17210 Chevanceaux, France, VAT:337483754

- Esco cz Production S.R.O., Blatenska 267, 387 31 Radomysl, Czech Republic, VAT:26057654

- Decofib, Lugar De Boure, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva 4550 - 734, Portugal, VAT:516589067

- Decospan USA INC, 48 West 21ST Street 1002, New York, 10010, United States, VAT:611791804

- Decospan China Co. LTD, Room 310 NO. 1-2, Lane 1577, West Jiangchang Road, China, VAT: /

- Decospan Ireland, Dublin Road, Ashbourne, Co Meath , Ierland, VAT:6364773S

- Decospan UK, 9A High Street , Ingastone Essex CM4 9ED, United Kingdom, VAT:451956626

- ESCO CZ spol. S.R.O., Blatenská 267, 387 31 Radomyšl, Czech Republic, VAT: 26050218

- Decospan d.o.o., Savska ulica 158, 35213 Oprisavci, OIB:20556367482

- Jalinvest BV, Kozakstraat 56, 8560 Wevelgem, Belgium, VAT:0437.850.179

- ESCO PODLAHY, Blatenska 267, 387 31 Radomysl, Czech Republic, VAT: 28075323

- ESCO SAWMILL, Blatenska 267, 387 31 Radomysl, Czech Republic, VAT: 26251108

- Transcot, Industrie Grensland, Wervikstraat 389, 8930 Menen, Belgium, VAT:0666593205

- Mapide BV, Monseigneur de Haernelaan 74, 8500 Kortrijk, Belgium, VAT:0824116552

- DEPIDE BV, Monseigneur de Haernelaan 74, 8500 Kortrijk, Belgium, VAT: 0694.894.736

- LURINVEST BVBA, Waterhoennest 45, 8501 Bissegem, Belgium, VAT: 0688.692.278

- MALEXIS BVBA, Hoge Akker 6, 8560 Wevelgem, Belgium, VAT: 0687.848.675

- TODECOM BVBA,	 Daalstraat 95, 8560 Gullegem, Belgium, VAT:0688.587.459

- DEMA INVEST BVBA, Kozakstraat 56, 8560 Wevelgem, Belgium, VAT: 0700.189.154

- AUTO CENTAR BRZI j.d.o.o. za trgovinu i usluge, Ulica hrvatskih velikana 53, 35213 Oprisavci OIB:49597398385

- Nogometni klub Zadrugar Oprisavci, Ulica Hrvatskih Velikana 12, 35213 Oprisavci, OIB:57939614540

Zajednica ponuditelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, bez obzira na pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva. Ponuditelj koji je u ovom postupku nabave podnio ponudu samostalno, ne smije istodobno sudjelovati u zajednici ponuditelja koja u ovom postupku dostavlja zajedničku ponudu. U    zajedničkoj ponudi mora biti precizno navedeno koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice Ponuditelja, te koji je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem i koji je član ovlašten potpisati zajedničku ponudu.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice Ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio na temelju fakture koju dostavlja direktno Naručitelju, ako zajednica Ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost Ponuditelja iz zajednice Ponuditelja je solidarna. Ako u ovom postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, naručitelj može nakon odabira, od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Navedeni akt mora biti ovjeren žigom i potpisom od svih članova zajednice ponuditelja.

Podizvoditelji

U ovom postupku nabave Ponuditeljima je dopušteno angažiranje podizvoditelja. Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog Ponuditelja s kojim je Naručitelj sklopio ugovor, isporučuje robu i pruža usluge koji su neposredno povezani s predmetom nabave.  Ako Ponuditelj namjerava dati dio ugovora u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužan je u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), naziv banke i broj računa podizvoditelja, i

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor.

Navedeni podaci o podizvoditeljima obavezni su sastojci ugovora o nabavi.

Ako se dio ugovora daje u podugovor, tada za robu ili usluge koje će podizvoditeljima isporučiti ili pružiti, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju/podizvoditelju.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju/podizvoditeljima, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.

- PREDMET NABAVE

  - Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave je 2.479.936,51 kuna bez PDV-a.

  - Grupe predmeta nabave

Nabava nije podijeljena u grupe.

  - Opis predmeta nabave

Predmet nabave je uspostava fotonaponske elektrane (FNE) „DECOSPAN“, revitalizacija električnih instalacija u proizvodnom pogonu poduzeća i izvedba parkirališnog mjesta u svrhu jačanja pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Predviđena snaga FNE „DECOSPAN“ je 400 kW a planirana je Glavnim projektom TD 73/2020, od kolovoza 2020., izrađenim od strane tvrtke Solektra projekt d.o.o. FNE će se koristi se za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju prema Zakonu o energiji, Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Postavljanje FNE će rezultirati povećanom količinom električne energije dobivene iz OIE Projektnoj cjelini za 361.083kWh/god. FNE DECOSPAN sastojat će se od fotonaponskih modula na krovovima proizvodne hale br. 6. koja se nalazi na adresi Savska 158, 35213 Oprisavci, k.č. 1762/1, k.o. Oprisavci. Tlocrtna površina sunčane elektrane na krovištu iznosit će: 2.757,6 m2, priključna snaga FNE planirana je na 400 kW, broj predviđenih fotonaponskih modula snage 375 Wp je 1.532, predviđena instalirana snaga fotonaponskih modula je 574,5 kW dok će instalirana (AC) snaga u fotonaponskim izmjenjivačima biti 400 kW. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula treba biti veći od 15%.

Predmet nabave uključuje mjeru revitalizacije sustava unutarnje rasvjete u Proizvodnom pogonu naručitelja sukladno prijedlogu koji je definiran Glavnim projektom oznake TD 73/2020 od kolovoza 2020., izrađenim od strane tvrtke Solektra projekt d.o.o. Revitalizacija mora rezultirati smanjenom potrebom za energijom isporučenom iz elektrodistribucijske mreže za 26.437 kWh/god. Nakon revitalizacije, sustav rasvjete mora biti usklađen s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima – HRN EN 12464-1:2012, HRN EN 12464-2, I HRN EN 13201-2:2016, ili jednakovrijedno. Revitalizacija sustava rasvjete mora se provesti  zamjenom starih FLUO rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima u prostoru za skladištenje koji se nalazi u hali broj 5 poduzeća Decospan.  Ukupno smanjenje emisija CO2 projektiranog sustava treba iznositi minimalno 8,72421 tCO2/god.

Predmet nabave uključuje mjeru koja doprinosi pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti odnosno izvedbi parkirališnog mjesto za jedan automobil sukladno primjeru na slici 33. Priloga Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Ponuditelj je obvezan sve radove i ugradnju opreme izvoditi sukladno pozitivnim propisima RH i pravilima struke, što uključuje i propise zaštite na radu. Za sve radove, dobave, prateće montažne, inženjerske i građevinske radove, garantira izvoditelj koji je dužan izvršiti sva potrebna ispitivanja i testiranja. Izvoditelj je dužan evidentirati podatke o karakteristikama instalirane opreme. Tom prilikom dužan je pridržavati se odredbi važećih propisa, standarda i uzanci. Izvoditelj preuzima punu odgovornost za radove i opremu od početka radova do njihove primopredaje te odgovara za svu štetu koja nastane izvođenjem radova, bilo na predmetnim radovima i opremi, bilo na postojećim objektima i opremi Naručitelja.

Predmet nabave uključuje dostavu, montažne, građevinske, elektro i inženjerske radove i materijal, demontaže i zbrinjavanje otpada, nepredviđene materijale i radove, višak radova kao ipuštanje u trajni pogon FNE i ishođenje svih potrebnih dozvola i/ili odobrenja za njezin daljnji rad

Detaljnije specifikacije i količina predmeta nabave dane su u Troškovniku (Prilog Pozivu) i u glavnim projektima (koji se dostavljaju ponuditeljima koji su dostavili pisani zahtjev sukladno proceduri opisanoj u točki 1.4. „Dostupnost natječajne dokumentacije“). . U ponudi mogu biti ponuđene pojedinačne ili više stavki na način kako je to definirano u troškovniku (Prilog Pozivu). Ponuditelju koji preda ili sudjeluje u više ponuda, kao samostalni ponuditelj ili član zajednice ponuditelja bit će odbijene sve njegove ponude, kao i ponude u kojima je član zajednice ponuditelja.

  - Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu, a izračunava se u skladu s Troškovnikom (Prilog Pozivu). Ponuda mora biti izražena u nacionalnoj valuti zemlje Naručitelja (u HRK). Ponuditelji iz tuzemstva trebaju prikazati cijenu svoje ponude i bez PDV-a i s PDV-om. Ponuditelji iz drugih zemalja ponudu dostavljaju u HRK, preračunatu prema srednjem tečaju HNB-a na dan objave poziva na dostavu ponuda. Jedinična cijena stavki bez PDV-a mora biti iskazana s eventualnim popustima i mora uključivati sve zavisne troškove koji se odnose na predmetnu nabavu. Naručitelj će u postupku pregleda, usporedbe i ocjenjivanja ponuda uspoređivati ukupnu cijenu ponude bez PDV a. Ako Ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst i izvorni sadržaj u obrascu troškovnika, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena. U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda, ponuditelj je dužan dokazati jednakovrijednost tehničkih karakteristika tog proizvoda bilo kojim prikladnim sredstvom proizvoda koji se prilaže uz ponudu.  U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi Izvršitelja i popusti.

  - Pregled lokacije na kojoj će se isporučivati oprema i izvoditi radovi

Lokacija na kojoj će se isporučivati oprema i izvoditi radovi se nalazi na adresi Savska 158 – 35213 – Oprisavci Brodsko-posavska županija, k.č. 1762/1 k.o. Oprisavci. Fotonaponski paneli bit će poredani u redove i nizove postavljene na krov gospodarske zgrade Prijavitelja na prethodno navedenoj lokaciji. Na istoj lokaciji radi se revitalizacija sustava unutarnje rasvjete u Proizvodnom pogonu (hala broj 5) te izvedba parkirališnog mjesta za jedan automobil sukladno primjeru na slici 33. Priloga Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Potencijalnim Ponuditeljima se ne nudi mogućnost pregleda lokacije na kojoj će se isporučivati oprema i izvoditi radovi.

  - Rok izvršenja ugovornih obveza i način plaćanja

Rok izvršenja ugovorenih obveza je 11 mjeseci od dana uvođenja u posao. Rok izvršenja svih ugovornih obveza uključuje završetak radova na revitalizaciji električnih instalacija i puštanje FNE u trajni pogon te ishođenje svih potrebnih dozvola i/ili odobrenja za njezin daljnji rad Izvoditelj je uveden u posao predajom projektne dokumentacije u jednom primjerku od strane Naručitelja, najkasnije u roku od 45 dana od dana kada je zadnja strana potpisala ugovor.

Završetkom radova smatra se datum koji je nadzorni inženjer Naručitelja potvrdio kao datum s kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti i u skladu s glavnim projektima (odnosno: datum vezanog Izvješća  nadzornog inženjera). Osim izvješća nadzornog inženjera potrebno je izvršiti i primopredaju radova, što se evidentira u potpisanom zapisniku o primopredaji radova. Zapisnik o primopredaji radova i okončani obračun potpisuju ovlaštena osoba za zastupanje Naručitelja, Izvoditelja i Nadzorni inženjer.

Izvoditelj i Naručitelj imaju pravo na produženje roka izvođenja radova u sljedećim slučajevima:

- uslijed nastupa više sile ili poremećaja u lancima nabave ili relevantnih tržišta

- uslijed mjera predviđenih aktima i postupcima javnopravnih tijela,

- uslijed neplaćanja izvedenih radova od strane Naručitelja u roku od 30 ili više kalendarskih dana ako je zakašnjenje u plaćanju znatno otežalo izvršenje radova

- nepredviđeni radovi ili okolnosti uslijed kojih je došlo do duljeg zastoja ili usporenja radova, a Izvoditelj ih nije mogao otkloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera;

- produžetka razdoblja provedbe projekta

Pod višom silom podrazumijevaju se one vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale poslije sklapanja ugovora koje se ne mogu pripisati odgovornosti druge ugovorne strane, a koje utječu na tijek isporuke robe i izvođenja pratećih radova (npr. prirodni događaji, poplave, požari, terorizam, rat, epidemija, problemi vezani uz proizvodni i dobavni lanac proizvoda).

Izvoditelj ima pravo na avans u iznosu od 30% od vrijednosti ugovora bez PDV-a a koji iznos Naručitelj plaća najkasnije 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Nakon opravdanja avansa na temelju privremenih situacija (ili u slučaju da izvođač ne koristi avans), sva ostala plaćanja izvršit će se do najkasnije 30 kalendarskih dana od dana ovjere privremenih situacija i okončane situacije i to od strane predstavnika Naručitelja i nadzornog inženjera. Rok za ovjeru privremenih situacija i okončane situacije od strane nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja je 7 kalendarskih dana od dostave situacije. Okončana situacija iznosi minimalno 10% ugovorene cijene radova i opreme. Okončana situacija izdaje se nakon: Izvješća nadzornog inženjera i potpisa Zapisnika o primopredaji (od strane nadzornog inženjera, izvoditelja i naručitelja).

- RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave :

- ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave,  zlouporaba položaja i ovlasti,  nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara

- ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna

- ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s neophodnim uvjetima koji se traže u sklopu ovog Poziva.

Osnove za isključenje odnose se na sve gospodarske subjekte u ponudi. Naručitelj će osnovu za isključenje iz ove točke primijeniti i na podizvoditelje. Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podizvoditelja, od gospodarskog subjekta zatražit će zamjenu tog podizvoditelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u ovoj točki, svi gospodarski subjekti u ponudi dužni su dostaviti sken izvornika popunjene i potpisane izjave o nepostojanju razloga za isključenje (Prilog 2).

U fazi pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može ukoliko smatra potrebnim, za najpovoljnijeg ponuditelja (svih gospodarskih subjekata u ponudi), dodatno provjeriti navedeno u Izjavi o nepostojanju razloga za isključenje uvidom u dokumente koji se izdaju ili im se može pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara (stariji od 30 dana od dana od dana početka postupka nabave, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 60 dana od dana početka postupka nabave i sil).  Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

- UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente zahtijevane ovom dokumentacijom o nabavi, a kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost te ostale uvjete. Svi dokazi i dokumenti koji se prilažu ponudi, a određeni su u točki 4. ove Dokumentacije za nadmetanje dostavljaju se u izvorniku ili neovjerenoj preslici. Svi dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti, dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za dokumente izdane na stranom jeziku, potrebno je priložiti prijevod tih dokumenata na hrvatski jezik.

  - Pravna i poslovna sposobnost

Ponuditelj mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta Ponuditelja. Upis u registar dokazuje se slanjem dokumentacije uz ponudu. Ako Ponuditelj angažira podizvoditelje, svi podizvoditelji pojedinačno trebaju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost dostavljanjem dokaza uz ponudu. Dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. Kao valjani dokaz prihvaća se elektronski izvadak u izvorniku ili neovjerenoj preslici izlistan sa sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta Ponuditelja.

- PODACI O PONUDI

  - Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- Sken izvornika popunjenog i potpisanog ponudbenog lista (Prilog 1),

- Sken izvornika popunjene i potpisane izjave o nepostojanju razloga za isključenje (Prilog 2)

- Sken izvornika popunjenog i potpisanog dokumenta „Podaci o zajednici ponuditelja“ (ako je primjenjivo) (Prilog 3)

- Sken izvornika popunjenog i potpisanog dokumenta „Podaci o Podizvoditeljima“ (ako je primjenjivo) (Prilog 4)

- Popunjene troškovnike (Prilog 5) (u excel i .pdf obliku) (troškovnike nije potrebno dodatno ovjeravati)

- sken izvornika izjave proizvođača opreme ili drugi jednakovrijedni dokument a vezano uz garanciju za opremu, sukladno traženom u stavkama troškovnika (ako je primjenjivo)

- dijelovi kataloga proizvođača/tehničke specifikacije/ostala dokumentacija kojom se dokazuje jednakovrijednost ili kvaliteta ponuđene opreme (ako je primjenjivo) (mogu biti i na engleskom jeziku)

- Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar (ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka nabave)

  - Način izrade ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, s time da dijelovi kataloga proizvođača/tehničke specifikacije/ostala dokumentacija kojom se dokazuje jednakovrijednost ili kvaliteta ponuđene opreme mogu biti i na engleskom jeziku. Ako se radi o zajednici Ponuditelja, podaci (naziv i sjedište Ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba Ponuditelja, broj telefona, broj faksa) navode se za svakog člana zajednice ponuditelja. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice Ponuditelja. Isto se primjenjuje na ponudu koja uključuje ugovaranje podizvoditelja. Troškove izrade i dostave ponude snosi Ponuditelj.

  - Način dostave ponude

Ponuda mora biti dostavljena elektroničkom poštom na e-mail adresu: vladimir.knez@decospan.com

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. U tom se slučaju ponude otvaraju obrnutim redoslijedom zaprimanja, a vremenom zaprimanja smatra se dostava posljednje verzije izmjene ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom (elektroničkom poštom) odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude (u predmetu elektroničke pošte).  Dokumentacija o nabavi dostupna je na Internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, pod-stranica za nabavu.

  - Alternativne ponude

Alternativne ponude u kojima su navedene određene tehničke i funkcionalne specifikacije nisu dozvoljene.

  - Cijena ponude i valuta

Cijena ponude upisuje se brojkama u apsolutnom iznosu sukladno Ponudbenom listu. Ponuditelj je dužan  u ponudbenom listu upisati istu navedenu ukupnu cijenu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iz troškovnika, zatim iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te ukupnu cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om), zaokruženu na dvije decimale. Ponuditelji koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto  predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om), upisuje isti iznos kao što je  upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) ostavlja se prazno. Jedinična cijena stavke bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) mora biti iskazana sa svim popustima i troškovima. Valuta u kojoj se daje ponuda je hrvatska kuna (HRK). Ponuditelji iz inozemstva mogu planiranu cijenu strane valute preračunati u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave poziva na dostavu ponuda. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska jedinična cijena što dovodi u sumnju izvršenja Ugovora, Naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude zbog neuobičajeno niske cijene, Naručitelj će od Ponuditelja pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje Ugovora o nabavi.

  - Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena bez PDV-a.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije. Ako Ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja izmjena i/ili dopuna.

  - Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako je izvorni dokaz u ponudi na stranom jeziku, uz njega je potrebno priložiti i prijevod na hrvatski jezik. Katalog proizvoda može biti i na engleskom  jeziku.

  - Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o nabavi obvezan je u roku od 10 dana od potpisa

ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% (10 posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a u obliku bjanko zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (“Narodne novine” br. 115/12 i 82/17) ili u obliku zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (“Narodne novine” br. 115/12 i 82/17) ovjerenu (solemniziranu) od strane Javnog bilježnika u apsolutnom iznosu ili uplatom novčanog pologa na IBAN Naručitelja s opisom uplate „jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - evidencijski broj: 1/2022“. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora odnosno uplata novčanog pologa mora biti evidentirana i vidljiva na IBAN-u Naručitelja u roku od 10 dana od potpisa ugovora. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi u obliku bjanko  zadužnice ili zadužnice ili novčanog pologa može dostaviti svaki član zajednice za svoj dio jamstva odnosno razmjerno svojem udjelu u ponudi a koje kumulativno zadovoljava traženi iznos ili jedan od članova, ali u tom slučaju mora dostaviti i izjavu zajednice ponuditelja u kojoj je navedeno da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i da se jamstvo odnosi/glasi na sve članove zajednice gospodarskih subjekata. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosno novčani polog ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon izvršenja svih ugovorenih obveza što uključuje završetak radova na revitalizaciji električnih instalacija i puštanje FNE u trajni pogon i ishođenja svih potrebnih dozvola i/ili odobrenja za njezin daljnji rad te nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka.

  - Jamstvo na avans

Ukoliko koristi avans, odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o nabavi obvezan je Naručitelju dostaviti jamstvo za avans u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao.  Jamstvo za avans mora biti u visini od 30% (30 posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a u obliku bjanko zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (“Narodne novine” br. 115/12 i 82/17) ili u obliku zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (“Narodne novine” br. 115/12 i 82/17) ovjerenu (solemniziranu) od strane Javnog bilježnika u apsolutnom iznosu ili uplatom novčanog pologa na IBAN Naručitelja s opisom uplate „jamstvo za avans“. Uplata novčanog pologa mora biti evidentirana i vidljiva na IBAN-u Naručitelja u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za avans u obliku bjanko  zadužnice ili zadužnice ili novčanog pologa može dostaviti svaki član zajednice za svoj dio jamstva odnosno razmjerno svojem udjelu u ponudi a koje kumulativno zadovoljava traženi iznos ili jedan od članova, ali u tom slučaju mora dostaviti i izjavu zajednice ponuditelja u kojoj je navedeno da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i da se jamstvo odnosi/glasi na sve članove zajednice gospodarskih subjekata. Nakon opravdanja avansa na temelju privremenih situacija, Naručitelj će jamstvo za avans vratiti odabranom ponuditelju

  - Jamstvo za otklanjanje nedostataka

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o nabavi obvezan je Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka vezanih uz izgradnju fotonaponske elektrane (FNE) „DECOSPAN“ i revitalizaciju električnih instalacija u proizvodnom pogonu. Jamstvo za otklanjanje nedostataka mora imati trajanje od najmanje 24 mjeseca računajući od dana izvršenja svih ugovornih obveza što uključuje završetak radova na revitalizaciji električnih instalacija i puštanje FNE u trajni pogon te ishođenje svih potrebnih dozvola i/ili odobrenja za njezin daljnji rad. Jamstvo za otklanjanje nedostataka mora biti u visini od 10% (10 posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a u obliku bjanko zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (“Narodne novine” br. 115/12 i 82/17) ili u obliku zadužnice izdane sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (“Narodne novine” br. 115/12 i 82/17) ovjerenu (solemniziranu) od strane Javnog bilježnika u apsolutnom iznosu ili uplatom novčanog pologa na IBAN Naručitelja s opisom uplate „jamstvo za otklanjanje nedostataka evidencijski broj: 1/2022“.  Dostava jamstva za otklanjanje nedostataka  odnosno uplata novčanog pologa mora biti evidentirana i vidljiva na IBAN-u Naručitelja prije povrata jamstva za uredno izvršenje ugovora. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za otklanjanje nedostatka u obliku bjanko  zadužnice ili zadužnice ili novčanog pologa može dostaviti svaki član zajednice za svoj dio jamstva odnosno razmjerno svojem udjelu u ponudi a koje kumulativno zadovoljava traženi iznos ili jedan od članova, ali u tom slučaju mora dostaviti i izjavu zajednice ponuditelja u kojoj je navedeno da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i da se jamstvo odnosi/glasi na sve članove zajednice gospodarskih subjekata. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju

  - Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana određenog kao krajnji rok za dostavu ponude. Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj će produžiti rok valjanosti svoje ponude.

  - Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Rok za dostavu ponuda je 10 dana a počinje teći od prvog sljedećeg dana od dana objave poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Ako posljednji dan roka pada na državni blagdan, subotu ili nedjelju, rok istječe protekom prvog sljedećeg radnog dana.

Slijedom navedenog rok za dostavu ponude je: 15. travnja 2022. godine u 23:59 sati.

Ponuda mora biti dostavljena elektroničkom poštom na e-mail adresu: vladimir.knez@decospan.com

Kada ponuditelj dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno izjavu o odustajanju od dostavljene ponude, svu dokumentaciju dostavlja na isti način kao i ponudu.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće biti predmetom ocjene ponuda.

  - Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda

Otvaranje ponuda nije javno te će se obavit  18. travnja. 2022. godine u 09:00 sati na adresi sjedišta Naručitelja.

O pregledu i ocjeni ponuda sastavit će se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavit će osoba imenovana za provedbu postupka nabave, Vladimir Knež

Prilikom pregleda i ocjene ponuda osoba zadužena za provedbu postupka nabave provodi sljedeće aktivnosti:

- provjeru sukladnosti ponude s formalnim zahtjevima

- procjenu postojanja obveznih razloga isključenja i ispunjenja uvjeta

- procjenu tehničke sukladnosti ponude

- ocjenu ponuda na temelju kriterija za odabir

- provjera na temelju sve tražene dokumentacije i uvjeta iz ovog poziva na dostavu ponuda (izuzev

prethodno navedenih kriterija).

Ako podaci ili dokumentacija koju treba podnijeti Ponuditelj jesu ili se čine nepotpuni ili pogrešni ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može tijekom pregleda i ocjene ponuda zahtijevati od tih Ponuditelja da podnesu, dopune, pojasne ili upotpune nužne podatke ili dokumentaciju u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 dana. Takvi zahtjevi i postupanje Naručitelja moraju biti u skladu s načelima jednakog tretmana i transparentnosti. Pojašnjenjem ili upotpunjavanjem se neće tražiti niti prihvatiti izmjene ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponuda valjane ponude će se rangirati prema kriteriju za odabir ponude. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj (NOJN) je obvezan na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

- ponudu koja nije cjelovita (ne sadrži sve Pozivom na dostavu ponuda propisane obveze elemente),

- ponudu koja nije u skladu sa  odredbama Poziva na dostavu ponuda,

- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,

- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u skladu s ovim pravilima nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,

- ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,

- ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva,

  - Donošenje odluke o odabiru

Odluku o odabiru donosi Odbor za nabavu imenovan od strane Naručitelja, u roku od najviše 30 dana od  dana isteka roka za dostavu ponuda.  Odluka o odabiru biti će javno objavljena na internetskoj stranici strukturnih fondova, www.strukturnifondovi.hr. Odluka o odabiru postaje izvršna istekom dana objave na internetskoj stranici.

  - Rok za potpisivanje ugovora o nabavi

Rok za potpisivanje ugovora o nabavi traje maksimalno 30 dana te počinje teći danom izvršnosti Odluke

o odabiru. Odluka je izvršna s istekom dana objave na stranici: http://www.struktrunifondovi.hr.

  - Poništenje postupka nabave

Naručitelj zadržava pravo poništenja postupka nabave o čemu će informirati gospodarske subjekte - Ponuditelje objavom Odluke o poništenju postupka nabave na internetskim stranicama gdje je objavljena dokumentacija o nabavi,

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako:

-	nije pristigla niti jedna ponuda,

-	nije zaprimio niti jednu valjanu ponudu,

-	nakon odbijanja ponuda ne preostane ni jedna valjana ponuda

Naručitelj može poništiti postupak nabave ako:

-	je cijena ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu;

-	su nastale značajne nove okolnosti vezane uz projekt za koji se provodi nabava

-	je uočen nedostatak u dokumentaciji Poziva

-	U slučaju poništenja postupka nabave NOJN donosi Odluku o poništenju.

  - Pravo na prigovor

Prigovor nije predviđen sukladno ''Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi''.

  - Uvid u ponude

Uvid u ponude nije predviđen sukladno ''Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi''.

  - Završetak postupka nabave

Postupak nabave završava danom obostranog potpisa Ugovora o nabavi ili danom objavljivanja Odluke o poništenju prethodne odluke o odabiru (ukoliko je predstavka Ponuditelja osnovana), ili danom objavljivanja Odluke o poništenju postupka nabave.

  - Izmjene ugovora o nabavi

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi odabranom ponudom. Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi odabranom ponudom. Ako dođe do promjena okolnosti u izvršavanju ugovornih obveza od strane Naručitelja ili Ponuditelja potrebno je minimalno 10 (deset) radnih dana prije kraja roka za izvršenje obavijestiti ugovornu stranu o nastalim promjenama.

- PRILOZI

PRILOG 1 – Ponudbeni list

PRILOG 2 - Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

PRILOG 3 - Podaci o zajednici ponuditelja

PRILOG 4 - Podaci o podizvoditeljima

PRILOG 5 - Troškovnici

Kako to definiraju pravila općeg poreznog prava, a koji predstavljaju ponuditelja i članove zajednice gospodarskih subjekata

Obuhvaća povezane osobe kako to definiraju pravila općeg poreznog prava, te srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike predstavnika NOJN-a kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela NOJN-a.

Obuhvaća čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela NOJN-a, člana stručnog povjerenstva za nabavu (ako je ono osnovao i djeluje), drugu osobu koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku nabave, te osobe kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime NOJN-a.