REPUBLIKA  HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

I PROSTORNOGA UREĐENJA

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

PRILOG 1.

POSEBNI UVJETI UGOVORA

NACRT UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.–2020.

za projekt

<Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava-EN.>

Energetska obnova zgrade <naziv zgrade> na adresi <ulica i kućni broj>, <grad/općina/mjesto>

OTVORENI POSTUPAK U MODALITETU TRAJNOG POZIVA

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte

koji se financiraju iz Fondova u

financijskom razdoblju 2014.–2020.

<Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava-EN.>

Energetska obnova zgrade <naziv zgrade> na adresi <ulica i kućni broj>, <grad/općina/mjesto>

("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava", u daljnjem tekstu: Ugovor)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

(Posredničko tijelo razine 1, u daljnjem tekstu: PT1)

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB - 95093210687

i

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

(Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu: PT2)

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB - 85828625994

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova

<Puno službeno ime i adresa Korisnika>

<Pravni oblik>

<OIB - Osobni identifikacijski broj>

<Ime i prezime odgovorne osobe te OIB>

[financijska institucija kod koje se vodi račun Korisnika i broj računa Korisnika]

(u daljnjem tekstu: Korisnik)

s druge strane,

(u daljnjem tekstu: Strane) složile su se kako slijedi:

# Posebni uvjeti Ugovora

# Članak 1.

# Svrha

1.1.	Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstva Korisniku u svrhu provedbe projekta pod nazivom: <naziv projekta> (u daljnjem tekstu: Projekt) opisanog u Dodatku 1.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora: Opis i proračun projekta, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

1.2.	Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u Općim uvjetima i u ovim Posebnim uvjetima Ugovora, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje i prihvatio.

Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u Općim uvjetima i u ovim Posebnim uvjetima Ugovora, a temeljem Odluke o financiranju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (KLASA:-----------------; URBROJ: ---------------) od <datum>.

1.3.	Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta u skladu s točkom 11.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora, Općim uvjetima Ugovora te naknadnim izmjenama Projekta odnosno Ugovora.

# Članak 2.

# Provedba i financijsko razdoblje Projekta

2.1.	Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja Strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida Ugovora.

2.2.	Razdoblje provedbe Projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije od 1. siječnja 2014. godine ili od stupanja na snagu ovog Ugovora, pa do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno najkasnije 24 (dvadesetičetiri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Ugovora ili do 31. prosinca 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

2.3. 	Razdoblje prihvatljivosti izdataka, odnosno razdoblje unutar kojeg izdatak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje u skladu s Ugovorom, istovjetno je razdoblju provedbe Projekta iz točke 2.2. ovog Ugovora.

2.4.	Završni zahtjev za nadoknadom sredstava podnosi se PT-u 2 najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od isteka razdoblja provedbe Projekta kako je naznačeno u točki 2.2. ovog Ugovora.

2.5.	U skladu s točkom 13.5. Općih uvjeta, Korisnik može podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava PT-u 2 najmanje 1 (jednom) svaka 3 (tri) mjeseca, no ne češće od jedan put mjesečno.

# Članak 3.

# Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja

# Projekta i uređenje plaćanja

3.1.	Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na <….> kuna, kao što je utvrđeno u Dodatku 1.1. Opis i proračun Projekta, a u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

3.2.	Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od <….> kuna,  što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u točki 3.2. ovoga članka.

Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Projekta i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s člankom 17. Općih uvjeta Ugovora.

Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova i izdataka za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te je odgovoran za osiguravanje raspoloživosti sredstava ukupne projektne vrijednosti u svrhu pokrića neprihvatljivih troškova i izdataka.

3.3.	Najniži iznos izdatka koji se može prikazati u Zahtjevu za nadoknadom sredstava iz članka 13. Općih uvjeta iznosi 10.000,00 kuna (desettisućakunainulalipa). Navedeno ograničenje se ne primjenjuje pri podnošenju Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava.

# 3.4.	Metoda povrata troškova Projekta, odnosno plaćanje prihvatljivih izdataka iz bespovratnih sredstava Projekta, vršit će se metodom nadoknade i metodom plaćanja sukladno članku 15. Općih uvjeta Ugovora.

# Korisnik će podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava (Izvješće o napretku) PT-u 2 u roku od 15 (petnaest) dana od isteka svaka 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora, s krajnjim rokom za prvi zahtjev od 90 (devedeset) dana od datuma potpisa Ugovora.

# Ako se sredstva potražuju retroaktivno (ako razdoblje provedbe počinje prije početka primjene Ugovora), prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava Korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu pa sve do isteka prva tri mjeseca od navedenog datuma.

# Korisnik se obvezuje podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava na važećem obrascu i uz popratnu dokumentaciju koja je u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom.

3.5.  	Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma podnošenjem Zahtjeva za predujmom PT-u 2. Ukupni iznos predujma ne smije premašiti 20% (dvadesetposto) vrijednosti odobrenih bespovratnih sredstava iz točke 3.2. ovoga članka, odnosno ne može biti viši od <….> kuna.

Uz Zahtjev za predujmom Korisnik je dužan priložiti presliku pisane prijave početka građenja predane nadležnom tijelu graditeljstva (Zakon o gradnji NN 153/13 i 20/17, članak 131.).

Ako PT2 utvrdi da se predujam za Projekt ne koristi namjenski, PT1 može u svakom trenutku zatražiti od Korisnika vraćanje isplaćenog iznosa predujma ili njegovog dijela.

Ako se predujam zahtijeva u prvom tromjesečju provedbe Projekta, a PT2 utvrdi da Korisnik nije započeo s provedbom projekta i u roku od 90 (devedeset) dana od dana primitka predujma nisu nastali nikakvi troškovi povezani s provedbom projekta, PT1 će bez odgode provesti postupak izvršavanja povrata.

# 3.6. 	Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom PT-a 1 kojom je naložen povrat sredstava, i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja ili drugih razloga, u odnosu na Korisnika obustavljaju se daljnje isplate iz točke 3.2. ovog članka, koje vrši PT1 ili se po odluci PT-a 1 iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

# Članak 4.

# Trajnost projekta

# 4.1. 	Ograničenja opisana u članku 8. Općih uvjeta Ugovora primjenjuju se 5 (pet) godina nakon završetka razdoblja provedbe projekta.

# Članak 5.

# Partneri

# 5.1.	Korisnik djeluje samostalno u provedbi Projekta, bez projektnih partnera.

# Članak 6.

# Neprihvatljivi izdaci

# 6.1. 	Sljedeće vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14):

Neprihvatljivi troškovi:

- nadoknadivi PDV, tj. porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak;

- kamate na dug;

- trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;

- trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama;

- kupnja korištene opreme;

- kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;

- otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene;

- kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;

- operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom);

- gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;

- plaćanja svih bonusa zaposlenima;

- bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;

- troškovi iz Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, a kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz članka 5. stavka 2. Uredbe;

- doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti;

- troškovi amortizacije;

- kupnja neizgrađenog zemljišta;

- kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište);

- troškovi jamstava za predfinanciranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija;

- troškovi zakupa materijalne imovine;

- ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

# Članak 7.

# Mjere osiguravanja javnosti i vidljivosti

# 7.1. 	Na zahtjev PT-a 1 i PT-a 2, Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Dodatku 1.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora.

# Članak 8.

# Upravljanje projektnom imovinom

# 8.1. 	Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom Projekta sadržanim u Dodatku 1.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora.

# 8.2.	<Ako je primjenjivo: U slučaju da se imovina iz točke 8.1. ovoga članka prenosi na projektne partnere ili treće strane, potrebno je navesti podatke o pisanom sporazumu kojim se uređuje pitanje predmetnog prijenosa, te ga priložiti ovim Posebnim uvjetima>.

# 8.3.	<Neobavezno, ovisno o procijenjenom riziku koji se odnosi na zahtjeve za osiguranjem: navesti uvjete za osiguranje imovine stečene u projektu iz točke 8.1. ovoga članka>.

# 8.4. 	(Ako je primjenjivo) Vlasništvo, kao i prava intelektualnog vlasništva povezana s rezultatima Projekta i/ili nad izvješćima i/ili nad drugim dokumentima koji se odnose na Projekt, prenose se na <umetnuti> što je utvrđeno pisanim sporazumom <navesti podatke o sporazumu> koji se prilaže ovim Posebnim uvjetima.

8.5.	(Ako je primjenjivo) Pravo vlasništva i druga stvarna prava, kao i imovinska prava iz točke 8.3., u vezi točke 8.4. ovoga članka, ne smiju se prenositi na treće osobe ili partnere <umetnuti > godina nakon završetka razdoblja provedbe projekta.

8.6.	(Ako je primjenjivo) Dodatni uvjeti u pogledu prijenosa imovinskih prava u smislu točke 8.3. ovoga članka.

# Članak 9.

# Ostali uvjeti

9.1. 	Svrha materijalne imovine, nematerijalne imovine i rezultata Projekta sufinanciranih iz proračuna Projekta ostaju neizmijenjeni u odnosu na namjenu definiranu Ugovorom u razdoblju od 5 (pet) godina nakon isteka razdoblja provedbe Projekta.

# 9.2. 	Prihvatljivi troškovi ne uključuju troškove koji su već financirani iz drugih izvora.

# 9.3.	PT1 i/ili PT2 mogu provjeravati točnost podataka navedenih u projektnom prijedlogu i popratnoj dokumentaciji u bilo kojoj fazi provedbe projekta i tijekom 5 (pet) godina nakon završetka provedbe Projekta.

9.4.	Korisnik je obvezan osigurati financijski doprinos u iznosu od <….> kuna iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih investicijskih fondova, npr. kredit banke ili sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini) te o istome dostaviti odgovarajući dokaz PT-u 2 zajedno sa prvim Zahtjevom za nadoknadom sredstava.

9.5.	Korisnik je obvezan osigurati trajnost Projekta na način da u zgradi koja je bila predmet energetske obnove tijekom najmanje 5 (pet) godina nakon završetka Projekta osigura obavljanje društvene djelatnosti.

9.6.	Nepridržavanje zahtjeva koji se odnose na sposobnost Korisnika, učinkovito korištenje sredstava i zahtjeva povezanih s trajnošću, smatrat će se kršenjem Ugovora te je Korisnik dužan izvršiti povrat sredstava.

9.7.	Korisnik je obvezan provesti energetski pregled zgrade po dovršetku energetske obnove zgrade koja je predmet financiranja Projektom, te je obvezan dostaviti PT-u 2 izvješće o energetskom pregledu zgrade kao i presliku energetskog certifikata, nakon provedene energetske obnove, a prije slanja Završnog izvješća o provedbi projekta.

9.8.	Korisnik je obvezan osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove.

9.9.	Korisnik ne smije tražiti/primiti sredstva iz drugih javnih izvora za troškove koji će biti nadoknađeni u sklopu podnesenog projektnog prijedloga, odnosno za financiranje odabranog Projekta. U slučaju da se ustanovi dvostruko financiranje Projekta, Korisnik će morati vratiti iznos bespovratnih sredstava koji odgovara primljenom iznosu bespovratnih sredstava za aktivnost za koju se utvrdi da je predmet dvostrukog financiranja.

9.10. 	Korisnik je obvezan pridržavati se zahtjeva vezanih za provjeru upravljanja projektom te surađivati s PT-om 2 tijekom provjere. U slučaju nepridržavanja zahtjeva, PT2 će od Korisnika zatražiti da ponovno podnese dokumente vezane za upravljanje projektom. Ukoliko se isto ne učini, dolazi do kršenja Ugovora nakon čega mogu uslijediti pravne i financijske posljedice.

9.11. 	Korisnik može izgubiti pravo na bespovratna sredstva, odnosno nadležno tijelo za dodjelu bespovratnih sredstava može s Korisnikom raskinuti Ugovor, ako Korisnik ne započne s projektnim aktivnostima u roku od 3 (tri) mjeseca nakon stupanja na snagu Ugovora.

9.12.	U slučaju da Korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u obrascu projektnog prijedloga, što se dokazuje sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15), nadležno tijelo ima pravo od Korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćenih bespovratnih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja.

9.13. 	Ukoliko tijekom provedbe Projekta te u roku od 5 (pet) godina nakon završetka provedbe Projekta dođe do promjene pravnog statusa Korisnika, o istome najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana nastanka promjene treba obavijestiti PT1 i PT2.

# Članak 10.

# Adrese za kontakt

10.1.	Sukladno Aneksu 2. Uputa za prijavitelje (Uvjeti korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava), Korisnik i Posrednička tijela koriste sustav eFondovi tijekom pripreme, provedbe i definiranog roka izvještavanja nakon provedbe projekta. U svakom obliku komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom navodi se referentni broj Ugovora (kod projekta). Iznimno, ako je to određeno u pozivu na dostavu projektnih prijedloga ili na zahtjev Posredničkih tijela ili uz suglasnost strana Ugovora, komunikacija se može obavljati i na druge načine opisane u Općim uvjetima ugovora, na sljedeće adrese:

# Za PT1

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb, Hrvatska

ee04@mgipu.hr

# Za PT2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb, Hrvatska

<adresa elektronske pošte>

PT2 pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

# Za Korisnika

<adresa, telefaks, adresa elektronske pošte Korisnika>

Korisnik pisanim putem dostavlja PT-u 1 i PT-u 2 podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

10.2.	PT1, PT2 i Korisnik su obvezni bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz točke 10.1. ovog članka, obavijestiti pisanim putem kroz za to predviđeno mjesto u sustavu eFondovi druge ugovorne strane o nastaloj promjeni. Jedna ugovorna strana ne odgovara za štetu koja drugoj ugovornoj nastane zbog neobavještavanja o promjenama vezanim uz kontakt podatke iz točke 10.1. ovog članka, ako se komunikacija putem raspoloživih kontakt podataka nije mogla ostvariti.

# Članak 11.

# Odredbe o mjerodavnom pravu i rješavanju sporova proizašlih iz Ugovora

Na rješavanje mogućih međusobnih sporova proizašlih iz tumačenja ili primjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, primjenjuje se članak 28. Općih uvjeta.

# Članak 12.

# Dodatci

12.1.	Sljedeći dodatci sastavni su dio Posebnih uvjeta Ugovora:

Dodatak 1.1.	Opis i proračun projekta

Dodatak 1.2.	Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Dodatak 1.3.	Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

Dodatak 1.4. 	Plan nabave

Dodatak 1.5.	Završno izvješće o provedbi

Dodatak 1.6.	Izvješće nakon provedbe projekta

Dodatak 1.7.	Pravila o primjeni financijskih korekcija

Dodatak 1.8.	Uvjeti korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava

12.2.	U slučaju neslaganja odredbi ovih Posebnih uvjeta Ugovora i nekog od Dodataka koji je sastavni dio Posebnih uvjeta, odredbe Posebnih uvjeta imaju prvenstvo.

U slučaju neslaganja odredbi Dodatka 1.2. Posebnih uvjeta Ugovora i ostalih Dodataka Posebnih uvjeta, odredbe Dodatka 1.2. imaju prvenstvo.

Članak 13.

Sastavljeno na hrvatskom jeziku u 3 (tri) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih svaka Strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

| Za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja |  | Za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: |  | Ime i prezime: |  |
| Funkcija: |  | Funkcija: |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: KLASA: URBROJ: |  | Datum: KLASA: URBROJ: |  |
| Za Korisnika (naziv Korisnika) |  |  |  |
| Ime i prezime: |  |  |  |
| Funkcija: |  |  |  |
| Potpis: |  |  |  |
| Datum: KLASA: URBROJ: |  |  |  |

Razdoblje Ugovora na snazi uključuje također i razdoblje izvještavanja nakon provedbe.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je razdoblje unutar kojeg izdatak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje u skladu s Ugovorom. Izdatak mora biti plaćen najkasnije u razdoblju financiranja Projekta iz članka 2.3. ovih Posebnih uvjeta.

Smatra se da je Korisnik započeo s provedbom projekta danom podnošenja pisane prijave početka građenja predane nadležnom tijelu graditeljstva (Zakon o gradnji NN 153/13 i 20/17, članak 131.).

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 )

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini osnovan je od strane MRRFEU-a radi povećanja apsorpcije sredstava iz ESI fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju, odnosno za pomoć projektima već sufinanciranim sredstvima ESI fondova u okviru oba dosadašnja programska razdoblja.